МагнитогорскоЕ городскОЕ

СобраниЕ депутатов

Р е ш е н и е

29 марта 2011 года							№57

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №234 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 годы»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №234 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 годы» (далее -  Решение) следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 Решения, в наименовании и далее по тексту инвестиционной программы  муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 годы  (далее – Программа) цифры «2011-2013» заменить цифрами «2011-2014»;

2) в Программе:

разделы «Объемы финансирования по источникам», «Ожидаемые результаты реализации Программы», «Целевые индикаторы и показатели» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования по источникам | общий объем финансирования Программы – 999 518 тыс. рублей, в том числе за счет средств: предприятия – 546 052 тыс. рублей (прибыль предприятия, плата за подключение, надбавка к тарифу); областного бюджета – 217 344 тыс. рублей; бюджета города – 236 122 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | сохранение объема забора воды в размере 96 тыс.м.куб. в сутки в маловодные годы и увеличение объема забора воды из Мало-Кизильского месторождения подземных вод до 110 тыс.м.куб. в сутки в многоводные годы; оценка эксплуатационных запасов Усть-Янгельского месторождения подземных вод и увеличение суммарных эксплуатационных запасов воды на 25 - 40 тыс.м.куб. в сутки; определение мероприятий для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов Верхне-Кизильского месторождения подземных вод; увеличение объема забора воды на 8 тыс.м.куб. в сутки из Верхне-Кизильского месторождения подземных вод; обеспечение принятия дополнительного объёма бытовых сточных вод (20 тыс.м.куб. в сутки) на левобережные очистные сооружения из южных микрорайонов города; обеспечение возможности регулирования объёма подачи бытовых сточных вод на очистные сооружения города; разгрузка правобережных очистных сооружений на 20 тыс.м.куб. в сутки; возможность транспортировки бытовых сточных вод с территории Ленинского и Правобережного районов в городе, минуя территорию Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»; снижение негативного воздействия на окружающую среду и людей от применяемой экологически опасной технологии по обеззараживанию воды жидким хлором; достижение оптимального режима работы насосного оборудования и водопроводных сетей и снижение количества аварийных ситуаций; увеличение срока эксплуатации водопроводных и канализационных сетей с 25 до 50 лет; увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; снижение потерь и неучтённых расходов воды в системе водоснабжения; повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надёжности работы электрооборудования; увеличение мощности левобережных очистных сооружений бытовых стоков с 47 тыс.м.куб. в сутки до 55 тыс.м.куб. в сутки (при выполнении реконструкции в полном объеме); улучшение технологии и достижение качественных показателей очистки бытовых сточных вод; достижение качественных показателей очистки питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1 мг/л) |
| Целевые индикаторы и показатели | увеличение мощности и надежности систем водоснабжения и водоотведения; увеличение пропускной способности водопроводных (на 600,833 м. куб. в час) и канализационных (на 723,6 м. куб. в час) сетей; увеличение пропускной способности левобережных очистных сооружений (на 139,795 м.куб. в час); предотвращение перегрузки правобережных очистных сооружений и оптимизация работы левобережных очистных сооружений; снижение экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых стоков; улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в поверхностные водные объекты |

пункт 5 главы 5 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 5 | Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Строительство насосных станций над скважинами (проектирование и строительство) | Увеличение объема добываемой и подаваемой питьевой воды в город | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение объема забора воды с Верхне-Кизильского месторождения подземных вод на 8 тыс.м.куб. в сутки |

абзац пятый главы 6 изложить в следующей редакции:

«В 2011 году К инфл. = 8,2%, в 2012 году К инфл. = 8,0%, в 2013 году К инфл. = 7,9%, в 2014 году К инфл. = 7,9% (предполагаемая величина).»;

в главе 6 таблицу «Объём финансирования мероприятий с распределением их по источникам финансирования и годам» изложить в следующей редакции:

| «ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОДАМ |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятия | Стоимостные показатели и источники финансирования | Потребности в инвестициях, тыс.рублей (без НДС) |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Магнитогорска. Мало-Кизильское месторождение. Переброска стока реки Урал в зону поглощения источника, в том числе проектно-изыскательские работы | Предварительный расчет, выполненный специалистами ОАО «МГрП». Общая стоимость проектирования и строительства 159 000 тыс.рублей (с НДС) | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 134 746 | 134 746 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 11049 | 11049 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 145 795 | 145 795 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 145 795 | 145 795 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 91 320 | 91 320 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города | 54 475 | 54 475 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 145 795 | 145 795 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гидрогеологические исследования на месторождении подземных вод. Усть-Янгельское месторождение (выполнение 2-го, 3-го этапов работ: гидрологические работы, бурение исследовательских скважин, лабораторные исследования, камеральные работы, подготовка и защита отчета) | Коммерческое предложение ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 7204 | 5 932 | 1272 | 0 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 692 | 486 | 206 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 7 896 | 6 418 | 1 478 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 7 896 | 6 418 | 1 478 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города | 7 896 | 6 418 | 1 478 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 7 896 | 6 418 | 1 478 | 0 | 0 |
| 3 | Гидрогеологические исследования на месторождении подземных вод. Верхне-Кизильское месторождение (выполнение 2-го, 3-го этапов работ: картировочное бурение, опытные работы на аллювиальном горизонте, гидрологические работы, опытно-фильтрационные работы и т.д.) | Коммерческое предложение ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 8 474 | 1 500 | 6974 | 0 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 1253 | 123 | 1130 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 9 727 | 1 623 | 8 104 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 9 727 | 1 623 | 8 104 | 0 | 0 |
|  |  |  | городской бюджет | 9 727 | 1 623 | 8 104 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 9 727 | 1 623 | 8 104 | 0 | 0 |
| 4 | Гидрогеологические исследования на месторождении подземных вод. Янгельское месторождение (выполнение 2-го, 3-го этапов работ: гидрологические работы, опытно-фильтрационные работы, моделирование, камеральные работы, составление и защита отчета) | Коммерческое предложение ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 6 357 | 1 967 | 4390 | 0 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 872 | 161 | 711 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 7 229 | 2 128 | 5 101 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 7 229 | 2 128 | 5 101 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города | 7 229 | 2 128 | 5 101 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 7 229 | 2 128 | 5 101 | 0 | 0 |
| 5 | Город Магнитогорск. Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Строительство насосных станций над скважинами (проектирование и строительство) | Предварительный расчет, выполненный специалистами МП трест «Водоканал» на основе сметы-аналога на 1 скважину № 3М30747.00-ОС 12 976 тыс. рублей (на 1 скважину в ценах 1984г.=96,43 тыс.рублей, Кинф=89,71; К=1,5 на стоимость оборудования). Проектирование насосных станций над скважинами – 3000 тыс. рублей. Общая стоимость проектирования и строительства – 41928 тыс. рублей | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 41 928 | 41 928 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 3 438 | 3 438 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 45 366 | 45 366 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 18 400 | 18 400 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 18 400 | 18 400 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 26 966 | 26 966 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 6 742 | 6742 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных средств, из них: | 33 708 | 33708 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прибыль предприятия | 14 500 | 14500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сумма кредита | 19208 | 19208 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 19 670 | 19 670 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | плата за подключение | 19 670 | 19 670 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 52 570 | 52 570 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Замена питьевых водоводов 2хДу500мм по ул.Московской (протяженностью 1,03 км каждый) | Смета №ВК-2275-НВ-ЛС. Заключение экспертизы проектной документации №53/1.2м-КР-20 (стоимость в ценах 2001года- 5062,503тыс. рублей). Стоимость строительства-25633 тыс. рублей (с Кинфл.=4,25, К=1,2 на фактическую стоимость трубы) | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 25633 | 25633 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 2102 | 2 102 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 27735 | 27 735 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 27735 | 27 735 |  |  | 0 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 6934 | 6934 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сумма кредита | 34669 | 34669 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 835 | 835 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 35 504 | 35 504 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | плата за подключение | 35 504 | 35 504 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 35 504 | 35 504 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду800мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров (протяженностью 4км, строительство) | Смета-аналог №25-10-Р (стоимость 1п.м Ду800 в ценах 2001года -5,160тыс. рублей) стоимости строительства -107245тыс. рублей (Кинф.=4,33, К=1,2 на фактическую стоимость трубы) уточняется проектированием. Стоимость проектирования - 10000 тыс. рублей | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 55 324 | 0 | 14 510 | 26 132 | 14 682 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 13 347 | 0 | 2 351 | 6 298 | 4 698 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 68 671 | 0 | 16 861 | 32 430 | 19 380 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 0 |
|  |  |  | бюджет города | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 0 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств | 61 471 | 0 | 16 861 | 25 230 | 19 380 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 15 368 | 0 | 4 215 | 6 308 | 4 845 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, из них: | 76 839 | 0 | 21 076 | 31 538 | 24225 |
|  |  |  | Сумма кредита | 76 839 |  | 21 076 | 31 538 | 24225 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 1846 | 0 | 506 | 759 | 581 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 78685 | 0 | 21582 | 32297 | 24806 |
|  |  |  | плата за подключение | 78 685 | 0 | 21 582 | 32 297 | 24806 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 85 885 | 0 | 21 582 | 39 497 | 24 806 |
| 8 | Реконструкция и модернизация магистральных водоводов в количестве 3х штук диаметром Ду500мм каждый от тоннеля Б-22а до территории ОАО «ММК», протяженностью 3,6 км | Смета-аналог 65-10-Р (стоимость 1п.м Ду500 в ценах 2001 года -3,57тыс. рублей) стоимости строительства -91763тыс. рублей (Кинф.=4,25, К=1,4 на переходы под ж/д путями, К=1,2 на стоимость материалов) уточняется проектированием. Стоимость проектных работ - 5 500 тыс.рублей | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1 760 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 7260 | 0 | 0 | 0 | 7 260 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 7 260 | 0 | 0 | 0 | 7 260 |
|  |  |  | бюджет города | 7 260 | 0 | 0 | 0 | 7 260 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 7260 | 0 | 0 | 0 | 7 260 |
| 9 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр Ду500мм протяженностью 10км | Смета-аналог 65-10-Р (стоимость 1 п.м Ду500 в ценах 2001 года - 3,57тыс. рублей) стоимости строительства - 182 070 тыс.рублей (Кинф.=4,25, К=1,2 на стоимость материалов). Стоимость проектирования - 13 000 тыс.рублей | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 51 330 | 12 838 | 0 | 20 000 | 18 492 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 11790 | 1 053 | 0 | 4 820 | 5 917 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 63120 | 13 891 | 0 | 24820 | 24 409 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 38 301 | 13 891 | 0 | 12 410 | 12 000 |
|  |  |  | областной бюджет | 19 891 | 13 891 | 0 | 0 | 6 000 |
|  |  |  | бюджет города | 18 410 | 0 | 0 | 12 410 | 6 000 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 24 819 | 0 | 0 | 12 410 | 12 409 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 6 207 | 0 | 0 | 3 103 | 3 104 |
|  |  |  | Сумма кредита | 31 026 | 0 | 0 | 15 513 | 15 513 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 746 | 0 | 0 | 373 | 373 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 31 772 | 0 | 0 | 15 886 | 15 886 |
|  |  |  | инвестиции за счет надбавки к тарифу | 31 772 | 0 | 0 | 15 886 | 15 886 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 70 073 | 13 891 | 0 | 28 296 | 27 886 |
| 10 | Реконструкция электрооборудования насосной станции №19 | Предварительный расчет, выполнен специалистами МП трест «Водоканал» | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 2651 | 0 | 0 | 2 651 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 13651 | 0 | 0 | 13 651 | 0 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 13651 | 0 | 0 | 13 651 | 0 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 3413 | 0 | 0 | 3413 | 0 |
|  |  |  | Сумма кредита | 17064 | 0 | 0 | 17064 | 0 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 17 475 | 0 | 0 | 17 475 | 0 |
|  |  |  | инвестиции за счет надбавки к тарифу | 17 475 | 0 | 0 | 17 475 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 17 475 | 0 | 0 | 17 475 | 0 |
| 11 | Установка преобразователей частоты вращения насосов на насосной станции №10А | Предварительный расчет, выполнен специалистами МП трест «Водоканал» | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 9402 | 0 | 0 | 0 | 9402 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 3009 | 0 | 0 | 0 | 3009 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 12411 | 0 | 0 | 0 | 12411 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 12411 | 0 | 0 | 0 | 12411 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 3103 | 0 | 0 | 0 | 3103 |
|  |  |  | Сумма кредита | 15514 | 0 | 0 | 0 | 15514 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 15 887 | 0 | 0 | 0 | 15887 |
|  |  |  | инвестиции за счет надбавки к тарифу | 15 887 | 0 | 0 | 0 | 15887 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 15 887 | 0 | 0 | 0 | 15887 |
| 12 | Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды. Проектирование и строительство | Предварительный расчет, выполнен специалистами МП трест «Водоканал» | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 120 000 | 0 | 10000 | 50000 | 60000 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 32870 | 0 | 1620 | 12050 | 19200 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 152 870 | 0 | 11620 | 62050 | 79200 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 101 914 | 0 | 3 620 | 45 192 | 53 102 |
|  |  |  | областной бюджет | 49 147 | 0 | 0 | 22 596 | 26 551 |
|  |  |  | бюджет города | 52 767 |  | 3 620 | 22 596 | 26 551 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств | 50 956 | 0 | 8 000 | 16 858 | 26 098 |
|  |  |  | Налог на прибыль ( 20 процентов) | 12 739 | 0 | 2 000 | 4 214 | 6 525 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, из них: | 63 695 | 0 | 10 000 | 21 072 | 32623 |
|  |  |  | прибыль предприятия | 20 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 43 695 | 0 | 0 | 21 072 | 22623 |
|  |  |  | Сумма кредита | 43 695 |  | 0 | 21 072 | 22623 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 1049 | 0 | 0 | 506 | 543 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 44744 | 0 | 0 | 21578 | 23166 |
|  |  |  | инвестиции за счет надбавки к тарифу | 44 744 | 0 | 0 | 21 578 | 23166 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 166 658 | 0 | 13 620 | 66 770 | 86 268 |
|  | Итого по водоснабжению |  | Инвестиции, в том числе: | 621 959 | 257 929 | 49 885 | 152 038 | 162 107 |
|  |  |  | инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: | 278 237 | 69 674 | 31 582 | 87 236 | 89 745 |
|  |  |  | инвестиции за счет платы за подключение | 133 859 | 55 174 | 21 582 | 32 297 | 24 806 |
|  |  |  | инвестиции за счет надбавки к тарифу | 109 878 | 0 | 0 | 54 939 | 54 939 |
|  |  |  | инвестиции за счет прибыли предприятия | 34 500 | 14 500 | 10 000 | 0 | 10 000 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 343722 | 188 255 | 18 303 | 64 802 | 72 362 |
|  |  |  | областной бюджет | 182 358 | 123 611 | 0 | 26 196 | 32 551 |
|  |  |  | бюджет города | 161 364 | 64 644 | 18 303 | 38 606 | 39 811 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена хоз.фекального коллектора Ду1200мм по ул. Труда от пр.Ленина до ул.Калмыкова | Предварительный расчет, выполнен специалистами МП трест «Водоканал». Стоимость строительства - 21000 тыс. рублей уточняется при проектировании | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 1 722 | 1 722 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 22 722 | 22 722 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 12 722 | 12 722 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 3 181 | 3 181 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сумма кредита | 15 903 | 15 903 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 16 286 | 16 286 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | плата за подключение | 16 286 | 16 286 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 26 286 | 26 286 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Город Магнитогорск. Канализационная насосная станция №16. Электроснабжение 10кВ от электроподстанции №58 | Смета №407-8115. Заключение государственной экспертизы проектной документации №74-1-3-0282-10 от 16.04.2010 года. Стоимость работ - 8057,29 тыс. рублей в ценах 4 квартала 2009 года | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 8 057 | 8 057 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 8 718 | 8 718 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 8 718 | 8 718 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 8 718 | 8 718 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 8 718 | 8 718 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду800мм от ул.Завенягина до канализационной насосной станции №16 (протяженностью 1,6 км) | Смета-аналог №ЧТ 7100-3 (ОАО «МГрП») (стоимость 1.п.м ж/б трубы в ценах 2001года -4,488 тыс.рублей). Стоимость строительства -36622 тыс.рублей (с К=4,25 на п/э трубу, К=1,2 на фактическую стоимость трубы) уточняется проектированием | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 36622 | 0 | 36622 | 0 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 5 933 | 0 | 5 933 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 42 555 | 0 | 42 555 | 0 | 0 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 42 555 | 0 | 42 555 | 0 | 0 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 10 639 | 0 | 10639 | 0 | 0 |
|  |  |  | Сумма кредита | 53194 | - | 53 194 | 0 | 0 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 1 281 | - | 1 281 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 54 475 | 0 | 54 475 | 0 | 0 |
|  |  |  | плата за подключение | 54 475 | 0 | 54 475 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 54 475 | 0 | 54 475 | 0 | 0 |
| 16 | Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений канализации. Станция УФ-обеззараживания сточных вод | Смета №270. Заключение государственной экспертизы проектной документации №74-1-3-0878-10 от 13.09.2010 года. Общая стоимость - 32126 тыс.рублей в ценах 4 квартала 2009 года | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 32 126 | 0 | 20 000 | 12126 | 0 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 6 162 | 0 | 3 240 | 2 922 | 0 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 38 288 | 0 | 23 240 | 15 048 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 23 240 | 0 | 23240 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 16 268 | 0 | 16 268 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города | 6 972 | 0 | 6 972 | 0 | 0 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств | 15 048 | 0 | 0 | 15048 | 0 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 |
|  |  |  | Итого инвестиций предприятия за счет собственных и привлеченных средств | 18810 | 0 | 0 | 18810 | 0 |
|  |  |  | Итого инвестиций предприятия за счет собственных средств, в том числе: | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
|  |  |  | прибыль предприятия | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 8810 | 0 | 0 | 8810 | 0 |
|  |  |  | Сумма кредита | 8810 | 0 | 0 | 8810 | 0 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 9022 | 0 | 0 | 9022 | 0 |
|  |  |  | надбавка к тарифу | 9 022 | 0 | 0 | 9 022 | 0 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 42 262 | 0 | 23240 | 19 022 | 0 |
| 17 | Строительство напорного коллектора диаметром Ду700мм переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения бытовых стоков протяженностью 6,5 км | Заключение экспертизы проектной документации №334/2-385/06 от 08.06.07года. Стоимость строительства в ценах 2001года-20592,9тыс. рублей, в текущих ценах-89167 тыс. рублей (с Кинф.=4,33) | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 89 167 | 0 | 0 | 20000 | 69 167 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 26 953 | 0 | 0 | 4 820 | 22 133 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 116 120 | 0 | 0 | 24 820 | 91 300 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 67 786 | 0 | 0 | 4984 | 62 802 |
|  |  |  | бюджет города | 67786 | 0 | 0 | 4984 | 62 802 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 48 334 | 0 | 0 | 19836 | 28 498 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 12083 | 0 | 0 | 4959 | 7 124 |
|  |  |  | Сумма кредита | 60417 | 0 | 0 | 24795 | 35 622 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 1452 | 0 | 0 | 597 | 855 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 61869 | 0 | 0 | 25392 | 36 477 |
|  |  |  | надбавка к тарифу | 30 959 | 0 | 0 | 12 698 | 18 261 |
|  |  |  | плата за подключение | 30 910 | 0 | 0 | 12 694 | 18 216 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 129655 | 0 | 0 | 30 376 | 99 279 |
| 18 | Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений | Строительство 1 этапа по смете №19/8-01/07 - 1 445 637 тыс. рублей (347509 тыс. рублей в ценах 2001 года с К= 4,16) | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 74 732 | 0 | 40 000 | 20 000 | 14 732 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 16 014 | 0 | 6 480 | 4 820 | 4 714 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 90 746 | 0 | 46 480 | 24 820 | 19 446 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 90 746 | 0 | 46 480 | 24 820 | 19 446 |
|  |  |  | Налог на прибыль (20 процентов) | 22 686 | 0 | 11620 | 6205 | 4 861 |
|  |  |  | Сумма кредита | 113432 | 0 | 58100 | 31025 | 24 307 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту (8,6 процентов) | 2731 | 0 | 1399 | 747 | 585 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 116163 | 0 | 59 499 | 31 772 | 24 892 |
|  |  |  | надбавка к тарифу | 30 955 | 0 | 0 | 12 697 | 18 258 |
|  |  |  | плата за подключение | 85 208 | 0 | 59 499 | 19 075 | 6 634 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 116 163 | 0 | 59 499 | 31 772 | 24 892 |
|  | Итого по водоотведению |  | Инвестиции, в том числе: | 377559 | 35 004 | 137214 | 81 170 | 124171 |
|  |  |  | инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: | 267 815 | 16 286 | 113 974 | 76 186 | 61 369 |
|  |  |  | инвестиции за счет платы за подключение | 186 879 | 16 286 | 113 974 | 31 769 | 24 850 |
|  |  |  | инвестиции за счет надбавки к тарифу | 70 936 | 0 | 0 | 34 417 | 36 519 |
|  |  |  | инвестиции за счет прибыли предприятия | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
|  |  |  | инвестиции за счет бюджета, в том числе: | 109 744 | 18 718 | 23 240 | 4 984 | 62 802 |
|  |  |  | областной бюджет | 34986 | 18718 | 16268 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города | 74758 | 0 | 6972 | 4984 | 62802 |
|  | ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению |  | Инвестиции, в том числе: | 999 518 | 292 933 | 187 099 | 233208 | 286 278 |
|  |  |  | инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: | 546 052 | 85 960 | 145 556 | 163 422 | 151 114 |
|  |  |  | инвестиции за счет платы за подключение | 320 738 | 71 460 | 135 556 | 64 066 | 49 656 |
|  |  |  | инвестиции за счет надбавки к тарифу | 180 814 | 0 | 0 | 89 356 | 91 458 |
|  |  |  | инвестиции за счет прибыли предприятия | 44 500 | 14 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  | инвестиции за счет бюджета, в том числе: | 453 466 | 206 973 | 41 543 | 69 786 | 135 164 |
|  |  |  | областной бюджет | 217 344 | 142 329 | 16 268 | 26 196 | 32 551 |
|  |  |  | бюджет города | 236 122 | 64 644 | 25 275 | 43 590 | 102 613 |

главу 7 изложить в следующей редакции:

## «7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИВИОННОЙ

ПРОГРАММЫ

## Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий Программы

Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий Программы (без учета НДС) составит всего 999 518 тыс. рублей, в том числе:

за счет  средств бюджета – 453 466 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 217 344 тыс. рублей,

бюджет города – 236 122 тыс. рублей;

за счет средств предприятия – 546 052 тыс. рублей, в том числе:

плата за подключение объектов к системам коммунального водоснабжения и  водоотведения – 320 738 тыс. рублей;

надбавка   к   тарифам   на   оказание   услуг   водоснабжения   и   водоотведения   – 180 814 тыс. рублей;

прибыль предприятия – 44 500 тыс. рублей.

## Объём инвестиций на реализацию Программы

### 1. Объём инвестиций за счёт платы за подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения.

- Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет платы за подключение объектов к системе водоснабжения составляет 133 859 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  55 174  тыс. рублей;

в 2012 году –  21 582 тыс. рублей;

в 2013 году –  32 297  тыс. рублей;

в 2014 году –  24 806  тыс. рублей.

# Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет платы за подключение объектов к системе водоотведения составляет 186 879 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  16 286  тыс. рублей;

в 2012 году –  113 974  тыс. рублей;

в 2013 году –  31 769  тыс. рублей;

в 2014 году –  24 850  тыс. рублей.

### 2. Объём инвестиций за счёт надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.

# Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет надбавки к тарифам на услуги водоснабжения составляет 109 878 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  инвестирование отсутствует;

в 2012 году – инвестирование отсутствует;

в 2013 году –  54 939  тыс. рублей;

в 2014 году –  54 939  тыс. рублей.

- Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет надбавки к тарифам на  услуги водоотведения составляет 70 936 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  инвестирование отсутствует;

в 2012 году –  инвестирование отсутствует;

в 2013 году –  34 417  тыс. рублей;

в 2014 году –  36 519  тыс. рублей.

### 3. Объём инвестиций за счёт средств бюджета.

# Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет средств бюджета города составляет 161 364 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 64 644  тыс. рублей;

в 2012 году –  18 303  тыс. рублей;

в 2013 году –  38 606  тыс. рубле;

в 2014 году –  39 811  тыс. рублей.

# Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет средств областного бюджета составляет 182 358 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 123 611  тыс. рублей;

в 2012 году –  инвестирование отсутствует;

в 2013 году –  26 196  тыс. рубле;

в 2014 году –  32 551  тыс. рублей.

- Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет средств бюджета города составляет 74 758 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – инвестирование отсутствует;

в 2012 году –  6 972  тыс. рублей;

в 2013 году –  4 984 тыс. рублей;

в 2014 году –  62 802  тыс. рублей.

- Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет средств областного бюджета составляет 34 986 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  18 718  тыс.рублей;

в 2012 году –  16 268  тыс. рублей;

в 2013 году –  инвестирование отсутствует;

в 2014 году –  инвестирование отсутствует.

- Инвестиции за счет прибыли предприятия.

# Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет прибыли предприятия составляет 34 500 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 14 500  тыс. рублей;

в 2012 году – 10 000  тыс. рублей;

в 2013 году –  инвестирование отсутствует;

в 2014 году – 10 000  тыс. рублей.

# Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет прибыли предприятия составляет 10 000 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – инвестирование отсутствует;

в 2012 году – инвестирование отсутствует;

в 2013 году –  10 000  тыс. рублей;

в 2014 году – инвестирование отсутствует.

## Предварительный расчет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения

## и водоотведения

### 1. Предварительный расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения.

### Набавка к тарифам муниципального предприятия трест «Водоканал»  на оказание услуг водоснабжения  рассчитывается по формуле:

= 109878 : 77379 = 1,42 рублей (без НДС),

где: - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов системы водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на услуги водоснабжения (тыс. рублей);

- объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации  Программы (2011-2014 годы), (тыс. м. куб.).

Надбавка к тарифам на услуги водоснабжения устанавливается для всех групп потребителей равной 1,42 рублей на 1 м.куб. питьевой воды (без НДС).

### 2. Предварительный расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения.

Набавка к тарифам муниципального предприятия трест «Водоканал» на оказание услуг водоотведения рассчитываются по формуле:

= 70936 : 71658,8 = 0,99 рублей (без НДС),

где: - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов системы водоотведения, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы системы водоотведения, сокращение эксплуатационных затрат на услуги водоотведения, (тыс. рублей);

- объем оказываемых абонентам услуг водоотведения в период реализации Программы (2011-2014 годы), (тыс. м. куб.).

Надбавка к тарифам на услуги водоотведения устанавливается для всех групп потребителей равной 0,99 рублей на 1 м.куб. сточных вод (без НДС).

## 3. Предварительный расчет тарифа на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения.

1) Методика расчета тарифа на подключение к системе водоснабжения при увеличении пропускной способности водопроводных сетей.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения () города при увеличении пропускной способности водопроводных сетей рассчитывается по формуле:

= 133 859 000: 600,833 = 222 789,03 рублей за 1 м. куб. воды в час,

где: - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м. куб. в час).

2) Методика расчета тарифа на подключение к системе водоотведения при увеличении пропускной способности канализационных сетей.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения () города при увеличении пропускной способности канализационных сетей рассчитывается по формуле:

# = 186 879 000 : 863,395= 216 446,70 рублей за 1 м. куб. бытовых стоков в час,

где: - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей  (рубли);

- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м. куб. в час).»;

- главу 8 изложить в следующей редакции:

- «8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

- И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В результате переброски стока реки Урал в зону поглощения источника будет осуществлена искусственная подпитка источника, сохранение объема забора воды в размере 98-92 тыс.м.куб. в сутки и увеличение объема забора воды из Мало-Кизильского месторождения подземных вод до 110 тыс.м.куб. в сутки.

Выполнение гидрогеологических исследований и оценка эксплуатационного запаса Усть-Янгельского месторождения подземных вод увеличит суммарный эксплуатационный запас  воды на 25-40 тыс.м. куб. в сутки.

В результате гидрогеологических исследований Верхне-Кизильского месторождения подземных вод будут предложены мероприятий для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов.

В результате строительства насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского месторождения подземных вод увеличится объем забора воды на 8 тыс.м.куб. в сутки.

В результате строительства напорного коллектора переброски бытовых стоков правобережной части города  диаметром 700 мм (протяженностью 6,5 км)  обеспечиваются:

- принятие дополнительного объёма бытовых сточных вод (19,8 тыс. м.куб. в сутки) на левобережные очистные сооружения из южных микрорайонов города (142а, 145, 147, 148, 149, 150), в которых планируется активное развитие жилищного строительства в соответствии с долгосрочной городской целевой программой реализации национального проекта  «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в городе Магнитогорске на 2011-2015 годы,  утвержденной  Постановлением  администрации  города  Магнитогорска  от 17 ноября 2010 года №12669-П;

- регулирование объёма подачи сточных вод на очистные сооружения города;

- разгрузка правобережных очистных сооружений на 20 тыс.м.куб. в сутки с целью достижения качественных показателей очистки сточных вод;

- транспортировка бытовых сточных вод Ленинского и Правобережного районов города, минуя территорию ОАО «ММК», при этом снижается размер оплаты  муниципального предприятия трест «Водоканал» за транспортировку бытовых стоков;

- использование канализационного коллектора, проходящего по территории ОАО «ММК», только как резервного при аварийных ситуациях или ремонтных работах на основных коллекторах.

В результате внедрения установок обеззараживания бытовых стоков на Левобережных очистных сооружениях значительно снижается опасность воздействия применяемого в настоящее время жидкого хлора на окружающую среду и людей.

В результате установки частотных преобразователей на водопроводной насосной станции достигается оптимальный режим работы насосного оборудования и водопроводных сетей, при таком режиме отсутствие гидравлических ударов снижает количество аварийных ситуаций и уменьшает объём ремонтных работ.

В результате модернизации и замены водопроводных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей с 25 до 50 лет;

- увеличение пропускной способности трубопроводов (на 600,833 м.куб. в час);

- снижение неучтённых расходов воды в связи с уменьшением утечек.

В результате модернизации и замены канализационных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей до 50 лет;

- увеличение пропускной способности трубопроводов (на 723,6 м.куб. в час).

В результате реконструкции электроснабжения и электрооборудования на насосных станциях достигаются следующие показатели:

- повышение надёжности электроснабжения насосных станций;

- повышение надёжности работы электрооборудования.

В результате выполнения реконструкции левобережных очистных сооружений  достигаются следующие показатели:

- увеличение  мощности с 47 тыс.м.куб. в сутки до 55 тыс.м.куб. в сутки (на 139,795 м.куб. в час на период действия Программы);

- улучшение технологии очистки;

- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.

В результате строительства установки по обезжелезиванию воды на Верхне-Кизильском питьевом водозаборе достигаются качественные показатели очистки питьевой воды  по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1 мг/л).».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района-2, Д.В. Мельников, КСП, Регистр МНПА, ИАО, МП трест «Водоканал», в дело-2. РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление экономики, управление финансов, О.В. Грищенко, управление внешних связей, молодежной политики и общественных проектов (для опубликования).