## ПРОЕКТ

## МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

__________________________________                                                  _________

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2026 - 2035 годы В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 №33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440, Уставом города Магнитогорска, Положением о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 февраля 2018 года № 29, рассмотрев результаты публичных консультаций, проведенных в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2016года № 89, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2026 - 2035 годы (прилагается).

- Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска                  Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов                     С.Н. Бердников                                        А.О. Морозов

УТВЕРЖДЕНА

Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
от «      »                    2026 года №

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

города Магнитогорска на 2026 – 2035 годы

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2026-2035 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440, Стратегия социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года, утвержденная Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №169 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Магнитогорска (далее - администрация города) 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72 Глава города Магнитогорска – Бердников Сергей Николаевич телефон 49-85-00 |
| Руководитель Программы | 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72 телефон 49-85-07, факс 26-04-28 заместитель главы города Магнитогорска Москалев Максим Викторович |
| Разработчики Программы | Управление транспорта и коммунального хозяйства, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72 телефон - 49-85-65 (доб. 1565), факс 49-84-98 и.о. начальника Управления Смольянинова Татьяна Николаевна |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность и безопасность услуг транспортного комплекса, повышение экологической безопасности и качественного уровня жизни населения города Магнитогорска (далее - город, город Магнитогорск, Магнитогорск). Задачами Программы являются: - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в городе; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), в перевозке пассажиров и грузов на территории города; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города; - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, осуществляющих деятельность на территории города |
| Целевые показатели (индикаторы развития) транспортной инфраструктуры | - строительство улично-дорожной сети - 0,82 километра; - реконструкция улично-дорожной сети - 3,15 километра; - капитальный ремонт улично-дорожной сети – 1 923 226,0 кв. метров; - проектирование, строительство и реконструкция трамвайных линий и дорожной сети – 7,28 метра, в том числе трамвайных линий – 7,03 километра, автобусной инфраструктуры – 0,25 километра, а также площадки для разворота автобусов большого класса в районе Правобережных очистных сооружений – 500 кв. метров; - модернизация парка городского пассажирского транспорта с низким уровнем пола и откидными площадками для маломобильных групп населения – приобретение 62 единиц транспортных средств, в том числе приобретение трамвайных вагонов – 40 единиц, автобусов среднего класса, работающих на газомоторном топливе, – 10 единиц, электробусов – 12 единиц; - модернизация энергохозяйства наземного электротранспорта (тяговые подстанции) – 7 единиц, в том числе проектирование и строительство - 1 единица, реконструкция – 6 единиц; - реконструкция производственно-технической базы городского автобусного транспорта, включая проектирование и монтаж системы контроля загазованности и автоматической вентиляции стояночного и ремонтного боксов – 117 800,0 куб. метров, капитальный ремонт ремонтного и стояночного бокса для автобусов, административно-бытовых помещений – 7485,2 кв. метра, проектирование и строительство поста диагностики технического состояния автобусов; - корректировка существующих маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования – 2 маршрута; - развитие единого парковочного пространства за счет устройства новых и ремонта действующих парковочных карманов – 32 935,0 кв. метров; - развитие инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб за счет обновления автопарка и парка спецтехники муниципального предприятия трест «Теплофикация» (далее - МП трест «Теплофикация») - 20 единиц; - развитие инфраструктуры для пешеходного движения за счет устройства новых и ремонта существующих тротуаров, пешеходных дорожек – 112 851,5 кв. метра; - развитие инфраструктуры для движения средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ) и велосипедов, маломобильных групп населения за счет устройства бордюрных пандусов – 156 штук; - повышение безопасности дорожного движения за счет обустройства остановочных пунктов на маршрутной сети транспорта общего пользования – 420 штук; - снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, перегруженности участков дорог и перекрестков движением – 14 мероприятий; - внедрение интеллектуальных транспортных систем – 4 системы; - развитие мониторинга и контроля за работой объектов транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности – 53 мероприятия; - разработка и актуализация правил организации дорожного движения (далее - ПОДД) улично-дорожной сети Магнитогорска - 100,788 километра; - проведение научно-исследовательской работы (далее - НИР), направленной на повышение скорости сообщения на трамвайной маршрутной сети, разработку и внедрение интеллектуальных транспортных систем, – 15 этапов |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2026 – 2035 годы 1 этап – 2026 – 2030 годы; 2 этап – 2031 – 2035 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | - мероприятия по развитию дорожного хозяйства, включая мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной сети; - мероприятия по развитию городского пассажирского транспорта общего пользования, включая мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции трамвайных линий и дорожной сети для движения автобусов, модернизации парка городского пассажирского транспорта и энергохозяйства наземного электротранспорта, мероприятия по реконструкции производственно-технической базы городского автобусного транспорта, корректировке существующих маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования, мониторингу и разработке рекомендаций по повышению скорости сообщения на трамвайной маршрутной сети; - мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового и легкового автомобильного транспорта, включая мероприятия по развитию единого парковочного пространства, развитию инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб; - мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного движения, движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения, включая мероприятия по устройству тротуаров и бордюрных пандусов на улично-дорожной сети; - мероприятия по организации дорожного движения, включая мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, по предотвращению перегруженности участков дорог и перекрестков движением, внедрение интеллектуальных транспортных систем, развитие мониторинга и контроля за работой объектов транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 17 145 775,13 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 16 974 317,38 тыс. рублей; - бюджет города – 171 457,75 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

- Анализ положения города Магнитогорска в структуре пространственной организации Челябинской области.

Город Магнитогорск является городом областного подчинения. Разделен на две части рекой Урал, по которой проходит граница Европы и Азии. Находится в 310 километрах к юго-западу от Челябинска. На севере, востоке, юге город граничит с Агаповским муниципальным округом. Западная граница территории города является административной границей между Челябинской областью и Республикой Башкортостан.

Город окружает развитая сеть автомобильных дорог, сложившаяся в процессе исторического и экономического развития региона с учетом его географических особенностей и природных условий.

С севера к городу подходит магистраль межрегионального значения Р316 Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск и примыкает к улице Цементной, обеспечивая транспортные связи с Республикой Башкортостан.

С северо – восточной стороны к городу подходит автомобильная межмуниципальная дорога общего пользования Р360 Южноуральск - Магнитогорск, соединяющая город с Челябинском через Южноуральск. Проходя по районам, имеющим ярко выраженную сельскохозяйственную направленность, она дает выход готовой продукции этих районов к железнодорожным станциям Челябинска, Магнитогорска, Троицка. Кроме того, по этой дороге осуществляются транзитные перевозки областей Уральского Федерального округа и Сибири с Республикой Башкортостан и Оренбургской областью. Подъезд к городу осуществляется по улице Чкалова.

С восточной стороны от города проходит ответвление на автомобильную дорогу регионального значения Р361 Магнитогорск – Сибай – Зилаир – Ира, обеспечивающее транспортные связи с Республикой Башкортостан.

Дорога Магнитогорск - аэропорт подходит к городу с запада.

Дорога Чебаркуль – Уйское – Сурменевский - Магнитогорск – дорога межмуниципального значения, подходит к левобережной части города с севера и примыкает к улице Бахметьева.

Объездная дорога вокруг города позволяет значительно снизить поток транзитного транспорта, особенно грузового, через жилую левобережную часть города, а также играет важную роль в обеспечении кратчайших транспортных связей между Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской областями, Республикой Башкортостан, Казахстаном, а также центральными областями Российской Федерации.

Площадь города составляет 392,35 кв.километров, что составляет 0,4 процента территории Челябинской области. Протяженность вдоль реки Урал с севера на юг - 27 километров, с востока на запад - 20 километров, высота над уровнем моря - 310 м. Население города – 417 563 человек, что составляет 11,9 процента от общей численности населения Челябинской области и занимает второе место среди городов Челябинской области по численности.

Инвестиции в развитие транспортной структуры региона не будут иметь эффекта для города при неготовности его транспортных объектов к таким изменениям. Важным является наличие резервов пропускной способности городской дорожной сети и провозной способности городского пассажирского транспорта общего пользования для переработки входящих и исходящих грузо- и пассажиропотоков, готовность транспортной инфраструктуры к предстоящим изменениям, в первую очередь, состояние парковочного пространства в увязке с системой организации дорожного движения, включая движение транспорта, пешеходов и СИМ.

Планируемые мероприятия по развитию объектов городской транспортной инфраструктуры, помимо улучшения технико-экономических параметров, должны обеспечивать безопасность и повышать качество жизни горожан, предусматривать сокращение уровня аварийности на дорожной сети, загрязнения окружающей среды, условия беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры маломобильных групп населения. Обязательным является наличие у городской транспортной системы свойства адаптивности к внешним изменениям, что невозможно без разработки и внедрения интеллектуальных транспортных систем, учитывающих специфику транспортной среды городов с градообразующими предприятиями, для автоматизации мониторинга и управления работой городского транспорта.

- Социально-экономическая характеристика города, характеристика градостроительной деятельности на территории города, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.

Анализ общих показателей социально-экономического развития. Магнитогорск представляет собой крупный промышленный центр Челябинской области, где ключевую роль играет чёрная металлургия.

Жизнедеятельность города во многом определяется работой Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее - ПАО «ММК»). Городская экономика формируется исходя из работы более 7,4 тысячи предприятий и организаций. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области за последние три года количество зарегистрированных в городе предприятий, организаций и учреждений оставалось примерно на одном уровне. Так на 1 января 2024 года – 7 470 единиц; 1 января 2025 года – 7 468 единиц; 1 января 2026 года – 7 395 единиц. Несмотря на это, структура и интенсивность транспортных потоков, особенно пассажиропотоков на городской дорожной сети по-прежнему зависит от технологических ритмов работы градообразующего предприятия.

Устойчивое социально-экономическое развитие в долгосрочной перспективе обеспечивается за счёт ключевой отрасли экономики, стабильно повышающегося уровня доходов работающего населения, динамично формирующегося имиджа города как места для достойной и комфортной жизни, постоянного благоустройства городской территории и развитии городской среды, внедрения цифровых технологий в муниципальное управление и сферу городского транспорта.

Характеристика градостроительной деятельности на территории города, включая деятельность в сфере транспорта.

Развитие Магнитогорска сегодня осуществляется посредством государственного финансирования и частных инвестиций на основе анализа социально-экономического и культурного потенциала города. Генеральным планом города Магнитогорска (далее-Генеральный план) предусмотрено, что планировка Магнитогорска производится за счет дифференциации городской территории по функциональным зонам назначения в целях повышения качества городской среды, эффективности инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения интересов проживающих граждан с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений.

Основные задачи генерального плана Магнитогорска состоят в обеспечении каждой семьи отдельной квартирой или благоустроенным домом, формировании комфортной среды проживания, сочетании реконструкции центральных районов с освоением новых районов на свободных территориях периферии. В современной градостроительной политике Магнитогорска основной акцент сделан на сбалансированное ведение многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства, удовлетворяющего жилищные потребности горожан и завершающее архитектурно-планировочное формирование городской застройки.

Цели Генерального плана достигаются интенсивным использованием имеющихся в границах города территориальных резервов. Для этого активно осваиваются свободные территории внутри города, например, в южных районах увеличивается территория под малоэтажную жилую застройку.

Производится реконструкция районов с низкой плотностью застройки, повышая этот показатель, например, в промышленных и производственно-складских территориях.

Эксплуатация на регулярной маршрутной сети городского транспорта автобусов среднего класса и электробусов (в планах на 2027 год) требует устройства разворотных площадок. Необходимо продолжать работу по обустройству существующих и организации новых остановочных пунктов на трамвайной и автобусной маршрутной сети, что актуально для южных микрорайонов. Требует решения вопрос обеспечения безопасности движения по улично-дорожной сети пешеходов, СИМ и велосипедов.

Планируется следующий этап решения проблемы организации безбарьерной среды для передвижения маломобильных групп населения в части оборудования тротуаров в местах пересечения с дорожной сетью бордюрными пандусами.

Внимания заслуживает проблема расширения парковочного пространства за счет устройства парковочных карманов у мест притяжения пассажиропотоков и использования резервов вместимости существующих парковок. Решение проблемы осуществляется проведением мониторинга и разработкой рекомендаций по определению очередности движения конфликтующих транспортных потоков, продолжительности циклов, фаз и тактов светофорного регулирования, в том числе дополнительных секций. Помимо сокращения нагрузки участков дорог и перекрестков движением, реализация таких организационных мер позволит снизить негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения, повысит безопасность дорожного движения.

Оценка транспортного спроса. В городской транспортной системе пользователями транспорта являются горожане. Потребность горожан в транспорте означает их потребность совершать передвижения по городу с различными целями на транспортных средствах, включая велосипеды и СИМ, а также пешком.

Особенностью передвижений горожан в пиковые периоды являются массовые пассажиропотоки с правого на левый берег утром, а также в обратном направлении вечером. Практически полностью это маятниковые трудовые передвижения. Структура трудовых передвижений устанавливались посредством анализа обезличенной информации о транзакциях по входам и выходам работников ПАО «ММК», организаций Группы ПАО «ММК» через контрольно-пропускные пункты (далее - КПП), включая время прохода работника через турникет и примерный адрес его места жительства.

Максимальная величина трудовых передвижений наблюдается между районом торгового центра «Радуга вкуса» и восточной границей ПАО «ММК», расположенной вдоль улицы Кирова. Восточная граница комбината является наиболее пассажиронапряженной. Минимальная величина передвижений соответствует корреспонденциям между районами левобережной части города.

- Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Внешнегородские перевозки. Внешнегородскими перевозками называются перевозки, осуществляемые с пересечением границы города. Они предназначены для переработки входящих, исходящих и транзитных пассажиро- и грузопотоков. Независимо от объекта перевозки (пассажиры или грузы) в Магнитогорске имеют место пригородные, междугородние и международные перевозки, осуществляемые с пересечением государственной границы Российской Федерации. Кроме того, в городе осуществляются туристско-экскурсионные внешнегородские перевозки по фиксированным туристическим маршрутам или разовым заказам, а также служебные (вахтовые) внешнегородские перевозки, выполняемые с целью доставки персонала предприятий от места жительства до места работы и обратно ведомственным или частным транспортом. Для внешнегородских перевозок применяется внешний транспорт, эксплуатируемый на линиях, путях или дорогах общего пользования. В Магнитогорске внешнегородские перевозки осуществляются железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт обеспечивает пассажирам беспересадочное сообщение из Магнитогорска до смежных экономических центров (Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тюмень), а также до Москвы. До Оренбурга и Кургана по железной дороге из Магнитогорска можно добраться с пересадкой. Поезда из Магнитогорска отправляются в направлениях Белорецка, Карталов и Сибая. Направление Магнитогорск - Белорецк является магистральным электрифицированным переменного тока двухпутным участком с двухсторонней автоблокировкой по каждому пути протяженностью 102 километра. Направление Магнитогорск - Карталы – это магистральный электрифицированный переменного тока двухпутный участок с односторонней автоблокировкой протяженностью 156 километров. Направление до Сибая представляет собой однопутный подъездной путь на тепловой тяге с полуавтоматической блокировкой протяженностью 97 километров.

По данным Южно-Уральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» количество отправленных за последние три года со станции Магнитогорск-Пассажирский пассажиров поездами дальнего следования составило: 2023 год – 49 809 человек; 2024 год – 56 284 человек; 2025 год – 51 618 человек.

Автомобильный транспорт. Пассажирские перевозки осуществляются централизованно автобусами с автовокзала, расположенного рядом со зданием железнодорожного вокзала. Исходя из анализа актуальных реестров межмуниципальных маршрутов Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей, Республики Башкортостан, а также данных табло расписания движения и объявлений, вывешенных в холле автовокзала, последний является начальным, конечным или промежуточным пунктом порядка 20 пригородных (до 50 километров), междугородних (свыше 50 километров) и международных с пересечением государственной границы Российской Федерации маршрутов.

Большая часть грузовых междугородних автомобильных перевозок осуществляется в связи с потребностью крупных промышленных и торговых предприятий города. Такие перевозки выполняются на условиях инсорсинга, когда автопарк является собственностью предприятия или торговой сети, а также внутреннего или внешнего аутсорсинга.

Воздушный транспорт. Ключевым объектом инфраструктуры воздушного транспорта города является международный аэропорт.

Он относится к V классу с годовым объемом перевозок 100-500 тыс. человек. Аэропортовую деятельность с 2017 года осуществляет акционерное общество «Международный Аэропорт Магнитогорск».

Согласно открытым данным, в 2024 году численность персонала аэропорта составляла 254 человека. Длина искусственной взлетно-посадочной полосы равна 3250 метров, ширина – 45 метров. Согласно Федеральным авиационным правилам от 25 августа 2015 года №262, взлетно-посадочная полоса таких размеров относится к классу А.

Аэропорт расположен на территории Республики Башкортостан в западном направлении от Магнитогорска на расстоянии 10 километров от границы города. Летное поле аэропорта имеет следующие линейные размеры: длину - 3550 метров, ширину – 300 метров.

Из аэропорта организованы чартерные рейсы, в том числе международные. Основные направления чартерных рейсов: Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Омск, Новокузнецк, Самара. Главными их заказчиками являются автономная некоммерческая организация «Хоккейный Клуб «Металлург» и санитарная авиация.

Рядом со зданием аэропорта есть две бесплатные автопарковки. Первая расположена на площади перед зданием аэровокзала вместимостью 90 автомобилей и 2 пассажирских автобуса. Вторая парковка вмещает 90 автомобилей и находится за гостиницей «Орбита». Платные автостоянки отсутствуют.

Внутригородские перевозки.

Городской пассажирский транспорт общего пользования представляет собой совокупность транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на коммерческой основе по обращению любого гражданина. В Магнитогорске такие перевозки производятся трамваями и автобусами по регулярным маршрутам городского транспорта. Регулярные маршруты предполагают наличие неизменной трассы, а также расписания движения маршрутных транспортных средств.

Регулярные городские пассажирские перевозки в Магнитогорске регулируются Управлением транспорта и коммунального хозяйства администрации города (далее-УТиКХ) – полномочной структурой органа местного самоуправления. На сайте городской администрации размещены актуальные реестры муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным и электрическим транспортом. Согласно им, в городе круглогодично работает 36 регулярных автобусных маршрутов и 32 трамвайных маршрута. Помимо этого, имеют место 11 сезонных автобусных маршрутов, функционирующих в весенне-осенний и летний периоды. В реестр трамвайных маршрутов включены 11 нулевых рейсов, предназначенных для перегона вагонов между депо и разворотными кольцами.

Грузовые перевозки в пределах города осуществляются ведомственным автотранспортом предприятий и учреждений, а также транспортом аутсорсинговых транспортно-логистических компаний. Крупнейшими городскими предприятиями, эксплуатирующими грузовой автопарк для внутригородских перевозок, являются: общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное управление», общество с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой» (далее - ООО «Трест Магнитострой»).

- Характеристика сети дорог города, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог.

Характеристика сети дорог города. Городская улично-дорожная сеть представлена проспектами, улицами, набережными, площадями, проездами, переулками, мостовыми переходами, пересечениями данных элементов. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе составляет 637,121 километра. Протяженность их замощенных частей равна 615 километров, протяженность автодорог с усовершенствованным покрытием – 565,5 километра, протяженность автодорог, обеспеченных подземными водостоками, – 583,6 километра (91,6 процента). Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 2025 года составляет 640,53 километра.

Финансирование мероприятий по содержанию и развитию городской дорожной сети производится из средств городского и областного бюджетов. Ежегодные суммы на эти цели планируются с учетом текущих потребностей содержания и реконструкции дорожной инфраструктуры, а также прогнозных показателей ее развития в соответствии с генеральным планом. Основной упор в развитии городской дорожной сети делается на перераспределении транспортных и грузовых потоков, снижении уровня загрузки участков, повышении пропускной способности дорог и перекрестков, развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения, повышении уровня безопасности дорожного движения, расширение доступной среды для маломобильных групп населения и использовании средств индивидуальной мобильности граждан.

Параметры дорожного движения. Транспортные потоки на городской дорожной сети оценивались по параметрам часовой интенсивности, средней скорости, задержек в движении транспорта, плотности транспортного потока. Исходные данные были получены посредством натурных наблюдений за потоком транспортных средств на стационарных постах учета, а также фиксацией координатно-временных параметров движения транспорта по участкам дорожной сети, установленных средствами глобальной навигационной спутниковой системы.

Задержки в движении определялись как разница расчетного времени проезда участка транспортным средством с максимально разрешенной скоростью движения без остановок и среднего времени проезда того же участка контрольным транспортным средством. Величина задержки в движении учитывает все остановки транспортного средства на дорожной сети, в том числе связанные с ожиданием начала движения по причине заторов перед перекрестком. Участки с максимальными задержками совпадают с участками дорожной сети, для которых характерна минимальная скорость движения транспорта. Большая задержка в движении транспорта наблюдается по улице Гагарина от Западного шоссе до улицы Советская.

Оценка качества содержания дорог. Ежегодно в городе капитально ремонтируется свыше 7 километров улиц города, с проведением комплекса работ по полному восстановлению или замене дорожного полотна, основания и инженерных сооружений. Более 16 тыс. кв. метров дорожных покрытий подвергается текущему (ямочному) ремонту. Капитальное восстановление дорожных покрытий обходится в 2,5-3 раза дороже, чем своевременное проведение их текущего ремонта. Качество содержания городских дорог удовлетворительное.

- Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городе, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Анализ состава парка транспортных средств.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция увеличения числа автомобилей на территории города. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

На 1 января 2025 года зарегистрировано 162 901 транспортное средство, в том числе 101 777 легковых автомобилей индивидуального пользования. Соответственно уровень автомобилизации города составляет 390 автомобилей на 1000 жителей.

Уровень автомобилизации в городе. По имеющимся данным, Челябинская область входит в двадцатку регионов Российской Федерации с максимальным уровнем автомобилизации в 393,2 автомобиля на 1000 жителей.

По состоянию на январь 2025 года на территории города зарегистрировано 195 498 транспортных средств. За последние 15 лет это число возросло на 26,7 процента. Так в 2009 году в Магнитогорске было зарегистрировано порядка 146 600 единиц транспорта, в 2016 году – 162 901 единица.

Обеспеченность парковками (парковочными местами). Хранение и размещение транспортных средств на территории города осуществляется в зоне объектов общегородского значения (общественных, спортивных, культурных), в промышленных и других нежилых зонах, в жилой застройке, включая районные, внутриквартальные и дворовые территории, в зоне улично-дорожной сети.

Максимально обеспечены парковками торгово-развлекательные центры и гипермаркеты, что объясняется их размерами и пропускной способностью. Величина средней заполняемости парковок перед торгово-развлекательными центрами и гипермаркетами составляет 58,4 процента. У досуговых учреждений, административных объектов, учреждений образования, здравоохранения парковки заполнены более чем на две трети. Парковки автоцентров и рынков заполнены в течение дня на 36,4 процента, парков и скверов – на 32,6 процента, перед магазинами - порядка 50 процентов. Расчеты справедливы для обычных дней, в предпраздничные дни и по праздникам занятость некоторых парковок может достигать 100 процентов.

- Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Наземный пассажирский электрический транспорт.

Трамвай является базовым видом городского транспорта и выполняет ключевую роль в формировании транспортной системы Магнитогорска. Это сложилось исторически и сохраняется по настоящее время, поскольку в периоды пиковых нагрузок на городскую дорожную сеть только трамвай способен осваивать массовые пассажиропотоки. Городская трамвайная сеть довольно обширна и охватывает практически все районы города, пролегает по всем мостовым переходам, огибая большую часть границы промышленной площадки ПАО «ММК», на которой расположены КПП. Протяженность трамвайной сети составляет 174,64 километра, уступая по этому показателю лишь Москве и Санкт-Петербургу. Суммарная протяженность регулярной маршрутной трамвайной сети Магнитогорска составляет 1005,7 километра.

Перевозчиком, эксплуатирующим трамвайный парк, является муниципальное предприятие «Магнитогорский городской транспорт» (далее - «МП «Маггортранс»). По данным предприятия, вагонный парк насчитывает 145 пассажирских и 25 специальных вагонов. Все трамвайные вагоны относятся к большому классу вместимостью 117-135 пассажиров. Городской трамвайный парк за последние несколько лет практически полностью обновлен. Средний срок службы более двух третей эксплуатируемых вагонов (65,5 процента) не превышает пяти лет. В среднесрочной перспективе планируется обновить оставшуюся часть вагонов со сроком службы более 18 лет, что позволит сократить сходы с линии по причине внезапных отказов.

Автомобильный транспорт. Автобусная маршрутная сеть в городе гораздо более разветвлена по сравнению с сетью трамвайных маршрутов, что объясняется:

- высокой эксплуатационной мобильностью автобусов по сравнению с трамваями (отсутствие контактной сети и рельсового пути);

- широким диапазоном пассажировместимости подвижного состава (от 13 до 110 человек) в зависимости от класса автобуса;

- высокой маневренностью и технической скоростью автобусов малой вместимости.

Автобусными маршрутами обеспечивается транспортная связь отдаленных городских районов многоэтажной и индивидуальной застройки с центром города, крупными промышленными предприятиями. В этих условиях автобус остается эффективным средством транспортного обслуживания населения, поскольку трамвайного движения недостаточно для освоения корреспонденции пассажиропотоков в полном объеме. Мобильность автобусов является важным конкурентным преимуществом, поэтому потребности в транспортном обслуживании горожан, проживающих в отдаленных от центра города районах частной застройки, в настоящее время удовлетворяются лишь данным видом городского транспорта.

Без учета сезонных маршрутов протяженность автобусной маршрутной сети городских регулярных перевозок пассажиров составляет около 1400 километров. Опыт организации работы городского транспорта в крупных городах свидетельствует о том, что регулярные перевозки пассажиров в часы пик необходимо выполнять автобусами большого и среднего класса, автобусы малого класса должны эксплуатироваться на маршрутах, пролегающих по малонаселенным территориям с небольшим пассажиропотоком.

Анализ пассажиропотока. Динамика пассажиропотока в течение рабочего дня характерна для города с преобладанием трудовых перемещений населения. Как на трамвайных, так и на автобусных маршрутах наблюдаются всплески пассажиропотока в утренние и вечерние часы пик, когда люди едут из дома на работу и с работы возвращаются домой. К концу рабочего дня наблюдается спад пассажиропотока, однако это не сказывается на регулярности работы городского транспорта.

- Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.

Улично-дорожная сеть в городе благоустроена. Для организации пешеходного движения вдоль городских улиц устроены тротуары, пешеходные дорожки и пешеходные переходы, оборудованные пандусами с целью обеспечения возможности передвижения по ним маломобильных групп населения и люди с колясками.

Доступность тротуаров для передвижения маломобильных групп населения следует из концепции безбарьерной городской среды, состоящей в обеспечении объектов социальной инфраструктуры техническими и другими возможностями, предоставляющими свободный и беспрепятственный доступ на любые объекты и передвижение внутри них самостоятельно или с минимальной посторонней помощью.

Концепция безбарьерной городской среды актуальна и для использования СИМ, получающих все большее распространение в Магнитогорске как альтернативный способ передвижения. СИМ представляет техническое устройство, предназначенное для передвижения человека по дороге с твердым покрытием. К ним относятся электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие механические средства. Как правило, СИМ имеет электрический привод с источником питания от аккумуляторной батареи, требующей периодической подзарядки.

В настоящее время в рамках соглашений администрации города с кикшеринговыми компаниями Общество с ограниченной ответственностью «Вуш» и Общество с ограниченной ответственностью «ЮрентБайк.ру» определен перечень территорий, на которых ограничен скоростной режим движения СИМ 15 километров/час. Такими территориями являются все парки и парковые зоны Магнитогорска. Запрет передвижения на СИМ устанавливается нормативным правовым актом администрации города. Размещение СИМ в городе возможно на тротуарах и пешеходных дорожках, если ширина прохода составляет не менее 1,5 метров. Скорость в таких проходах с плотным пешеходным потоком также ограничивается 15 километрами/час. По итогам онлайн-опроса, жители города предпочли размещение парковок для СИМ и велосипедов на проспектах Ленина и Карла Маркса, а также на улице Советская.

- Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Транспортная инфраструктура и маршруты движения грузовых транспортных средств сформированы в привязке к расположению крупных объектов генерации и погашения грузопотоков. Такими объектами являются промышленные предприятия, объекты оптово-розничной торговли, строительные площадки, терминально-складские комплексы, производственно-техническая база логистических компаний и автотранспортных предприятий, объекты внешнего транспорта.

Крупнейшим в городе предприятием, специализирующемся на сборе и перевозке твердых коммунальных отходов, является общество с ограниченной ответственностью «Экоспецтранс» (66 единиц мусоровозной техники). Специализированный автопарк предприятия состоит из мусоровозов с боковой загрузкой (30 единиц), мусоровозов с задней загрузкой (24 единицы), мультилифтов (4 единицы), грейферов (8 единиц). Средний возраст парка 6 лет.

Вопросы ремонта и содержания автомобильных дорог в Магнитогорске находятся в ведении муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства». Крупнейшей подрядной организацией для выполнения этих работ является акционерное общество «Магнитогорскинвестстрой», учредителем которого выступает администрация города Магнитогорска. Акционерное общество эксплуатирует 162 единицы автомобилей и спецтехники. В структуре парка имеются коммунальные машины (46 единиц), дорожная техника (36 единиц), самосвалы (9 единиц), специальная техника на автомобильном шасси (31 единица). Средний возраст парка составляет 13 лет. В целом работа коммунальных и дорожных служб города оценивается удовлетворительно.

- Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Анализ статистических данных, предоставленных отделом Госавтоинспекции Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской области, за 2023–2025 годы позволил установить, что динамика показателей аварийности на дорогах Магнитогорска отличается от общероссийской динамики. Общее число дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в городе за три года возросло на 4,1 процента, в том числе с участием детей - на 19,6 процента.

Уровень безопасности дорожного движения в городе средний, но рост числа ДТП свидетельствует о необходимости активизации работ по развитию дорожной инфраструктуры и профилактики нарушений ПДД. С целью сокращения аварийности на дорожной сети при разработке Программы необходимо сконцентрироваться на мероприятиях, связанных с текущим ремонтом улично-дорожной сети, с развитием инфраструктуры для пешеходного движения (устройство и ремонт тротуаров), с развитием инфраструктуры для движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения (устройство бордюрных пандусов), с устройством пешеходных переходов, с оборудованием остановочных пунктов городского транспорта. Также требуется разработать меры по ликвидации очагов аварийности на пересечении проспекта Карла Маркса с улицами Зеленый Лог, Советской Армии, Дружбы, Бориса Ручьева, а также на пересечении проспекта Ленина с улицами Советской Армии и Грязнова, на перекрестке улица Профсоюзная - улица Южный переход.

- Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Источниками загрязнения в Магнитогорске являются промышленные предприятия, предприятия по производству строительных материалов, тепловые электростанции, другие организации. Все больше вредных выбросов производит автомобильный транспорт. В течение последних 10 лет число зарегистрированных в нашем городе автомобилей возросло на 20 процентов, что совпадает с общероссийской тенденцией.

По информации, представленной на официальном сайте Министерства экологии Челябинской области на конец 2024 года, благодаря мероприятиям в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», снижение совокупного объема валовых выбросов по сравнению с 2017 годом в Магнитогорске составило на 21,47 процента, в том числе по опасным загрязняющим веществам – на 15,66 процента.

Сокращение вредных выбросов в атмосферу от автотранспорта в Магнитогорске в большей степени обеспечивается мониторингом дорожных заторов на перекрестках и разработкой рекомендаций по их сокращению, поскольку наибольшая концентрация вредных веществ наблюдается на перекрестках во время ожидания автомобилями начала движения.

- Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города.

Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры города определяются направлением жилищного строительства в Магнитогорске. Несмотря на то, что в настоящее время городское население имеет благоприятные условия по параметрам жилищной обеспеченности, городская территория прирастает районами жилой малоэтажной застройки, а также жилыми комплексами бизнес-класса на южных и юго-западных окраинах. В связи с этим приоритетной задачей является транспортная обеспеченность новостроек, опережающая темпы их возведения. Требуется построить улично-дорожную сеть и трамвайные линии, рассчитать и проложить автобусные и трамвайные маршруты городского пассажирского транспорта общего пользования, предусмотреть парковочное пространство в новых районах.

Реализация планируемых мероприятий не должна нарушать существующую транспортную систему города. Нововведения должны дополнять и гармонизировать работу городского транспорта, обеспечивать качество городской среды и комфорт проживания граждан. Предусмотрено строительство автодороги по улице Советская от улицы Зеленый Лог до улицы Радужная. Помимо этого планируется реконструкция действующих объектов транспортной инфраструктуры – расширение улицы Зеленцова, а также поддержание работоспособного состояния городских дорог в центральных районах города и в промышленной зоне, обновление парка подвижного состава городских коммунальных служб.

- Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города

Основной нормативной базой при подготовке Программы являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- Распоряжение Минтранса Российской Федерации от 31 января 2017 года №НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 февраля 2018 года № 29 «Об утверждении Положения о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска»;

- иные нормативные правовые акты.

Оценка достаточности нормативно-правовой базы муниципального уровня показывает, что существующие акты в целом обеспечивают правовую основу для функционирования транспортной инфраструктуры, однако требуют актуализации в части внедрения интеллектуальных транспортных систем, организации парковочного пространства и цифровизации процессов управления перевозками.

Анализ нормативно – правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, показывает, что в части реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимы:

-  разработка типовой формы муниципального контракта;

- установление законом права осуществления муниципального контроля уполномоченным органом местного самоуправления либо осуществления государственного контроля органами внутренних дел.

- Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета города и субсидий из областного бюджета. Объем финансирования вышеуказанных мероприятий недостаточен и определяется ограниченными возможностями бюджета города. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 17 145 775,13 тыс. рублей. Указанные средства, необходимые на реализацию мероприятий, предусмотрены на строительство, реконструкцию и текущий ремонт улично-дорожной сети, проектирование, строительство и реконструкцию трамвайных линий и дорожной сети для движения автобусов, модернизацию парка городского пассажирского транспорта и транспорта городских коммунальных служб, находящегося в муниципальной собственности, модернизацию энергохозяйства наземного электротранспорта, реконструкцию производственно-технической базы городского автобусного транспорта, развитие единого парковочного пространства и инфраструктуры для пешеходного движения, движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном нормативными правовыми актами порядке.

- ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

- Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города

Цель прогнозирования социально-экономического развития города состоит в том, чтобы на основе сложившихся тенденций, конкретных социально-экономических условий и перспективных оценок разработать и обосновать оптимальные пути развития города. Прогноз социально-экономического развития города представляет собой в большей степени расчет показателей и параметров на очередной финансовый год и на плановый период и является исходным документом при разработке бюджета города. В связи с этим показатели и мероприятия годового прогноза должны увязываться с финансовыми возможностями города.

Среднегодовая численность населения города в 2026 году сложится на уровне 408,7 тыс. человек. В прогнозный период ожидается ежегодное незначительное увеличение рождаемости. Среднегодовая численность населения к 2028 году составит 411,13 тыс. человек.

Градостроительная деятельность в городе осуществляется в соответствии с Генеральным планом. Она основывается на функциональном зонировании территории, которое устанавливает условия использования территории в части функциональной плотности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При зонировании учтены историко-культурная и планировочная специфика территории города, сложившиеся особенности использования земель, требования охраны объектов культурного наследия. Постоянно усиливается роль исторического центра как культурного и общественного символа, а элементы городской улично-дорожной сети наделяются свойством многофункциональности.

- Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города.

Потребность граждан в перемещениях в среднесрочной перспективе изменится пропорционально численности постоянного городского населения. При этом в период 2026–2035 годов прогнозируется увеличение деловой активности граждан, а также культурно-бытовых поездок, связанных с развитием крупных городских объектов, в том числе в парке «Притяжение», где запланирован ввод медицинского центра, спортивных и развлекательных объектов. Указанные изменения повлияют на работу транспортной системы города и учтены при корректировке маршрутной сети. Изменятся предпочтения населения в выборе способов передвижений по городу. Популярность городского пассажирского транспорта у населения возрастет прежде всего среди работающих граждан. Этому будет способствовать реализация мероприятий по корректировке существующих маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования, обновлению и увеличению парка подвижного состава на маршрутной сети новыми трамваями, автобусами и электробусами. Среди молодежи, граждан средних лет и людей старшего поколения повысится интерес к поездкам на городском транспорте общего пользования после разработки и внедрения мобильного приложения «Зеленый коридор в Магнитке», позволяющего автоматизировать определение пассажиром кратчайшего маршрута своей поездки на городских трамваях и автобусах.

Изменение объема внутригородских перевозок грузов автомобильным транспортом находится в прямой зависимости от прогнозной динамики объема производства промышленных предприятий, определяемого потребностью в сырье и в сбыте готовой продукции. Объемы перевозок грузов в сфере торговли определяются уровнем потребления гражданами товаров, их покупательской способностью, что опосредованно зависит от численности городского населения. В обозримой перспективе город останется центром черной металлургии Российской Федерации. В оптимистичном сценарии возможно некоторое развитие организаций и предприятий малого и среднего бизнеса реального сектора экономики. При этом обязательным является техническое перевооружение их производственно-технической базы, инновации и оптимизация внутренних издержек. Увеличению объема внешнегородских автомобильных перевозок поспособствует развитие парковочного пространства для грузовых автомобилей вблизи объектов генерации и погашения грузопотоков.

- Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

По наземному пассажирскому электрическому транспорту прогнозируется увеличить протяженность трамвайных линий за счет их проектирования и строительства по улице Радужная южнее улицы Зеленый Лог, а также устройства пяти съездов с трамвайных линий. Трамвайное хозяйство пополнится еще одной тяговой подстанцией. Шесть действующих подстанций будут модернизированы. В течение срока планирования Программы прогнозируется обновление 40 четырехосных вагонов одностороннего движения с низким уровнем пола для маломобильных групп населения и с уменьшенным удельным электропотреблением на тягу. Планируется провести значительную работу по обустройству остановочных пунктов на трамвайной маршрутной сети посредством возведения крытых павильонов.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта включает: проектирование и строительство на автобусной маршрутной сети двух площадок для разворота больших автобусов на конечных пунктах регулярных маршрутов. Появится принципиально новый для города электробусный маршрут, который соединит южные и северные окраины правобережной части города и пройдет по проспекту Ленина. Для этого парк муниципального перевозчика МП «Маггортранс» пополнится низкопольными городскими электробусами с откидной площадкой для маломобильных групп населения. Автобусный парк муниципального перевозчика расширится на треть за счет приобретения низкопольных газомоторных городских автобусов среднего класса с откидной площадкой для маломобильных групп населения. Кроме того, планируется реконструкция его производственно-технической базы: монтаж системы контроля загазованности и автоматической вентиляции стояночного и ремонтного боксов для хранения, технического обслуживания и ремонта автобусов, работающих на газомоторном топливе; проведение капитального ремонта технологических и административно-бытовых помещений. Также запланировано обновление автотранспорта и спецтехники МП трест «Теплофикация». Будет проведена большая работа по модернизации остановочных павильонов на автобусной маршрутной сети.

Развитие инфраструктуры для пешеходного движения, движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения прогнозируется в части устройства и ремонта тротуаров вдоль городских дорог. В первую очередь тротуары будут возводиться на дорожной сети с большой интенсивностью транспортного потока. Кроме этого, прогнозируется максимально полное обустройство пересечений тротуаров с автодорогами бордюрными пандусами для реализации концепции безбарьерной городской среды, обеспечивающей доступ на объекты социальной инфраструктуры маломобильным группам населения самостоятельно или с минимальной посторонней помощью. Кроме того, эти меры упростят горожанам использование СИМ и велосипедов в своих передвижениях по территории города.

Инфраструктура внешнегородского транспорта (международный аэропорт, железнодорожный и автовокзал) соответствуют действующим требованиям и потребностям жителей города в транспортном обслуживании. Вопросы повышения регулярности рейсов на междугородних маршрутах и организации привокзальной инфраструктуры будут решаться за счет собственников.

- Прогноз развития дорожной сети города.

Развитие городской дорожной сети будет достигаться за счет строительства автодороги по улице Советская от улицы Зеленый Лог до улицы Радужная. В планах проведение реконструкции улицы Зеленцова (расширение западной стороны), а также текущий ремонт действующих участков. Парковочное пространство планируется расширить устройством парковочных карманов у мест притяжения пассажиропотоков и использования резервов вместимости существующих парковок с установкой информационных знаков и нанесением разметки для организации движения автомобилей и размещения транспортных средств.

Прогнозы развития городской дорожной сети определяются объемами финансирования мероприятий. Бюджет на эти цели и источники финансирования сложно прогнозируемы, однако по состоянию на 20 января 2026 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог на сумму 254 631,56 тыс. рублей. Всего в 2026 году предусмотрено выделение денежных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог в размере 665,72 млн рублей.

Планируемые к реализации мероприятия по развитию дорожной сети города позволят перераспределить транспортные потоки за счет их перенаправления на участки с большей пропускной способностью, тем самым сократить перегруженность перекрестков движением, повысить безопасность на дорогах и снизить негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

- Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

Согласно экспертной оценке специалистов Высшей школы экономики, в российских городах ожидается снижение количества автомобилей, а массовую автомобилизацию сменит тренд более ответственного подхода к владению транспортным средством. Главная причина - это нехватка парковочных мест. Экспертами на ближайшие годы прогнозируется замедление роста автомобилизации населения в крупных городах, а в перспективе –

ее стабилизация. Магнитогорск имеет резервы парковочного пространства, более того, планируется проведение работы по его расширению за счет устройства парковочных карманов у мест притяжения пассажиропотоков. Согласно прогнозу социально-экономического развития города, в среднесрочном периоде фонд оплаты труда наемных работников по городу будет повышаться. Как следствие, по городу снижения уровня автомобилизации населения не произойдет, несмотря на влияние общероссийских тенденций.

Незначительно изменится структура эксплуатируемого парка легковых автомобилей на дорогах города. Все большим предпочтением у городского населения будут пользоваться электромобили, однако рост их числа не будет резким, что связано с общемировыми проблемами дефицита лития и задержками с внедрением твердотельных батарей. Массовая эксплуатация на городских дорогах высокоавтоматизированных автотранспортных средств является задачей дальней перспективы.

Прогноз изменения параметров дорожного движения строится на реализации мероприятий по сокращению дорожных заторов на перекрестках. Планомерный мониторинг загруженности перекрестков движением обеспечит получение исходных данных для оптимизации режима работы светофорного узла, очередности пропуска транспортного потока на профилях перекрестка, определения рациональной продолжительности фаз и горения разрешающего сигнала. При условии реализации запланированных мероприятий по сокращению дорожных заторов скорость транспортного потока на городской дорожной сети повысится более чем на 7 процентов.

- Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

При построении прогнозов динамики безопасности дорожного движения следует руководствоваться мнением экспертов по общероссийским трендам в данной области. Эксперты осторожны в оценках, но утверждают о некотором снижении аварийности в стране в ближайшие годы. Этому способствует комплекс факторов, основными из которых является улучшение дорожной инфраструктуры и дисциплины водителей.

Эффективность мероприятий по совершенствованию дорожной инфраструктуры определяется размером инвестиций, направляемых из местных и региональных бюджетов на эти цели. Зависимость в данном случае обратная: чем больше средств направляется на ремонт и содержание дорожной сети, тем ниже аварийность на дорогах. Дисциплинированность водителей определяется наличием систем фото- и видеофиксации нарушений. В настоящее время основная часть нарушений в стране фиксируется такими автоматизированными комплексами. Водители стали осторожнее там, где работают дорожные камеры нового поколения и где система фотовидеофиксации развивается.

В Магнитогорске на ближайшие 10 лет запланирована системная работа по строительству, реконструкции и текущему ремонту улично-дорожной сети. Есть большие планы по развитию инфраструктуры для пешеходного движения (устройство и ремонт тротуаров, оборудование пешеходных переходов), развитию инфраструктуры для движения СИМ и велосипедов, обустройству остановочных пунктов на маршрутной сети транспорта общего пользования, что немаловажно для решения вопросов безопасности на дорогах.

С учетом общероссийских тенденций динамики безопасности дорожного движения, прогноза уровня автомобилизации городского населения и параметров транспортных потоков на дорожной сети, планов по развитию дорожной инфраструктуры можно заключить, что в среднесрочной перспективе удастся сдержать рост числа ДТП на городских дорогах. Вместе с тем необходимо проводить системную работу по профилактике ДТП, продолжать деятельность, связанную с развитием систем объективного контроля за движением, поскольку такая работа направлена на достижение целевых индикаторов стратегии повышения безопасности дорожного движения, подписанную Президентом Российской Федерации, согласно которой число погибших в ДТП к 2036 году должно сократиться в 1,5 раза.

- Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Предлагаемые мероприятия по развитию городской транспортной инфраструктуры априори направлены на сокращения негативного ее воздействия на окружающую среду и здоровье населения. В противном случае проделанная работа теряет смысл, поскольку ведет к ухудшению условий проживания граждан. Комплекс мероприятий соответствует общепринятым в мировой практике мерам по сокращению вреда экологии и людям от автомобильного транспорта, состоящим в популяризации у населения транспорта общего пользования, в развитии велосипедной инфраструктуры, в обустройстве и содержании автомобильных дорог, во внедрении интеллектуальных транспортных систем.

Популяризация у населения транспорта общего пользования, помимо экономических преимуществ перевозчика, стимулирует людей отказаться от использования личного автомобиля для совершения своих поездок, что сокращает выбросы загрязняющих веществ и снижает заторы на дорогах. Развитие велосипедной инфраструктуры, включая инфраструктуру для использования СИМ, создание удобных и безопасных велодорожек и велопарковок, также мотивирует людей пересесть с автомобиля на велосипед, а СИМ использовать не только как развлечение, но и способ внутрирайонных передвижений по городу.

Обустройство и содержание автомобильных дорог предполагает в первую очередь их оснащение современными инженерными средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая искусственные и растительные барьеры для снижения загрязнения прилегающих территорий и уровня шумового воздействия. Немаловажным является поддержание дорожного покрытия в нормативном состоянии по ровности проезжей части, ее чистоте в теплый период, а также снега и наледи при отрицательных температурах. Внедрение интеллектуальных транспортных систем с аспекта экологии обеспечивает снижение заторов на дорогах и оптимизацию скоростей движения транспортных потоков.

На развитие велосипедной инфраструктуры направлены мероприятия по устройству и ремонту тротуаров вдоль дорог и устройству бордюрных пандусов на пересечениях для более удобного движения на велосипедах и СИМ по тротуарам. Ведется постоянная работа по содержанию дорожной сети, проведению текущего ремонта дорожного покрытия, уборке снега. Внедрению интеллектуальных транспортных систем для автоматизации управления параметрами транспортных потоков на городской дорожной сети предшествуют мероприятия по мониторингу и разработке рекомендаций по сокращению дорожных заторов на перекрестках. Таким образом, можно уверенно прогнозировать снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения при условии полномерной реализации предлагаемых мероприятий.

- УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

- Оценка мероприятий Программы будет осуществляться по целевым показателям (индикаторам):

1) строительство улично-дорожной сети - 0,82 километра;

2) реконструкция улично-дорожной сети - 3,15 километра;

3) капитальный ремонт улично-дорожной сети – 1 923 226,0 кв. метров;

4) проектирование, строительство и реконструкция трамвайных линий и дорожной сети – 7,28 километра, в том числе трамвайных линий – 7,03 километра, автобусной инфраструктуры – 0,25 километра, а также площадки для разворота автобусов большого класса в районе Правобережный очистных сооружений – 500 кв. метров;

5) модернизация парка городского пассажирского транспорта с низким уровнем пола и откидными площадками для маломобильных групп населения – 62 единицы, в том числе приобретение трамвайных вагонов – 40 единиц, автобусов среднего класса, работающих на газомоторном топливе, – 10 единиц, электробусов – 12 единиц;

6) модернизация энергохозяйства наземного электротранспорта (тяговые подстанции) – 6 единиц, в том числе проектирование и строительство - 1 единица, реконструкция – 5 единиц;

7) реконструкция производственно-технической базы городского автобусного транспорта, включая проектирование и монтаж системы контроля загазованности и автоматической вентиляции стояночного и ремонтного боксов – 117 800,0 куб. метров, капитальный ремонт ремонтного и стояночного бокса для автобусов, административно-бытовых помещений – 7485,2 кв. метра, проектирование и строительство поста диагностики технического состояния автобусов;

8) корректировка существующих маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования – 2 маршрута;

9) развитие единого парковочного пространства за счет устройства новых и ремонта действующих парковочных карманов – 32 935,0 кв. метров;

10) развитие инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб за счет обновления автопарка и парка спецтехники МП трест «Теплофикация» - 20 единиц;

11) развитие инфраструктуры для пешеходного движения за счет устройства новых и ремонта существующих тротуаров, пешеходных дорожек – 112 851,5 кв. метра;

12) развитие инфраструктуры для движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения за счет устройства бордюрных пандусов – 156 штук;

13) повышение безопасности дорожного движения за счет обустройства остановочных пунктов на маршрутной сети транспорта общего пользования – 420 штук;

14) снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, перегруженности участков дорог и перекрестков движением – 14 мероприятий;

15) внедрение интеллектуальных транспортных систем – 4 системы;

16) развитие мониторинга и контроля за работой объектов транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности – 53 мероприятия;

17) разработка и актуализация ПОДД улично-дорожной сети Магнитогорска - 100,788 километра.

18) проведение НИР, направленных на повышение скорости сообщения на трамвайной маршрутной сети, разработку и внедрение интеллектуальных транспортных систем, – 15 этапов.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

22.Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по проектированию, строительству реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития включает:

1) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, включая корректировку маршрутов городского пассажирского транспорта для обеспечения транспортной доступности перспективных объектов социальной и культурной инфраструктуры (парк «Притяжение»);

2) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов;

3) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства с учётом прогнозируемого роста деловой и культурно-бытовой активности населения;

4) мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения 	СИМ;

5) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;

6) мероприятия по развитию сети дорог города;

7) мероприятия по развитию дорожного хозяйства, включая строительство улично-дорожной сети, ее реконструкцию, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог;

8) мероприятия по развитию городского пассажирского транспорта общего пользования, включая проектирование, строительство и реконструкцию трамвайных линий и дорожной сети для движения автобусов, модернизацию парка городского пассажирского транспорта, модернизацию энергохозяйства наземного электротранспорта, реконструкцию производственно-технической базы городского автобусного транспорта, корректировку существующих маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования, проведение мониторинга и разработку рекомендаций по повышению скорости сообщения на трамвайной маршрутной сети;

9) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового и легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, развитие инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб;

10) мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения;

11) мероприятия по организации дорожного движения, включая мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, перегруженности участков дорог и перекрестков движением, внедрению интеллектуальных транспортных систем, развитию мониторинга и контроля за работой объектов транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы с 2026 по 2035 годы составляет 17 145 775,13 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 16 974 317,38 тыс. рублей;

- бюджет города – 171 457,75 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в Приложениях №1 и №2 к Программе.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

24. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового года ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий и оценку эффективности реализации Программы. Оценка степени выполнения мероприятий производится разностью отклонения плана от факта достижения рассматриваемого показателя по итогам отчетного периода. Допустимое отклонение не должно превышать 10 процентов. Механизм оценки эффективности предусматривает отношение полученного результата от реализации мероприятия к затратам, которые сопровождали его реализацию.

В зависимости от вида эффекта, который был ожидаем или получен, эффективность может быть экономическая и социальная. Экономическая эффективность достигается при наличии каких-либо экономических результатов в виде экономии ресурсов, увеличения производительности или пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры города. Социальный эффект может быть достигнут за счет повышения качества транспортного обслуживания населения, привлекательности работы городского пассажирского транспорта общего пользования для горожан, связанности городских территорий.

При наличии экономического и социального эффекта от реализации рассматриваемого мероприятия, производится расчет как степени достижения, так и всех видов эффективности. Оценка затрат определяется аналитически на основе объективных данных. Получаемый эффект оценивается посредством обработки статистических данных, экспертно (при отсутствии объективной информации) или натурными замерами. Обязательным является сопоставление полученного результата с результатами аналогичных расчетов за предыдущий плановый период для получения трендов.

При оценке полученного результата необходимо руководствоваться его вкладом в развитие Магнитогорска. Эффект может быть как прямой, так и косвенный, возникающий в сопряженных сферах городского хозяйства. При оценке эффективности затраты могут рассчитываться в денежных и в натуральных величинах. Измерителем эффективности являться любая выбранная для этого величина в приведенном или относительном выражении. В случае относительных оценок они выражаются в долях. Значение результатов оценки эффективности реализации предложенных мероприятий по развитию объектов городской транспортной инфраструктуры проходят обязательное открытое обсуждение.

Показатели, используемые при оценке эффективности мероприятий Программы, приведены в Приложении № 3 и Приложении № 4 к Программе.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

25. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города

Сложность планирования институциональных преобразований в рассматриваемой области на уровне муниципалитета объясняется их зависимостью от массы внешних факторов, имеющих случайную природу. Тем не менее, этот процесс должен быть непрерывен и определяться предложениями изменений на местах. В данном случае при формулировке предложений по институциональным преобразованиям внимание сконцентрировано на работе городского пассажирского транспорта и городских коммунальных служб, на совершенствовании правового и информационного обеспечения вопросов безопасности и организации дорожного движения.

В обозримой перспективе в сфере городского пассажирского транспорта произойдут институциональные изменения подхода к организации этого вида сообщения. Актуальным будет использование на регулярной маршрутной сети высокоавтоматизированных транспортных средств, основанных на беспилотных технологиях управления. Преобразование затронет в первую очередь трамвайное движение, поскольку его несложно обособить на дорожной сети от других видов городского транспорта и пешеходов. В связи с этим все большую востребованность приобретут мероприятия по повышению скорости сообщения трамваев, как обособленного приоритетного транспортного потока, а также мероприятия по разделению пешеходных и транспортных потоков, связанных с использованием надземных пешеходных переходов.

Для обслуживания малонаселенных отдаленных районов города требуется рассмотреть принцип организации автобусного сообщения «По пути». Данный сервис используется в государственном унитарном предприятии города Москвы «Мосгортранс». Отличие сервиса от привычного транспорта общего пользования состоит в том, что автобусы не останавливаются на каждой остановке, а движутся по заданному пассажиром маршруту посредством специального мобильного приложения. Данный сервис – это нечто среднее между привычной «маршруткой», легковым такси и карпулингом. При этом сервис перенял сильные стороны этих способов передвижения по городу.

Также следует заострить внимание на принципиальном изменении методических подходов к оценке результатов работы городского пассажирского транспорта общего пользования в Магнитогорске. Дело в том, что многие общепринятые инструменты оценивания, хорошо зарекомендовавшие себя в средних и крупных городах, в городе с градообразующим предприятием, к числу которых принадлежит Магнитогорск, не работают. Это происходит вследствие специфики функционирования городской транспортной системы, связанной с наличием протяженных вылетных линий на маршрутной сети, маятникового формирования пассажиропотока, другими факторами.

В конце прошлого года завершена процедура передачи одной из городских коммунальных служб в государственную собственность Челябинской области. Учредителем Государственного унитарного предприятия «Водоканал» стало Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Реализация данного институционального преобразования сопровождается сменой собственника ресурсной базы коммунальной службы. Следует иметь в виду, что автопарк и парк спецтехники бывшего МП треста «Водоканал» сильно изношен и требует скорейшего обновления. В ином случае достижение поставленных перед организацией масштабных целей будет затруднительно.

Требует пересмотра подход к использованию в Магнитогорске так называемых «умных» камер, то есть систем интеллектуального управления транспортными потоками на дорожного сети. Использование таких систем оправдано в большом городе, имеющим развитую транспортную сеть, включая многоуровневые транспортные развязки. В Магнитогорске, где двухуровневые транспортные развязки есть только на выездах из города, большая часть пересечений является равнозначными. Использование смарт-камер приводит к ухудшению ситуации с заторами перед перекрестками.

Одним из немногих институциональных преобразований, которое могло бы быть реализовано в рамках муниципалитета, является усиление процессов цифровизации городской транспортной системы. Необходимо внедрить в работу городских служб, отвечающих за городской транспорт и перевозчиков, «коробочные» средства автоматизации мониторинга выполнения транспортной работы, оценки соответствия действующих маршрутов городского транспорта и расписания его движения потребностям городского населения. Кроме того, крайне необходимы технологии оптимизации и визуализации транспортных потоков Магнитогорска на основе цифровых двойников перекрестков и перегонов дорожной сети.

Следует отметить, что имеющееся на рынке программное обеспечение для цифровизации транспортных процессов должно учитывать транспортную специфику Магнитогорска. В ряде случаев следует разработать собственное программное обеспечение или ограничиться написанием программного интерфейса взаимодействия готовых программных продуктов.

Приложение № 1

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2026 – 2035 годы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,

строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1. Развитие дорожного хозяйства | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 9093415,45 | 665720,00 | 1237252,59 | 1235705,78 | 1162564,76 | 1545178,63 | 3246993,69 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 9002481,30 | 659062,80 | 1224880,07 | 1223348,72 | 1150939,11 | 1529726,84 | 3214523,75 |
|  |  | бюджет города | 90934,15 | 6657,20 | 12372,53 | 12357,06 | 11625,65 | 15451,79 | 32469,94 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Строительство улично-дорожной сети | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 284076,31 | 0 | 232210,83 | 51865,48 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 281235,55 | 0 | 229888,72 | 51346,83 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2840,76 | 0 | 2322,11 | 518,65 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Строительство автодороги по улице Советская от улицы Зеленый Лог до улицы Радужная | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 284076,31 | 0 | 232210,83 | 51865,48 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 281235,55 | 0 | 229888,72 | 51346,83 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2840,76 | 0 | 2322,11 | 518,65 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.2 Реконструкция улично-дорожной сети | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1313506,99 | 197950,00 | 557778,00 | 557778,99 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1300371,92 | 195970,50 | 552200,22 | 552201,20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 13135,07 | 1979,50 | 5577,78 | 5577,79 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Реконструкция улицы Зеленцова | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1313506,99 | 197950,00 | 557778,00 | 557778,99 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1300371,92 | 195970,50 | 552200,22 | 552201,20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 13135,07 | 1979,50 | 5577,78 | 5577,79 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Капитальный ремонт улично-дорожной сети | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 6454082,16 | 259420,00 | 238913,76 | 417711,31 | 954214,76 | 1336828,63 | 3246993,69 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6389541,33 | 256825,80 | 236524,63 | 413534,20 | 944672,61 | 1323460,34 | 3214523,75 |
|  |  | бюджет города | 64540,82 | 2594,20 | 2389,14 | 4177,11 | 9542,15 | 13368,29 | 32469,94 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 Улица Тарасенко от дома №82 до улицы Заготовительная | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 9929,68 | 9929,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 9830,38 | 9830,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 99,30 | 99,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 Улица Тарасенко от улицы Бахметьева до дома №82 по улице Тарасенко | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 3382,97 | 3382,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3349,15 | 3349,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 33,83 | 33,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 Проезд от улицы Тарасенко до улицы Заготовительная | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 5210,28 | 5210,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5158,18 | 5158,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 52,10 | 52,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 Проезд Безымянный от дома №9 по улице Вятская до пересечения с улицей Садовая | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7456,17 | 7456,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7381,61 | 7381,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 74,56 | 74,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 Проезд Безымянный от дом №114/1 по улице Красный Маяк до дома № 9 по улице Вятская | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7812,51 | 7812,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7734,38 | 7734,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 78,13 | 78,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6 Переулок Расковой от улицы Клинкерная до улицы Войкова | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 8929,15 | 8929,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8839,86 | 8839,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 89,29 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7 Улица Демы от улицы Отрадная до улицы Привольная | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7292,46 | 7292,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7219,53 | 7219,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 72,92 | 72,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 Улица Демы от улицы Привольная до улицы Светлая | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 6406,70 | 6406,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6342,63 | 6342,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 64,07 | 64,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.9 Улица Демы от улицы Светлая до дома №14 по, улице Демы | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 5600,37 | 5600,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 5544,36 | 5544,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 56,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.10 Улица Благодатная от улицы Светлая до дома №84 по улице Благодатная | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7181,49 | 7181,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7109,68 | 7109,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 71,81 | 71,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.11 Улица Благодатная от улицы Привольная до улицы Светлая | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7191,05 | 7191,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7119,14 | 7119,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 71,91 | 71,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.12 Улица Демы от дома №14 до дома №2 по улице Демы | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4308,49 | 4308,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4265,40 | 4265,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 43,08 | 43,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.3.13 Улица Лобачевского от улицы Гагарина до дома №11а по улице Лобачевского | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 5769,92 | 5769,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5712,22 | 5712,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 57,70 | 57,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.14 Улица Лобачевского от улицы Ленинградская до дома №11а по улице Лобачевского | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 5769,92 | 5769,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5712,22 | 5712,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 57,70 | 57,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.15 Переулок Некрасова | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2505,86 | 2505,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2480,81 | 2480,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 25,06 | 25,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.16 Улица Металлистов | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2693,30 | 2693,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2666,36 | 2666,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 26,93 | 26,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.17 Улица Ватутина | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 8441,45 | 8441,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8357,04 | 8357,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 84,41 | 84,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.18 Улица Горнорудная от улицы Сульфидная до улицы Ярославского | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4484,61 | 4484,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4439,76 | 4439,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 44,85 | 44,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.19 Улица Декабристов от дома №79 по улице Декабристов до переулка Танкистов | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 5093,99 | 5093,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5043,05 | 5043,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 50,94 | 50,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.20 Улица Декабристов от переулка Танкистов до улицы Балтийская | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 6411,24 | 6411,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6347,13 | 6347,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 64,11 | 64,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.21 Улица Декабристов от улицы Балтийская до переулка Тихвинский | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 6816,39 | 6816,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6748,22 | 6748,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 68,16 | 68,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.22 Улица Интернациональная от переулка Безымянного в районе дома №2 до улицы Столетова | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 8499,58 | 8499,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8414,59 | 8414,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 85,00 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.23 Улица Интернациональная от улицы Кропоткина до переулка Безымянного в районе дома №2 по улице Интернациональная | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7627,35 | 7627,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7551,07 | 7551,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 76,27 | 76,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.24 Улица Славянская от улицы Концевая до улицы Дмитрия Галкина | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 5882,44 | 5882,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 5823,62 | 5823,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 58,82 | 58,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.25 Улица Славянская от улицы Дмитрия Галкина до улицы Первооктябрьская | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 6026,03 | 6026,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5965,77 | 5965,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 60,26 | 60,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.26 Улица Ульяновская от улицы Западная до улицы Донская | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 9549,27 | 9549,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 9453,78 | 9453,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 95,49 | 95,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.27 Улица Радищева от улицы Песчаная до улицы Клинкерная | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 9723,19 | 9723,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 9625,96 | 9625,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 97,23 | 97,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.3.28 Улица Пекинская от переулка Расковый до улицы Цементная | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4440,04 | 4440,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4395,64 | 4395,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 44,40 | 44,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.29 Улица Пекинская от улицы Цементная до улицы Радищева | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 5806,83 | 5806,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5748,76 | 5748,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 58,07 | 58,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.30 Улица Александра Лозневого от дом №41А по улице Александра Лозневого до улицы Садовая | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4749,94 | 4749,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4702,44 | 4702,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 47,50 | 47,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.31 Улица Александра Лозневого от дома №41А по улице Александра Лозневого до корпуса 1 дома №2 по улице Вятская | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7866,62 | 7866,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7787,95 | 7787,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 78,67 | 78,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.32 Улица Бехтерева от проезда Мостового до железнодорожных путей | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7193,39 | 7193,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7121,46 | 7121,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 71,93 | 71,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.33 Проезд от улицы Салтыкова-Щедрина, дом №97/1 до улицы Тарасенко | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 3213,06 | 3213,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3180,93 | 3180,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 32,13 | 32,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.34 Проезжая часть от улицы Бахметьева, дом №51/1 до улицы Салтыкова-Щедрина | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 5920,36 | 5920,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5861,15 | 5861,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 59,20 | 59,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.35 Улица Иркутская от улицы Уральская до улицы Кизильская | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 8320,09 | 8320,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8236,89 | 8236,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 83,20 | 83,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.36 Переулок Вяземского от улицы Пекинская до улицы Песчаная | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7943,77 | 7943,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7864,33 | 7864,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 79,44 | 79,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.37 От остановки общественного транспорта «14 участкок» до 14 участка (код дороги: 0188591) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 53582,86 | 0 | 0 | 0 | 53582,86 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 53047,03 | 0 | 0 | 0 | 53047,03 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 535,83 | 0 | 0 | 0 | 535,83 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.38 Поселок «Центральный» (код дороги: 0188274) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 43838,23 | 0 | 0 | 0 | 43838,23 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 43399,85 | 0 | 0 | 0 | 43399,85 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 438,38 | 0 | 0 | 0 | 438,38 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.39. Проспект Ленина (код дороги: 0188324) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 614651,84 | 27970,05 | 0 | 309135,51 | 0 | 0 | 277546,27 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 608505,32 | 27690,35 | 0 | 306044,16 | 0 | 0 | 274770,81 |
|  |  | бюджет города | 6146,52 | 279,70 | 0 | 3091,36 | 0 | 0 | 2775,46 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.40 Проезд Сиреневый (код дороги: 0187662) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 15107,95 | 0 | 0 | 0 | 15107,95 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 14956,87 | 0 | 0 | 0 | 14956,87 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 151,08 | 0 | 0 | 0 | 151,08 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.41 Улица 50-летия Магнитки (код дороги: 0188334) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 271651,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271651,01 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 268934,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268934,50 |
|  |  | бюджет города | 2716,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716,51 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.42 Улица 9 Мая (код дороги: 0188336) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 189138,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189138,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 187246,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187246,72 |
|  |  | бюджет города | 1891,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891,38 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.3.43 Улица Бахметьева (код дороги: 0188616) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 49211,63 | 0 | 0 | 0 | 49211,63 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 48719,51 | 0 | 0 | 0 | 48719,51 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 492,12 | 0 | 0 | 0 | 492,12 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.44 Улица Бориса Ручьева (код дороги: 0188646) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 31827,41 | 0 | 0 | 0 | 31827,41 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 31509,14 | 0 | 0 | 0 | 31509,14 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 318,27 | 0 | 0 | 0 | 318,27 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.45 Улица Вознесенская (код дороги: 0188963) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1082,74 | 0 | 0 | 0 | 1082,74 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1071,91 | 0 | 0 | 0 | 1071,91 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 10,83 | 0 | 0 | 0 | 10,83 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.46 Улица Ворошилова (код дороги: 0189256) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 45726,73 | 0 | 0 | 0 | 45726,73 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 45269,46 | 0 | 0 | 0 | 45269,46 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 457,27 | 0 | 0 | 0 | 457,27 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.47 Улица Гагарина (код дороги: 0188988) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 116885,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116885,17 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 115716,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115716,32 |
|  |  | бюджет города | 1168,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168,85 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.48 Улица Галиуллина (код дороги: 0188990) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 37719,51 | 0 | 0 | 0 | 37719,51 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 37342,32 | 0 | 0 | 0 | 37342,32 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 377,20 | 0 | 0 | 0 | 377,20 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.49 Улица Горького (код дороги: 0189286) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 24817,33 | 0 | 0 | 24817,33 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 24569,15 | 0 | 0 | 24569,15 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 248,17 | 0 | 0 | 248,17 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.50 Улица Грязнова (код дороги: 0189300) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 150314,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150314,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 148810,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148810,89 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 1503,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503,14 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.51 Улица Димитрова (код дороги: 0191667) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 47917,38 | 0 | 0 | 0 | 47917,38 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 47438,21 | 0 | 0 | 0 | 47438,21 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 479,17 | 0 | 0 | 0 | 479,17 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.52 Улица Енисейская (код дороги: 0187681) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 33942,53 | 0 | 0 | 0 | 33942,53 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 33603,10 | 0 | 0 | 0 | 33603,10 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 339,43 | 0 | 0 | 0 | 339,43 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.53 Улица Завенягина (код дороги: 0187705) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 136001,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136001,77 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 134641,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134641,75 |
|  |  | бюджет города | 1360,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360,02 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.54 Улица Зеленая (код дороги: 0187424) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 170525,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170525,11 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 168819,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168819,86 |
|  |  | бюджет города | 1705,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705,25 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.55 Улица Зеленцова (код дороги: 0187426) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 64939,00 | 0 | 0 | 0 | 64939,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 64289,61 | 0 | 0 | 0 | 64289,61 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 649,39 | 0 | 0 | 0 | 649,39 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.56 Улица Зеленый Лог (код дороги: 0187713) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 122723,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122723,56 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 121496,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121496,32 |
|  |  | бюджет города | 1227,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227,24 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.57 Улица имени газеты «Правда» (код дороги: 0187913) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 18431,70 | 0 | 0 | 0 | 18431,70 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 18247,38 | 0 | 0 | 0 | 18247,38 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 184,32 | 0 | 0 | 0 | 184,32 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.3.58 Улица Калинина (код дороги: 0187741) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 12967,66 | 0 | 0 | 0 | 12967,66 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 12837,98 | 0 | 0 | 0 | 12837,98 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 129,68 | 0 | 0 | 0 | 129,68 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.59 Улица Калмыкова (код дороги: 0187743) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 316232,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316232,89 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 313070,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313070,56 |
|  |  | бюджет города | 3162,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162,33 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.60 Улица Кирова (код дороги: 0187982) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 429273,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429273,93 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 424981,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424981,19 |
|  |  | бюджет города | 4292,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292,74 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.61 Улица Комсомольская (код дороги: 0188010) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 169162,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169162,04 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 167470,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167470,42 |
|  |  | бюджет города | 1691,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691,62 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.62 Улица Куйбышева, участок 1 (код дороги: 0188303) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2543,17 | 0 | 0 | 0 | 2543,17 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2517,74 | 0 | 0 | 0 | 2517,74 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 25,43 | 0 | 0 | 0 | 25,43 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.63 Улица Куйбышев, участок 2 (код дороги: 0188303) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4230,23 | 0 | 0 | 0 | 4230,23 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4187,92 | 0 | 0 | 0 | 4187,92 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 42,30 | 0 | 0 | 0 | 42,30 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.64 Улица Ленинградская (код дороги: 0188325) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 125637,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125637,71 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 124381,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124381,33 | 0 |
|  |  | бюджет города | 1256,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256,38 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.65 Улица Ломоносова (код дороги: 0188592) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 13018,02 | 0 | 0 | 0 | 13018,02 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 12887,84 | 0 | 0 | 0 | 12887,84 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 130,18 | 0 | 0 | 0 | 130,18 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.66 Улица Магнитная (код дороги: 0188598) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 242391,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242391,95 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 239968,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239968,03 |
|  |  | бюджет города | 2423,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423,92 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.67 Улица Маяковского (код дороги: 0188623) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 40234,15 | 0 | 0 | 40234,15 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 39831,81 | 0 | 0 | 39831,81 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 402,34 | 0 | 0 | 402,34 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.68 Улица Менделеева (код дороги: 0188626) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 50,36 | 0 | 0 | 0 | 50,36 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 49,86 | 0 | 0 | 0 | 49,86 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.69 Улица Николая Шишки (код дороги: 0189262) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 43524,33 | 0 | 0 | 43524,33 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 43089,08 | 0 | 0 | 43089,08 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 435,24 | 0 | 0 | 435,24 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.70 Улица Октябрьская (код дороги: 0189272) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 61338,28 | 0 | 0 | 0 | 61338,28 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 60724,89 | 0 | 0 | 0 | 60724,89 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 613,38 | 0 | 0 | 0 | 613,38 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.71 Улица Оренбургская (код дороги: 0189291) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 21226,67 | 0 | 0 | 0 | 21226,67 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 21014,40 | 0 | 0 | 0 | 21014,40 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 212,27 | 0 | 0 | 0 | 212,27 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.72 Улица Пржевальского (код дороги: 0189732) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 23924,28 | 0 | 0 | 0 | 23924,28 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 23685,04 | 0 | 0 | 0 | 23685,04 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 239,24 | 0 | 0 | 0 | 239,24 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.3.73 Улица Профсоюзная (код дороги: 0187388) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 54193,90 | 0 | 0 | 0 | 54193,90 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 53651,96 | 0 | 0 | 0 | 53651,96 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 541,94 | 0 | 0 | 0 | 541,94 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.74 Проспект Пушкина (код дороги: 0187394) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 118070,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118070,31 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 116889,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116889,60 |
|  |  | бюджет города | 1180,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180,70 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.75 Улица Северный переход (код дороги: 0190372) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 70832,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70832,78 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 70124,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70124,46 |
|  |  | бюджет города | 708,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,33 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.76 Улица Строителей (код дороги: 0187933) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 35302,24 | 0 | 0 | 0 | 35302,24 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 34949,22 | 0 | 0 | 0 | 34949,22 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 353,02 | 0 | 0 | 0 | 353,02 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.77 Улица Суворова (код дороги: 0187940) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 113208,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113208,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 112076,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112076,82 |
|  |  | бюджет города | 1132,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132,09 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.78 Улица Тевосяна (код дороги: 0187951) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 90479,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90479,83 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 89575,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89575,04 |
|  |  | бюджет города | 904,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904,80 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.79 Улица Труда (код дороги: 0187957) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 262556,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262556,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 259930,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259930,47 |
|  |  | бюджет города | 2625,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625,56 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.80 Улица Чайковского (код дороги: 0188277) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 22787,82 | 0 | 0 | 0 | 22787,82 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 22559,95 | 0 | 0 | 0 | 22559,95 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 227,88 | 0 | 0 | 0 | 227,88 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.81 Улица Чапаева (код дороги: 0188278) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 19224,03 | 0 | 0 | 0 | 19224,03 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 19031,79 | 0 | 0 | 0 | 19031,79 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 192,24 | 0 | 0 | 0 | 192,24 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.82 Улица Чкалова (код дороги: 0188293) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 118822,35 | 0 | 0 | 0 | 118822,35 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 117634,12 | 0 | 0 | 0 | 117634,12 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 1188,22 | 0 | 0 | 0 | 1188,22 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.83 Улица Электросети (код дороги: 0188549) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 64385,05 | 0 | 0 | 0 | 64385,05 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 63741,20 | 0 | 0 | 0 | 63741,20 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 643,85 | 0 | 0 | 0 | 643,85 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.84 Улица Южный переход (код дороги: 0191027) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 56873,04 | 0 | 0 | 0 | 56873,04 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 56304,31 | 0 | 0 | 0 | 56304,31 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 568,73 | 0 | 0 | 0 | 568,73 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.85 Челябинский тракт (код дороги: 0188285) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 563748,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563748,12 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 558110,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558110,63 | 0 |
|  |  | бюджет города | 5637,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637,48 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.86 Шоссе Верхнеуральское (код дороги: 0188954) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 238913,76 | 0 | 238913,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 236524,63 | 0 | 236524,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2389,14 | 0 | 2389,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.87 Шоссе Западное (код дороги: 0187711) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 482715,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482715,79 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 477888,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477888,63 | 0 |
|  |  | бюджет города | 4827,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827,16 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.3.88 Шоссе Космонавтов (код дороги: 0188273) | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 164727,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164727,01 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 163079,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163079,74 | 0 |
|  |  | бюджет города | 1647,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647,27 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Содержание автомобильных дорог | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 208350,00 | 208350,00 | 208350,00 | 208350,00 | 208350,00 | 208350,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 206266,50 | 206266,50 | 206266,50 | 206266,50 | 206266,50 | 206266,50 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2083,50 | 2083,50 | 2083,50 | 2083,50 | 2083,50 | 2083,50 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 6963305,43 | 628940,00 | 1691064,75 | 1042739,03 | 1000801,53 | 592869,53 | 2006890,59 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6893672,38 | 622650,60 | 1674154,10 | 1032311,64 | 990793,51 | 586940,83 | 1986821,68 |
|  |  | бюджет города | 69633,05 | 6289,40 | 16910,65 | 10427,39 | 10008,02 | 5928,70 | 20068,91 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Проектирование, строительство и реконструкция трамвайных линий и дорожной сети для движения автобусов | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 779537,50 | 35000,00 | 239700,00 | 252237,50 | 219600,00 | 33000,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 771742,13 | 34650,00 | 237303,00 | 249715,13 | 217404,00 | 32670,00 | 0 |
|  |  | бюджет города | 7795,38 | 350,00 | 2397,00 | 2522,38 | 2196,00 | 330,00 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 Проектирование и строительство трамвайных линий по улице Радужная южнее улицы Зеленый Лог от улицы Советская до проспекта Карла Маркса | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 556600,00 | 0 | 185000,00 | 185000,00 | 186600,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 551034,00 | 0 | 183150,00 | 183150,00 | 184734,00 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 5566,00 | 0 | 1850,00 | 1850,00 | 1866,00 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 Проектирование и реконструкция перекрестка проспект Карла Маркса - улица Московская за счет устройства съезда с улицы Московская в сторону железнодорожного вокзала | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 33000,00 | 33000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 32670,00 | 32670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 330,00 | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 Проектирование и реконструкция трамвайной линии по улице Зеленый Лог за счет устройства съезда в западном направлении на разворотное кольцо конечного пункта «Зеленый Лог» | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 51700,00 | 0 | 51700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 51183,00 | 0 | 51183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 517,00 | 0 | 517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 2.1.4 Проектирование и реконструкция перекрестка улица Советская - улица Труда за счет устройства двухсторонних стрелочных переводов и съездов по улице Советская в северном направлении и улицы Труда в восточном направлении | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 66000,00 | 0 | 0 | 66000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 65340,00 | 0 | 0 | 65340,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 660,00 | 0 | 0 | 660,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 Проектирование и реконструкция перекрестка улица Грязнова - проспект Карла Маркса за счет устройства съезда с улицы Грязнова в сторону южных районов | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 33000,00 | 0 | 0 | 0 | 33000,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 32670,00 | 0 | 0 | 0 | 32670,00 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 Проектирование и реконструкция перекрестка улица Труда - проспект Карла Маркса за счет устройства съезда с улица Труда в сторону улица Зеленый Лог в восточном направлении | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 33000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 32670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32670,00 | 0 |
|  |  | бюджет города | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 Проектирование и строительство автодороги для разворота автобусов большого класса перед поселком Нежный | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 3000,00 | 0 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2970,00 | 0 | 2970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 30,00 | 0 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 Проектирование и строительство площадки для разворота автобусов большого класса в районе Правобережных очистных сооружений | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1237,50 | 0 | 0 | 1237,50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1225,13 | 0 | 0 | 1225,13 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 12,38 | 0 | 0 | 12,38 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9 Строительство первой полосы для поворота направо на перекрестке Западное шоссе - улица Гагарина при движении в западном направлении | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1980,00 | 1980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Модернизация парка городского пассажирского транспорта | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 3807290,00 | 592890,00 | 1142400,00 | 370000,00 | 370000,00 | 222000,00 | 1110000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3769217,10 | 586961,10 | 1130976,00 | 366300,00 | 366300,00 | 219780,00 | 1098900,00 |
|  |  | бюджет города | 38072,90 | 5928,90 | 11424,00 | 3700,00 | 3700,00 | 2220,00 | 11100,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 2.2.1 Приобретение пассажирских четырехосных трамвайных вагонов одностороннего движения с низким уровнем пола для маломобильных групп населения и с уменьшенным удельным электропотреблением на тягу | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2960000,00 | 444000,00 | 444000,00 | 370000,00 | 370000,00 | 222000,00 | 1110000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2930400,00 | 439560,00 | 439560,00 | 366300,00 | 366300,00 | 219780,00 | 1098900,00 |
|  |  | бюджет города | 29600,00 | 4440,00 | 4440,00 | 3700,00 | 3700,00 | 2220,00 | 11100,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 Приобретение низкопольных городских автобусов среднего класса с откидной площадкой, работающих на газомоторном топливе, для маломобильных групп населения | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 148890,00 | 148890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 147401,10 | 147401,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 1488,90 | 1488,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 Приобретение низкопольных городских электробусов среднего класса с откидной площадкой для маломобильных групп населения | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 698400,00 | 0 | 698400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 691416,00 | 0 | 691416,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6984,00 | 0 | 6984,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Модернизация энергохозяйства наземного электротранспорта | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2092744,71 | 0 | 298963,53 | 298963,53 | 298963,53 | 298963,53 | 896890,59 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2071817,26 | 0 | 295973,89 | 295973,89 | 295973,89 | 295973,89 | 887921,68 |
|  |  | бюджет города | 20927,45 | 0 | 2989,64 | 2989,64 | 2989,64 | 2989,64 | 8968,91 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 Проектирование и строительство тяговой подстанции в районе улицы Радужная | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 298963,53 | 0 | 0 | 0 | 298963,53 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 295973,89 | 0 | 0 | 0 | 295973,89 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2989,64 | 0 | 0 | 0 | 2989,64 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 Проектирование, строительство и реконструкция тяговых подстанций | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1793781,18 | 0 | 298963,53 | 298963,53 | 0 | 298963,53 | 896890,59 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1775843,37 | 0 | 295973,89 | 295973,89 | 0 | 295973,89 | 887921,68 |
|  |  | бюджет города | 17937,81 | 0 | 2989,64 | 2989,64 | 0 | 2989,64 | 8968,91 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Реконструкция производственно-технической базы городского автобусного транспорта | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 281983,22 | 0 | 10001,22 | 121538,00 | 111538,00 | 38906,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 279163,39 | 0 | 9901,21 | 120322,62 | 110422,62 | 38516,94 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2819,83 | 0 | 100,01 | 1215,38 | 1115,38 | 389,06 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 2.4.1 Проектирование и монтаж системы контроля загазованности и автоматической вентиляции стояночного и ремонтного боксов для хранения, технического обслуживания и ремонта автобусов, работающих на газомоторном топливе | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 10001,22 | 0 | 10001,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 9901,21 | 0 | 9901,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 100,01 | 0 | 100,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 Капитальный ремонт помещения для технического обслуживания и ремонта автобусов | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 223076,00 | 0 | 0 | 111538,00 | 111538,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 220845,24 | 0 | 0 | 110422,62 | 110422,62 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2230,76 | 0 | 0 | 1115,38 | 1115,38 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 Капитальный ремонт административно-бытового комплекса | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 38906,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38906,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 38516,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38516,94 | 0 |
|  |  | бюджет города | 389,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,06 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 Проектирование и строительство поста диагностики технического состояния автобусов | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 10000,00 | 0 | 0 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 9900,00 | 0 | 0 | 9900,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Корректировка существующих маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 693,00 | 0 | 0 | 0 | 693,00 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 Корректировка трамвайных маршрутов в связи с вводом в эксплуатацию трамвайных линий по улице Радужная южнее улицы Зеленый Лог от улицы Советская до проспекта Карла Маркса | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 693,00 | 0 | 0 | 0 | 693,00 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Проведение мониторинга и разработка рекомендаций по повышению скорости сообщения на трамвайной маршрутной сети | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1050,00 | 1050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1039,50 | 1039,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 10,50 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Развитие инфраструктуры для грузового и легкового автомобильного транспорта, а также обновление парка коммунальной техники | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 287514,13 | 133714,13 | 50800,00 | 50800,00 | 41200,00 | 11000,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 284638,98 | 132376,98 | 50292,00 | 50292,00 | 40788,00 | 10890,00 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 2875,14 | 1337,14 | 508,00 | 508,00 | 412,00 | 110,00 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Развитие единого парковочного пространства | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 81514,13 | 81514,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 80698,98 | 80698,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 815,14 | 815,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 Устройство парковочного кармана по улице Жукова у дома №17 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 389,81 | 389,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 385,91 | 385,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3,90 | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 Устройство парковочного кармана по улице Зеленый Лог в районе домов №№33-35 (вдоль трамвайных путей) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1485,00 | 1485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1470,15 | 1470,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 14,85 | 14,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 Устройство парковочного кармана по улице Бориса Ручьева между домами №1 и №3 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 247,50 | 247,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 245,03 | 245,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2,48 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 Устройство парковочного кармана по улице Галиуллина у дома №41/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 371,25 | 371,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 367,54 | 367,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3,71 | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 Устройство парковочного кармана по улице Трамвайная у дома №30 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 309,38 | 309,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 306,28 | 306,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3,09 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 Устройство парковочного кармана по улице Труда у дома №7/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 371,25 | 371,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 367,54 | 367,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3,71 | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 Устройство парковочного кармана по улице Труда у дома №11/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 433,13 | 433,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 428,79 | 428,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 4,33 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8 Устройство парковочного кармана по улице Калмыкова у дома №8 (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40» города Магнитогорска) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 618,75 | 618,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 612,56 | 612,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,19 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.9 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса у дома №198/3 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 606,38 | 606,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 600,31 | 600,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,06 | 6,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10 Устройство парковочного кармана по улице Тевосяна за домом №27 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 587,81 | 587,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 581,93 | 581,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 5,88 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 3.1.11 Устройство парковочного кармана по улице Доменщиков у дома №23/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 891,00 | 891,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 882,09 | 882,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 8,91 | 8,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.12 Устройство парковочных карманов по улице Доменщиков у домов №№9, 11/2, 13/1, 15, 17, 17/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 3217,50 | 3217,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3185,33 | 3185,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 32,18 | 32,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.13 Устройство парковочных карманов по улице Галиуллина у домов №№26/1, 28/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 928,13 | 928,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 918,84 | 918,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 9,28 | 9,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.14 Устройство парковочного кармана по улице Галиуллина у дома №24/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 705,38 | 705,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 698,32 | 698,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 7,05 | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.15 Устройство парковочных карманов по улице Жемчужная у домов №№ 1, 7, 9, 15, 17, 19, 19/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2555,44 | 2555,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2529,88 | 2529,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.16 Устройство парковочных карманов по улице Зеленодольская у домов №№25, 26 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 618,75 | 618,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 612,56 | 612,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,19 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.17 Устройство парковочных карманов по улице Фрунзе у домов №№13, 17 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 495,00 | 495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 490,05 | 490,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 4,95 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.18 Устройство парковочного кармана по улице Суворова у дома №123 (восточная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1707,75 | 1707,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1690,67 | 1690,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 17,08 | 17,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.19 Устройство парковочного кармана в районе Государственного автономного учреждения здравоохранения «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск», улица Суворова в районе дома №100 (южная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1905,75 | 1905,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1886,69 | 1886,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 19,06 | 19,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.20 Устройство парковочного кармана в районе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, улица Галиуллина в районе дома №11/1 (восточная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 952,88 | 952,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 943,35 | 943,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 9,53 | 9,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.21 Устройство парковочного кармана в районе Муниципальног казенного учреждения культуры «Централизованная детская библиотечная система» города Магнитогорска, улица Суворова в районе дома №121/1 (южная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1361,25 | 1361,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1347,64 | 1347,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 13,61 | 13,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.22 Устройство парковочного кармана проспект Ленина у дома №116Б (южная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4950,00 | 4950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 4900,50 | 4900,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 49,50 | 49,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.23 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса в районе дома №145/2 (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №147» города Магнитогорска) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1980,00 | 1980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1960,20 | 1960,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 19,80 | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.24 Устройство парковочного кармана у Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 66» города Магнитогорска (южная сторона) проспект Ленина в районе дома №96 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4950,00 | 4950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4900,50 | 4900,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 49,50 | 49,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.25 Устройство парковочного кармана у частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования учебно-производственного центра «Резерв» по улице Советской армии в районе дома №51/1 (восточная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 748,69 | 748,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 741,20 | 741,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 7,49 | 7,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 3.1.26 Устройство парковочного кармана у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 145 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска, проспект Карла Маркса в районе дома №154/1 (восточная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1485,00 | 1485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1470,15 | 1470,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 14,85 | 14,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.27 Устройство парковочного кармана у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад N 98» города Магнитогорска проспект Карла Маркса в районе дома №123/1 (западная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 884,81 | 884,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 875,96 | 875,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 8,85 | 8,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.28 Ремонт и устройство парковочного кармана по проспекту Ленина в районе дома №108/1 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города Магнитогорска) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 259,88 | 259,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 257,28 | 257,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2,60 | 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.29 Устройство парковочного кармана у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114 общеразвивающего вида» города Магнитогорска», улица Мичурина в районе дома №91/1 (южная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2041,88 | 2041,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2021,46 | 2021,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 20,42 | 20,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.30 Устройство парковочного кармана по улице Гагарина в районе дома №33 (западная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1089,00 | 1089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1078,11 | 1078,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 10,89 | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.31 Устройство парковочного кармана по улице Грязнова в районе домов №№13, 13/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1769,63 | 1769,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1751,93 | 1751,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 17,70 | 17,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.32 Устройство парковочного кармана по улице Енисейская в районе домов №№137, 137/1 (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 135» города Магнитогорска) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1905,75 | 1905,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1886,69 | 1886,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 19,06 | 19,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.33 Строительство парковочного кармана по улице Сталеваров в районе дома №15 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1089,00 | 1089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1078,11 | 1078,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 10,89 | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.34 Устройство парковочного кармана у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 148 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска, проспект Ленина в районе дома №68/3 (северная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 612,56 | 612,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 606,44 | 606,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,13 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.35 Устройство парковочного кармана по улице имени газеты «Правда» в районе дома №12 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 680,63 | 680,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 673,82 | 673,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,81 | 6,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.36 Устройство парковочного кармана У Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №135» города Магнитогорска, улица Грязнова в районе дома №8 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1089,00 | 1089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1078,11 | 1078,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 10,89 | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 3.1.37 Устройство парковочного кармана у Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» города Магнитогорска, проспект Карла Маркса в районе дома №168/1 (западная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 884,81 | 884,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 875,96 | 875,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 8,85 | 8,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.38 Устройство парковочного кармана по улице Завенягина в районе дома №6/2 (западная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 748,69 | 748,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 741,20 | 741,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 7,49 | 7,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.39 Устройство парковочного кармана по улице Индустриальная в районе дом №26 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1336,50 | 1336,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1323,14 | 1323,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 13,37 | 13,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.40 Устройство парковочного кармана вдоль второстепенного проезда по проспекту Карла Маркса (западная сторона) от улицы Советской Армии до улицы Сталеваров | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4083,75 | 4083,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4042,91 | 4042,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 40,84 | 40,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.41 Устройство парковочного кармана по улице Суворова в районе дома №134А | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 517,28 | 517,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 512,10 | 512,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 5,17 | 5,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.42 Устройство парковочного кармана по улице Суворова у домов №№130, 132,132/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 3539,25 | 3539,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3503,86 | 3503,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 35,39 | 35,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.43 Устройство парковочного кармана по улице Дружба в районе домов №№40, 42, по улице Мичурина в районе дома №105 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2178,00 | 2178,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2156,22 | 2156,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 21,78 | 21,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.44 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса в районе дома №115 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 925,65 | 925,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 916,39 | 916,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 9,26 | 9,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.45 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса в районе дома №123 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1158,30 | 1158,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1146,72 | 1146,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 11,58 | 11,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.46 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса в районе домов №№119, 119/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1361,25 | 1361,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1347,64 | 1347,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 13,61 | 13,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.47 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса, в районе дома №125, по улице Советской Армии в районе дома № 27 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1089,00 | 1089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1078,11 | 1078,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 10,89 | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 3.1.48 Устройство парковочного кармана по улице Гагарина в районе домов №№51, 53, 55, 57, по улице Енисейская, в районе домов №№72,72/1,74, по улице Индустриальная в районе домов №№49, 51, 51/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 6316,20 | 6316,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6253,04 | 6253,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 63,16 | 63,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.49 Устройство парковочного кармана по улице Советская в районе домов №№131,133,135,137, 137/1, 139, по улице Грязнова в районе домов №№1, 3 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7677,45 | 7677,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7600,68 | 7600,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 76,77 | 76,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.50 Устройство парковочного кармана по улице Грязнова, в районе домов №№15, 17, по улице Суворова в районе дома №№120/3 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 3403,13 | 3403,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3369,09 | 3369,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 34,03 | 34,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Обновление парка коммунальной техники | МП трест «Теплофикация» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 206000,00 | 52200,00 | 50800,00 | 50800,00 | 41200,00 | 11000,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 203940,00 | 51678,00 | 50292,00 | 50292,00 | 40788,00 | 10890,00 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2060,00 | 522,00 | 508,00 | 508,00 | 412,00 | 110,00 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 Обновление автопарка МП трест «Теплофикация» | МП трест «Теплофикация» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 110000,00 | 33000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 11000,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 108900,00 | 32670,00 | 21780,00 | 21780,00 | 21780,00 | 10890,00 | 0 |
|  |  | бюджет города | 1100,00 | 330,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 110,00 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 Обновление парка спецтехники МП трест «Теплофикация» | МП трест «Теплофикация» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 96000,00 | 19200,00 | 28800,00 | 28800,00 | 19200,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 95040,00 | 19008,00 | 28512,00 | 28512,00 | 19008,00 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 960,00 | 192,00 | 288,00 | 288,00 | 192,00 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Развитие инфраструктуры для пешеходного движения, движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 280711,46 | 108244,69 | 26271,45 | 28417,28 | 27377,78 | 29232,90 | 61167,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 277904,35 | 107162,24 | 26008,74 | 28133,10 | 27104,00 | 28940,57 | 60555,70 |
|  |  | бюджет города | 2807,11 | 1082,45 | 262,71 | 284,17 | 273,78 | 292,33 | 611,67 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Развитие инфраструктуры для пешеходного движения | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 279307,46 | 108064,69 | 26091,45 | 28237,28 | 27197,78 | 29016,90 | 60699,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 276514,39 | 106984,04 | 25830,54 | 27954,90 | 26925,80 | 28726,73 | 60092,38 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 2793,07 | 1080,65 | 260,91 | 282,37 | 271,98 | 290,17 | 606,99 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 Устройство тротуаров по улице 50-летия Магнитки на участках: улица Ворошилова – проспект Карла Маркса (прямое направление), проспект Карла Маркса – улица Жукова (прямое и обратное направления), улица Жукова – улица Советская (прямое и обратное направления), улица Советская – улица Тевосяна (прямое и обратное направления), улица Тевосяна – шоссе Западное (прямое и обратное направления) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 18837,23 | 0 | 18837,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 18648,85 | 0 | 18648,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 188,37 | 0 | 188,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 Устройство тротуаров по улице Вокзальная на участках: улица Байкальская – улица Разина (прямое направление), улица Бехтерева – улица Николая Шишки (обратное направление), улица Энергетиков – улица Донская (обратное направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 9749,03 | 0 | 0 | 0 | 9749,03 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 9651,53 | 0 | 0 | 0 | 9651,53 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 97,49 | 0 | 0 | 0 | 97,49 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 Устройство тротуаров по улице Гагарина на участке: улица Лесопарковая – шоссе Западное (прямое и обратное направления) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 17448,75 | 0 | 0 | 0 | 17448,75 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 17274,26 | 0 | 0 | 0 | 17274,26 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 174,49 | 0 | 0 | 0 | 174,49 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.4 Устройство тротуаров по улице Зеленая на участках: улица Лесопарковая – проезд Зеленый (прямое и обратное направления), проезд Зеленый – шоссе Западное (прямое и обратное направления) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 15666,75 | 0 | 0 | 15666,75 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 15510,08 | 0 | 0 | 15510,08 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 156,67 | 0 | 0 | 156,67 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 Устройство тротуаров по улице Оренбургская на участках: улица Советская – улица Санаторная (прямое и обратное направления), улица Санаторная – улица Лесопарковая (прямое и обратное направления) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7254,23 | 0 | 7254,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7181,68 | 0 | 7181,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 72,54 | 0 | 72,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 Устройство тротуаров по улице Галиуллина на участках: улица Доменщиков – улица Завенягина (обратное направление), улица Завенягина – улица Сталеваров (обратное направление), улица Сталеваров – улица Советской Армии (обратное направление), улица Советской Армии – улица Советская | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 9518,85 | 9518,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 9423,66 | 9423,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 95,19 | 95,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 Устройство тротуаров по улице Завенягина на участках: проспект Ленина – улица Вознесенская (обратное направление), улица Вознесенская - Казачья Переправа (обратное направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 3237,30 | 0 | 0 | 3237,30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3204,93 | 0 | 0 | 3204,93 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 32,37 | 0 | 0 | 32,37 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 Устройство тротуаров по улице Московская на участках: Северный переход - Белорецкое шоссе (прямое направление), Белорецкое шоссе – улица Бехтерева (прямое направление), улица Бехтерева – улица Рылеева (прямое направление), улица Рылеева – улица Николая Шишки (прямое направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 9333,23 | 0 | 0 | 9333,23 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 9239,89 | 0 | 0 | 9239,89 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 93,33 | 0 | 0 | 93,33 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.9 Устройство тротуаров по улице 9 Мая на участках: Северный переход - 11 проходная (прямое и обратное направления), 11 проходная – Кирпичный проезд (обратное направление), Кирпичный проезд – Саратовский переулок (обратное направление), Саратовский переулок – остановка общественного транспорта «МКЗ» (обратное направление), улица Пржевальского – остановка «МКЗ» (прямое направление), остановка общественного транспорта «МКЗ» - Саратовский переулок (прямое направление), Саратовский переулок - 11 проходная (прямое направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 29016,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29016,90 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 28726,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28726,73 | 0 |
|  |  | бюджет города | 290,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,17 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.10 Устройство тротуаров по улице Кирова на участках: улица Пржевальского – улица Фадеева (прямое и обратное направления), улица Фадеева – улица Щорса (прямое и обратное направления), улица Щорса – улица Коммунальная (прямое и обратное направления), улица Коммунальная – улица Электросети (прямое и обратное направления), улица Электросети – улица Студенческая (прямое и обратное направления), улица Студенческая – улица Луговая (прямое и обратное направления), улица Луговая – улица Харьковская (прямое и обратное направления), улица Харьковская – проспект Пушкина (прямое и обратное направления) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 40132,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40132,13 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 39730,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39730,80 |
|  |  | бюджет города | 401,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,32 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.11 Устройство тротуаров по улице Профсоюзная на участке: улица Кирова – улица Зеленцова (прямое и обратное направления) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 11137,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11137,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 11026,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11026,13 |
|  |  | бюджет города | 111,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,38 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.12 Устройство тротуаров по улице Советская на участках: улица Вокзальная – улица Новосельная (прямое направление), улица Новосельная – улица Кизильская (прямое направление), улица Кизильская – улица Пугачева (прямое направление), улица Пугачева – улица Уральская (прямое направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2383,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383,43 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2359,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359,59 |
|  |  | бюджет города | 23,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,83 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.13 Устройство тротуаров по улице Труда на участках: улица Тевосяна – улица Труда, у дома №57 (прямое и обратное направления), улица Советская – улица Тевосяна (обратное направление), улица Калмыкова – улица Кронштадтская (прямое направление), улица Кронштадтская – улица Кронштадтская (прямое направление), улица Кронштадтская – проспект Ленина (прямое направление), улица Труда, от дома №57 до дома №69 (прямое направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7046,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046,33 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6975,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6975,86 |
|  |  | бюджет города | 70,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,46 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.14 Устройство тротуара от улицы Жукова в районе дома №29/1 (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73» города Магнитогорска) до улицы Жукова в районе дома №27 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 346,50 | 346,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 343,04 | 343,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3,47 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.15 Устройство тротуара на пересечении улиц Калмыкова - Владислава Кушнарева (подходы к пешеходным переходам) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 371,25 | 371,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 367,54 | 367,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3,71 | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.16 Устройство тротуара в районе ограждения детских учреждений Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70» города Магнитогорска (улица Зеленый Лог в районе дома №23/1) и филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 им. Н.Д. Сергиенко» города Магнитогорска (улица Зеленый Лог в районе дома №23/2) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1237,50 | 1237,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1225,13 | 1225,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 12,38 | 12,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.17 Устройство тротуара вдоль ограждения Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47 им. И.П. Кузенова» города Магнитогорска (проспект Карла Маркса в районе дома №216, к. 1) (с западной стороны) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 841,50 | 841,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 833,09 | 833,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 8,42 | 8,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.18 Устройство тротуара по проспекту Карла Маркса в районе домов №194/1, №194/3 от парковки до детского клуба «Вега» муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 426,94 | 426,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 422,67 | 422,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 4,27 | 4,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.19 Устройство тротуара «Сквер Мастеров» | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1732,50 | 1732,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1715,18 | 1715,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 17,33 | 17,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.20 Устройство тротуара вдоль парковки Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67» города Магнитогорска улица Калмыкова в районе дома №5 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 185,63 | 185,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 183,77 | 183,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 1,86 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.21 Устройство тротуара на участке от улицы Маяковского в районе дома №23 до Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» города Магнитогорска | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 396,00 | 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 392,04 | 392,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3,96 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.22 Устройство тротуара на нечетной стороне зданий по улице Харьковская от существующего перехода в районе здания №92/1 по улице Кирова до пересечения улицы Харьковская с улицей Электросети | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 675,68 | 675,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 668,92 | 668,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,76 | 6,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.23 Устройство тротуара вдоль ограждения Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №50» города Магнитогорска по улице Труда в районе дома №49 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 420,75 | 420,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 416,54 | 416,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 4,21 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.24 Устройство тротуара по улице Труда между домами №№ 16, 18 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 371,25 | 371,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 367,54 | 367,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3,71 | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.25 Устройство тротуара по улице Зеленый Лог с южной стороны от улицы Советская до улицы Жукова | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1447,88 | 1447,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1433,40 | 1433,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 14,48 | 14,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.26 Устройство тротуара по улице Трамвайная в районе дома №30 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 464,06 | 464,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 459,42 | 459,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 4,64 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.27 Устройство тротуара по улице Балтийская | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 5494,50 | 5494,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5439,56 | 5439,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 54,95 | 54,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.28 Устройство тротуара по улице Калмыкова в районе дома №10/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 594,00 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 588,06 | 588,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 5,94 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.29 Устройство тротуара от пересечения улицы 50-летия Магнитки с шоссе Западное до контрольно-пропускного пункта поселка «Светлый» | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 185,63 | 185,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 183,77 | 183,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 1,86 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.30 Устройство тротуара от остановки общественного транспорта «Калмыкова» до переулка Исторический в районе дома №8 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 297,00 | 297,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 294,03 | 294,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2,97 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.31 Устройство тротуара на участке от тротуара, расположенного вдоль улицы Труда, до проезда, расположенного вдоль дома №35 по улице Труда между стоянками | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 297,00 | 297,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 294,03 | 294,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2,97 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.32 Устройство тротуара по улице Калмыкова на участке от улицы Жемчужная до улицы Орловская | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2970,00 | 2970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2940,30 | 2940,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 29,70 | 29,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.33 Устройство тротуара к скверу «Молодежный» от улицы Тевосяна (выход из сквера) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 29,70 | 29,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 29,40 | 29,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 0,30 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.34 Устройство тротуара от бульвара «Огни Магнитки» до улицы Галиуллина (вдоль проезда) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1856,25 | 1856,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1837,69 | 1837,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 18,56 | 18,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.35 Устройство тротуара от центрального выезда и калитки поселка «Молодежный» | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 111,38 | 111,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 110,26 | 110,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 1,11 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.36 Устройство тротуара по улице Лесопарковая в районе дома №95 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 103,95 | 103,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 102,91 | 102,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 1,04 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.37 Устройство тротуара по улице Суворова в районе дома №135 (центральный вход в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39» города Магнитогорска) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 24,75 | 24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 24,50 | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.38 Ремонт пешеходной дорожки по улице Советская от дома №127 до дома №139) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 3093,75 | 3093,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3062,81 | 3062,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 30,94 | 30,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.39 Ремонт тротуара в районе дома № 74А по проспекту Ленина (при ремонте учесть организацию двух ступеней) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 445,50 | 445,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 441,05 | 441,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 4,46 | 4,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.40 Ремонт и строительство тротуара с северной стороны Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска по улице Суворова, от дома № 116/3 до дома №114Б | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1782,00 | 1782,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1764,18 | 1764,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 17,82 | 17,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.41 Устройство и ремонт тротуара по улице Галиуллина в районе дома №12 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 618,75 | 618,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 612,56 | 612,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,19 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.42 Устройство тротуара у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №12» города Магнитогорска, переулок Советский в районе дома №8/1 (западная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 334,13 | 334,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 330,78 | 330,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3,34 | 3,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.43 Устройство тротуара по улице Сталеваров от дома №18 до дома №18/2 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 297,00 | 297,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 294,03 | 294,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2,97 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.44 Устройство пешеходной дорожки у магазина «Пятерочка» от Безымянного проезда вдоль проспекта Карла Маркса в районе дома №141/5 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 33,41 | 33,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 33,08 | 33,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.45 Ремонт тротуара по улице Завенягина от дома №170 по проспекту Карла Маркса до дома №16 по улице Завенягина | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 3192,75 | 3192,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3160,82 | 3160,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 31,93 | 31,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.46 Ремонт и строительство тротуара у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 147» города Магнитогорска, проспект Карла Маркса в районе дома №145/2 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 898,43 | 898,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 889,44 | 889,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 8,98 | 8,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.47 Ремонт тротуара по проспекту Карла Маркса в районе домов №№143-147 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1485,00 | 1485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1470,15 | 1470,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 14,85 | 14,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.48 Ремонт и строительство тротуара у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №137» города Магнитогорска по улице Суворова в районе дома №129/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 693,00 | 693,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 686,07 | 686,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,93 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.49 Ремонт тротуара по улице Сталеваров в районе дома №26/4 (с южной стороны) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 204,19 | 204,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 202,15 | 202,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2,04 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.50 Ремонт пешеходной дорожки вдоль проспекта Ленина (от улицы Сталеваров до перекрестка до, улицы Советской Армии) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1299,38 | 1299,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1286,38 | 1286,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 12,99 | 12,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.51 Ремонт и строительство тротуара по западной стороне улицы Индустриальная от улицы Правда до улицы Оранжерейная | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4702,50 | 4702,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4655,48 | 4655,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 47,03 | 47,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.52 Ремонт тротуара по второстепенному проезду от проспекта Ленина в районе дома №130 до проспекта Карла Маркса в районе дома № 149/2 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 816,75 | 816,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 808,58 | 808,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 8,17 | 8,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.53 Ремонт участков тротуара вдоль зданий №№168, 164 по проспекту Карла Маркса до сквера | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 6311,25 | 6311,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6248,14 | 6248,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 63,11 | 63,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.54 Ремонт тротуара по улице Советская от дома №159 (западная сторона дороги) до дома №154/1 вдоль парка «Притяжение» | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7920,00 | 7920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7840,80 | 7840,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 79,20 | 79,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.55 Ремонт тротуара по улице Сталеваров от проспекта Карла Маркса до улицы Галиуллина (восточная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4962,38 | 4962,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4912,75 | 4912,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 49,62 | 49,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.56 Устройство тротуара по улице Марджани от улицы Грязнова до улицы Советской Армии | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1485,00 | 1485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1470,15 | 1470,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 14,85 | 14,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.57 Устройство тротуара по улице Зеленая от въезда в поселок «Нежный» до улицы Юбилейная | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1893,38 | 1893,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1874,44 | 1874,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 18,93 | 18,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.58 Устройство тротуара по улице Юбилейная от улицы Зеленая до улицы Отрадная (восточная сторона) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1782,00 | 1782,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1764,18 | 1764,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 17,82 | 17,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.59 Устройство тротуара по улице Отрадная от улицы Юбилейная до улицы Татьяничевой | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2178,00 | 2178,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2156,22 | 2156,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 21,78 | 21,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.60 Устройство тротуара по улице Люгарина от улицы Зеленая до улицы Гагарина | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 12993,75 | 12993,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 12863,81 | 12863,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 129,94 | 129,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.61 Устройство тротуара по Западному шоссе от остановки общественного транспорта «Коттеджный поселок Соты» до улицы Зеленая | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7425,00 | 7425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7350,75 | 7350,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 74,25 | 74,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.62 Устройство тротуара от Специализированного управления пусконаладочных работ до поселка «Западный-1» | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 4331,25 | 4331,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4287,94 | 4287,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 43,31 | 43,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.63 Устройство тротуара по улице Юбилейная от улицы Отрадной до улицы Гагарина | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 5197,50 | 5197,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 5145,53 | 5145,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 51,98 | 51,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.64 Устройство тротуара по проспекту Карла Маркса в районе дома №123 до дома №123/1 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 297,00 | 297,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 294,03 | 294,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2,97 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.65 Устройство тротуара по улице Грязнова в районе дома №10/1 до улицы Советская в районе дома №143/3 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 204,19 | 204,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 202,15 | 202,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2,04 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.66 Устройство и ремонт тротуара по улице имени газеты «Правда» в районе дома №63/2 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 29,70 | 29,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 29,40 | 29,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 0,30 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.67 Устройство тротуара по проспекту Карла Маркса за домом №164/3 | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 757,35 | 757,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 749,78 | 749,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 7,57 | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Развитие инфраструктуры для движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1404,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 216,00 | 468,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1389,96 | 178,20 | 178,20 | 178,20 | 178,20 | 213,84 | 463,32 |
|  |  | бюджет города | 14,04 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,16 | 4,68 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по улице Комсомольская: переулок Саткинский (прямое направление), улица Белинского (прямое направление), улица Ушинского (прямое и обратное направления), улица Кутузова (прямое и обратное направления), улица Донская (обратное направление), улица Бакинская (прямое направление), переулок Каслинский (обратное направление), переулок Чебышева (обратное направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 178,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,20 |
|  |  | бюджет города | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.2.2 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по Северному переходу: Белорецкое шоссе (прямое и обратное направления), улица Бехтерева (прямое направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 54,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 53,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,46 | 0 |
|  |  | бюджет города | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по улице 9 Мая: остановка общественного транспорта «МКЗ» (прямое и обратное направления), Саратовский переулок (прямое и обратное направления), 11 проходная (прямое и обратное направления), Кирпичный проезд (обратное направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 124,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,74 | 0 |
|  |  | бюджет города | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по улице Пржевальского: улица Кирова (прямое направление), улица 9 Мая (обратное направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 35,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,64 | 0 |
|  |  | бюджет города | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.2.5 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по улице Кирова: улица Верхняя (прямое и обратное направления), улица Трубная (прямое направление), улица Дежнева (прямое направление), улица Электросети (прямое и обратное направления), улица Харьковская (прямое и обратное направления), улица Луговая (прямое и обратное направления), улица Студенческая (прямое и обратное направления), улица Коммунальная (прямое и обратное направления), улица Щорса (прямое и обратное направления), улица Фадеева (прямое и обратное направления), улица Пржевальского (прямое направление), улица Агаповская (обратное направление) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 378,00 | 0 | 54,00 | 180,00 | 0 | 0 | 144,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 374,22 | 0 | 53,46 | 178,20 | 0 | 0 | 142,56 |
|  |  | бюджет города | 3,78 | 0 | 0,54 | 1,80 | 0 | 0 | 1,44 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.2.6 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по Западному шоссе: улица Зеленый Лог (прямое направление), улица 50-летия Магнитки (прямое и обратное направления), улица Звездная (прямое и обратное направления), улица Парадная (прямое и обратное направления), улица Художника Соловьева (прямое и обратное направления), съезд к объездной дороге (прямое и обратное направления), улица Чемпионов (прямое и обратное направления), улица Видная (прямое и обратное направления), улица Зеленая (прямое и обратное направления) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 306,00 | 180,00 | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 302,94 | 178,20 | 124,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3,06 | 1,80 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.7 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по Западному шоссе: улица Привольная (прямое и обратное направления), улица Светлая (прямое и обратное направления), улица Усадебная (прямое и обратное направления), улица Гагарина (прямое и обратное направления), улица Тенистая (прямое и обратное направления), бульвар Юности (прямое и обратное направления), улица Вишневая (прямое и обратное направления), улица Цветочная (прямое и обратное направления), улица Российская (прямое и обратное направления) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 324,00 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 0 | 144,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 320,76 | 0 | 0 | 0 | 178,20 | 0 | 142,56 |
|  |  | бюджет города | 3,24 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0 | 1,44 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Организация дорожного движения | - | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 520828,66 | 79932,63 | 82115,13 | 48035,13 | 44435,13 | 45035,13 | 221275,51 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 515620,37 | 79133,30 | 81293,98 | 47554,78 | 43990,78 | 44584,78 | 219062,75 |
|  |  | бюджет города | 5208,29 | 799,33 | 821,15 | 480,35 | 444,35 | 450,35 | 2212,76 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Повышение безопасности дорожного движения | - | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 479873,50 | 73527,10 | 73309,60 | 41629,60 | 41629,60 | 41629,60 | 208148,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 475074,77 | 72791,83 | 72576,50 | 41213,30 | 41213,30 | 41213,30 | 206066,52 |
|  |  | бюджет города | 4798,74 | 735,27 | 733,10 | 416,30 | 416,30 | 416,30 | 2081,48 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 Обустройство пешеходных переходов | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1.1 Устройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке Западное шоссе - улица Гагарина через улицы Гагарина по западной стороне перекрестка (площадь 22,5 кв. метра) с установкой двух дорожных знаков | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 52,50 | 52,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 51,98 | 51,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 5.1.1.2 Нанесение дорожной разметки для обозначения пешеходного перехода по диагоналям на перекрестке Западное шоссе - улица 50-летия Магнитки | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 59,40 | 59,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 0,60 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 Устройство нерегулируемых пешеходных переходов через улицу Энергетиков и улицу Вокзальная на перекрестке Дачное шоссе - улица Энергетиков - улица Вокзальная (площадь 45 кв. метров) с установкой четырех дорожных знаков | МКУ «Управление капитального строительства» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 105,00 | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 103,95 | 103,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 1,05 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 Обустройство остановочных пунктов на маршрутной сети транспорта общего пользования | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 239828,00 | 36654,80 | 36654,80 | 20814,80 | 20814,80 | 20814,80 | 104074,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 237429,72 | 36288,25 | 36288,25 | 20606,65 | 20606,65 | 20606,65 | 103033,26 |
|  |  | бюджет города | 2398,28 | 366,55 | 366,55 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 1040,74 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2.1 Обустройство остановочных пунктов на трамвайной маршрутной сети | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 102548,00 | 10254,80 | 10254,80 | 10254,80 | 10254,80 | 10254,80 | 51274,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 101522,52 | 10152,25 | 10152,25 | 10152,25 | 10152,25 | 10152,25 | 50761,26 |
|  |  | бюджет города | 1025,48 | 102,55 | 102,55 | 102,55 | 102,55 | 102,55 | 512,74 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2.2 Обустройство остановочных пунктов на автобусной маршрутной сети | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 137280,00 | 26400,00 | 26400,00 | 10560,00 | 10560,00 | 10560,00 | 52800,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 135907,20 | 26136,00 | 26136,00 | 10454,40 | 10454,40 | 10454,40 | 52272,00 |
|  |  | бюджет города | 1372,80 | 264,00 | 264,00 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 528,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, перегруженности участков дорог и перекрестков движением | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 8400,00 | 2400,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8316,00 | 2376,00 | 2970,00 | 2970,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 84,00 | 24,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 Проведение мониторинга и разработка рекомендаций по сокращению дорожных заторов на перекрестках дорожной сети Магнитогорска | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.1.1 Перекрестки: улица Кирова - проспект Пушкина, проспект Пушкина - улица Маяковского, улица Профсоюзная - улица Кирова | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.2 Перекрестки: улица Кирова - улица Магнитная, улица Магнитная - шоссе Космонавтов, улица Завенягина - улица Вознесенская | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.3 Перекрестки: проспект Ленина - улица Завенягина, проспект Ленина - улица Бориса Ручьева, проспект Ленина - улица Труда | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.4 Перекрестки: проспект Карла Маркса - улица Завенягина, проспект Карла Маркса - улица Бориса Ручьева, проспект Карла Маркса - улица Труда | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 5.2.1.5 Перекрестки: улица Завенягина - улица Галиуллина - улица Доменщиков, улица Доменщиков - улица Советская, улица Советская - улица Труда | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.6 Перекрестки: улица Тевосяна - улица 50-летия Магнитки, улица Тевосяна - улица Труда, улица Советская - улица 50-летия Магнитки | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.7 Перекрестки: улица Грязнова - улица Ленина, улица Грязнова - проспект Карла Маркса, улица Грязнова - улица Советская | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.8 Перекрестки: улица Советской Армии - проспект Ленина, улица Советской Армии - проспект Карла Маркса, улица Советской Армии - улица Советская | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.9 Перекрестки: улица Советская - улица Оренбургская, улица Зеленая - улица Экологическая, улица Зеленая - улица Притяжения | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.10 Перекрестки: улица Советская - улица Гагарина, улица Советская - улица Комсомольская, улица Советская - улица Московская, улица Советская - улица Вокзальная | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 0 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.11 Перекрестки: проспект Карла Маркса - улица Гагарина, проспект Карла Маркса - улица Ленинградская, проспект Карла Маркса - улица Московская | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 0 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.12 Перекрестки: проспект Ленина - улица им. газеты Правда (нечетная сторона), улица Ленина - улица Гагарина, проспект Ленина - улица Ленинградская | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 0 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.13 Перекрестки: площадь Ленина, проспект Ленина - улица Комсомольская, проспект Ленина - улица Московская | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 0 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.14 Перекрестки: площадь Носова, улица Московская - улица Николая Шишки, улица Московская - Мостовой проезд | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 594,00 | 0 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Внедрение интеллектуальных транспортных систем | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7200,00 | 1200,00 | 2400,00 | 1200,00 | 0 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7128,00 | 1188,00 | 2376,00 | 1188,00 | 0 | 1188,00 | 1188,00 |
|  |  | бюджет города | 72,00 | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 0 | 12,00 | 12,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 5.3.1 Разработка мобильного приложения «Зеленый коридор в Магнитке» для автоматизации определения пассажиром кратчайшего маршрута своей поездки на городском транспорте общего пользования | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1800,00 | 0 | 1800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1782,00 | 0 | 1782,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 18,00 | 0 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 Разработка системы автоматизированного мониторинга исполнения перевозчиком договорных обязательств на основе нейросетевого распознавания движущихся объектов | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2376,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188,00 | 1188,00 |
|  |  | бюджет города | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 12,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3 Разработка системы оценки соответствия топологии маршрутной сети и расписания движения городского транспорта потребностям населения в трудовых передвижениях с учетом автоматизации пропускного режима (наличия систем контроля доступа) на городских предприятиях и учреждениях, расширения городской застройки | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1200,00 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1188,00 | 1188,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 12,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.4 Разработка системы оптимизации и визуализации транспортных потоков на перекрестках дорожной сети Магнитогорска | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1800,00 | 0 | 600,00 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1782,00 | 0 | 594,00 | 1188,00 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | бюджет города | 18,00 | 0 | 6,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Развитие мониторинга и контроля за работой объектов транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | - | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 25355,16 | 2805,53 | 3405,53 | 2205,53 | 2805,53 | 2205,53 | 11927,51 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 25101,61 | 2777,47 | 3371,47 | 2183,47 | 2777,47 | 2183,47 | 11808,23 |
|  |  | бюджет города | 253,55 | 28,06 | 34,06 | 22,06 | 28,06 | 22,06 | 119,28 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1 Оптимизация топологии маршрутной сети и расписания движения (городской электротранспорт, автобусы, эксплуатируемые муниципальным и частными перевозчиками) (раз в три года) | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1800,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1782,00 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 594,00 | 594,00 |
|  |  | бюджет города | 18,00 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2 Разработка Документа планирования регулярных перевозок пассажиров на территории Магнитогорска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (раз в пять лет) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1200,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 600,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1188,00 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 594,00 |
|  |  | бюджет города | 12,00 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.3 Проведение мониторинга дорожного движения на сети дорог в границах Магнитогорска (раз в пять лет) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1200,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 600,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (продолжение)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
|  |  | областной бюджет | 1188,00 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 594,00 |
|  |  | бюджет города | 12,00 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.4 Проведение мониторинга качества транспортного обслуживания населения Магнитогорска пассажирским городским наземным электро- и автомобильным транспортом, включая оценку соответствия топологии маршрутной сети и расписания движения городского транспорта потребностям населения в трудовых передвижениях (ежегодно) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 6000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5940,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 2970,00 |
|  |  | бюджет города | 60,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 30,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5 Проведение мониторинга суточных пассажиропотоков на маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров Магнитогорска (раз в три года) | МП «Маггортранс» | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2400,00 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 1200,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2376,00 | 594,00 | 0 | 0 | 594,00 | 0 | 1188,00 |
|  |  | бюджет города | 24,00 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 12,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6 Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения (далее-КСОДД) Магнитогорска (раз в пять лет) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1200,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1188,00 | 0 | 0 | 594,00 | 0 | 0 | 594,00 |
|  |  | бюджет города | 12,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 1 (окончание)

| Наименование и структура индикатора | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 5.4.7 Проведение мониторинга состояния парковочного пространства Магнитогорска для грузового и легкового автомобильного транспорта (раз в три года) | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 1800,00 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 600,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1782,00 | 594,00 | 0 | 0 | 594,00 | 0 | 594,00 |
|  |  | бюджет города | 18,00 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 6,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.8 Проведение оценки состояния ключевых объектов транспортной инфраструктуры | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 2700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1200,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2673,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 1188,00 |
|  |  | бюджет города | 27,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.9 Разработка и актуализация ПОДД улично-дорожной сети Магнитогорска | УТиКХ | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | 7055,16 | 705,53 | 705,53 | 705,53 | 705,53 | 705,53 | 3527,51 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6984,61 | 698,47 | 698,47 | 698,47 | 698,47 | 698,47 | 3492,23 |
|  |  | бюджет города | 70,55 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 35,28 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  | 17145775,13 | 1616551,44 | 3087503,92 | 2405697,22 | 2276379,20 | 2223316,19 | 5536327,16 |

Приложение № 2

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2026 – 2035 годы

Сводная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,

строительству н реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города

по видам объектов транспортной инфраструктуры

| Наименование мероприятий по виду объектов транспортной инфраструктуры, источникам финансирования | Всего по Программе | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 |
| ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: | 17145775,13 | 1616551,44 | 3087503,92 | 2405697,22 | 2276379,20 | 2223316,19 | 5536327,16 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 16974317,38 | 1600385,93 | 3056628,89 | 2381640,24 | 2253615,40 | 2201083,03 | 5480963,89 |
| бюджет города | 171457,75 | 16165,51 | 30875,04 | 24056,97 | 22763,79 | 22233,16 | 55363,27 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Развитие дорожного хозяйства, в том числе по источникам финансирования: | 9093415,45 | 665720,00 | 1237252,59 | 1235705,78 | 1162564,76 | 1545178,63 | 3246993,69 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 9002481,30 | 659062,80 | 1224880,07 | 1223348,72 | 1150939,11 | 1529726,84 | 3214523,75 |
| бюджет города | 90934,15 | 6657,20 | 12372,53 | 12357,06 | 11625,65 | 15451,79 | 32469,94 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования, в том числе по источникам финансирования: | 6963305,43 | 628940,00 | 1691064,75 | 1042739,03 | 1000801,53 | 592869,53 | 2006890,59 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 6893672,38 | 622650,60 | 1674154,10 | 1032311,64 | 990793,51 | 586940,83 | 1986821,68 |
| бюджет города | 69633,05 | 6289,40 | 16910,65 | 10427,39 | 10008,02 | 5928,70 | 20068,91 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Развитие инфраструктуры для грузового и легкового автомобильного транспорта, в том числе по источникам финансирования: | 287514,13 | 133714,13 | 50800,00 | 50800,00 | 41200,00 | 11000,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 284638,98 | 132376,98 | 50292,00 | 50292,00 | 40788,00 | 10890,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2875,14 | 1337,14 | 508,00 | 508,00 | 412,00 | 110,00 | 0,00 |

Таблица приложения № 2 (окончание)

| Наименование мероприятий по виду объектов транспортной инфраструктуры, источникам финансирования | Всего по Программе | Оценка объемов финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 – 2035 год |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Развитие инфраструктуры для пешеходного движения, движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения, в том числе по источникам финансирования: | 280711,46 | 108244,69 | 26271,45 | 28417,28 | 27377,78 | 29232,90 | 61167,38 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 277904,35 | 107162,24 | 26008,74 | 28133,10 | 27104,00 | 28940,57 | 60555,70 |
| бюджет города | 2807,11 | 1082,45 | 262,71 | 284,17 | 273,78 | 292,33 | 611,67 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Организация дорожного движения, в том числе по источникам финансирования: | 520828,66 | 79932,63 | 82115,13 | 48035,13 | 44435,13 | 45035,13 | 221275,51 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 515620,37 | 79133,30 | 81293,98 | 47554,78 | 43990,78 | 44584,78 | 219062,75 |
| бюджет города | 5208,29 | 799,33 | 821,15 | 480,35 | 444,35 | 450,35 | 2212,76 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2026 – 2035 годы

Значения показателей и целевых индикаторов по видам объектов транспортной инфраструктуры

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1. Развитие дорожного хозяйства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 Строительство улично-дорожной сети | Километр | 0 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Строительство автодороги по улице Советская от улицы Зеленый Лог до улицы Радужная | Километр | 0 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Реконструкция улично-дорожной сети | Километр | 0 | 0 | 3,15 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Реконструкция улицы Зеленцова | Километр | 0 | 0 | 3,15 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Капитальный ремонт улично-дорожной сети | Кв. метр | 69775 | 464388 | 463435 | 471109 | 454519 | 0 |
| 1.3.1 Улица Тарасенко от дома №82 до улицы Заготовительная | Кв. метр | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 Улица Тарасенко от улицы Бахметьева до дома №82 по улице Тарасенко | Кв. метр | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 Проезд от улицы Тарасенко до улицы Заготовительная | Кв. метр | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 Проезд Безымянный от дома №9 по улице Вятская до пересечения с улицей Садовая | Кв. метр | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 Проезд Безымянный от дом № 114/1 по улице Красный Маяк до дома № 9 по улице Вятская | Кв. метр | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6 Переулок Расковой от улицы Клинкерная до улицы Войкова | Кв. метр | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7 Улица Демы от улицы Отрадная от улицы Привольная до улицы Отрадная | Кв. метр | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 Улица Демы от улицы Привольная до улицы Светлая | Кв. метр | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.9 Улица Демы от улицы Светлая до дома №14 по, улице Демы | Кв. метр | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.10 Улица. Благодатная от улицы Светлая до дома №84 по улице Благодатная | Кв. метр | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.11 Улица Благодатная от улицы Привольная до улицы Светлая | Кв. метр | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.12 Улица Демы от дома №14 до дома № 2 по улице Демы | Кв. метр | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.3.13 Улица Лобачевского от улицы Гагарина до дома №11а по улице Лобачевского | Кв. метр | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.14 Улица Лобачевского от улицы Ленинградская до дома №11а по улице Лобачевского | Кв. метр | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.15 Переулок Некрасова | Кв. метр | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.16 Улица Металлистов | Кв. метр | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.17 Улица Ватутина | Кв. метр | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.18 Улица Горнорудная от улицы Сульфидная до улицы Ярославского | Кв. метр | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.19 Улица Декабристов от дома №79 по улице Декабристов до переулка Танкистов | Кв. метр | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.20 Улица Декабристов от переулка Танкистов до улицы Балтийская | Кв. метр | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.21 Улица Декабристов от улицы Балтийская до переулка Тихвинский | Кв. метр | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.22 Улица Интернациональная от переулка Безымянного в районе дома №2 до улицы Столетова | Кв. метр | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.23 Улица Интернациональная от улицы Кропоткина до переулка Безымянного в районе дома №2 по улице Интернациональная | Кв. метр | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.24 Улица Славянская от улицы Концевая до улицы Дмитрия Галкина | Кв. метр | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.25 Улица Славянская от улицы Дмитрия Галкина до улицы Первооктябрьская | Кв. метр | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.26 Улица Ульяновская от улицы Западная до улицы Донская | Кв. метр | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.27 Улица Радищева от улицы Песчаная до улицы Клинкерная | Кв. метр | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.28 Улица Пекинская от переулка Расковой до улицы Цементная | Кв. метр | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.29 Улица Пекинская от улицы Цементная до улицы Радищева | Кв. метр | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.30 Улица Александра Лозневого от дом №41А по улице Александра Лозневого до улицы Садовая | Кв. метр | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.31 Улица Александра Лозневого от дома №41А по улице Александра Лозневого до корпуса 1 дома №2 по улице Вятская | Кв. метр | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.32 Улица Бехтерева от проезда Мостового до железнодорожных путей | Кв. метр | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.33 Проезд от улицы Салтыкова-Щедрина, дом № 97/1 до улицы Тарасенко | Кв. метр | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.34 Проезжая часть от улицы Бахметьева, дом №51/1 до улицы Салтыкова-Щедрина | Кв. метр | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.3.35 Улица Иркутская от улицы Уральская до улицы Кизильская | Кв. метр | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.36 Переулок Вяземского от улицы Пекинская до улицы Песчаная | Кв. метр | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.37 От остановки общественного транспорта «14 участкок» до 14 участка (код дороги: 0188591) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 15960 | 0 | 0 |
| 1.3.38 Поселок «Центральный» (код дороги: 0188274) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 13057,5 | 0 | 0 |
| 1.3.39. Проспект Ленина (код дороги: 0188324) | Кв. метр | 0 | 91000 | 92078 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.40 Проезд Сиреневый (код дороги: 0187662) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 |
| 1.3.41 Улица 50-летия Магнитки (код дороги: 0188334) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 80913 | 0 | 0 |
| 1.3.42 Улица 9 Мая (код дороги: 0188336) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 56336 | 0 |
| 1.3.43 Улица Бахметьева (код дороги: 0188616) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 14658 | 0 | 0 |
| 1.3.44 Улица Бориса Ручьева (код дороги: 0188646) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 9480 | 0 | 0 |
| 1.3.45 Улица Вознесенская (код дороги: 0188963) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 322,5 | 0 | 0 |
| 1.3.46 Улица Ворошилова (код дороги: 0189256) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 13620 | 0 | 0 |
| 1.3.47 Улица Гагарина (код дороги: 0188988) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 34815 | 0 | 0 |
| 1.3.48 Улица Галиуллина (код дороги: 0188990) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 11235 | 0 | 0 |
| 1.3.49 Улица Горького (код дороги: 0189286) | Кв. метр | 0 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.50 Улица Грязнова (код дороги: 0189300) | Кв. метр | 0 | 0 | 44772 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.51 Улица Димитрова (код дороги: 0191667) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 14272,5 | 0 | 0 |
| 1.3.52 Улица Енисейская (код дороги: 0187681) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 10110 | 0 | 0 |
| 1.3.53 Улица Завенягина (код дороги: 0187705) | Кв. метр | 0 | 0 | 40509 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.54 Улица Зеленая (код дороги: 0187424) | Кв. метр | 0 | 0 | 50792 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.55 Улица Зеленцова (код дороги: 0187426) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 19342,5 | 0 | 0 |
| 1.3.56 Улица Зеленый Лог (код дороги: 0187713) | Кв. метр | 0 | 0 | 36554 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.57 Улица имени газеты «Правда» (код дороги: 0187913) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 5490 | 0 | 0 |
| 1.3.58 Улица Калинина (код дороги: 0187741) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 3862,5 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.3.59 Улица Калмыкова (код дороги: 0187743) | Кв. метр | 0 | 0 | 94192 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.60 Улица Кирова (код дороги: 0187982) | Кв. метр | 0 | 127862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.61 Улица Комсомольская (код дороги: 0188010) | Кв. метр | 0 | 50386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.62 Улица Куйбышева, участок 1 (код дороги: 0188303) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 757,5 | 0 | 0 |
| 1.3.63 Улица Куйбышева, участок 2 (код дороги: 0188303) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 |
| 1.3.64 Улица Ленинградская (код дороги: 0188325) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 37422 | 0 |
| 1.3.65 Улица Ломоносова (код дороги: 0188592) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 3877,5 | 0 | 0 |
| 1.3.66 Улица Магнитная (код дороги: 0188598) | Кв. метр | 0 | 0 | 72198 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.67 Улица Маяковского (код дороги: 0188623) | Кв. метр | 0 | 0 | 11984 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.68 Улица Менделеева (код дороги: 0188626) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 1.3.69 Улица Николая Шишки (код дороги: 0189262) | Кв. метр | 0 | 0 | 12964 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.70 Улица Октябрьская (код дороги: 0189272) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 18270 | 0 | 0 |
| 1.3.71 Улица Оренбургская (код дороги: 0189291) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 6322,5 | 0 | 0 |
| 1.3.72 Улица Пржевальского (код дороги: 0189732) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 7126 | 0 | 0 |
| 1.3.73 Улица Профсоюзная (код дороги: 0187388) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 16142 | 0 | 0 |
| 1.3.74 Проспект Пушкина (код дороги: 01873949) | Кв. метр | 0 | 35168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.75 Улица Северный переход (код дороги: 0190372) | Кв. метр | 0 | 21098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.76 Улица Строителей (код дороги: 0187933) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 10515 | 0 | 0 |
| 1.3.77 Улица Суворова (код дороги: 0187940) | Кв. метр | 0 | 33720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.78 Улица Тевосяна (код дороги: 0187951) | Кв. метр | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.79 Улица Труда (код дороги: 0187957) | Кв. метр | 0 | 78204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.80 Улица Чайковского (код дороги: 0188277) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 6787,5 | 0 | 0 |
| 1.3.81 Улица Чапаева (код дороги: 0188278) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 5726 | 0 | 0 |
| 1.3.82 Улица Чкалова (код дороги: 0188293) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 35392 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 1.3.83 Улица Электросети (код дороги: 0188549) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 19177,5 | 0 | 0 |
| 1.3.84 Улица Южный переход (код дороги: 0191027) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 16940 | 0 | 0 |
| 1.3.85 Челябинский тракт (код дороги: 0188285) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 167916 | 0 |
| 1.3.86 Шоссе Верхнеуральское (код дороги: 0188954) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 71162 | 0 | 0 |
| 1.3.87 Шоссе Западное (код дороги: 0187711) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 143780 | 0 |
| 1.3.88 Шоссе Космонавтов (код дороги: 0188273) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 49065 | 0 |
| 1.4 Содержание автомобильных дорог | Кв. метр | - | - | - | - | - | - |
| 2. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Проектирование, строительство и реконструкция трамвайных линий и дорожной сети для движения автобусов | Километр | 0,4 | 0,62 | 0,6 | 5,36 | 0,3 | 0 |
| 2.1.1 Проектирование и строительство трамвайных линий по улице Радужная южнее улицы Зеленый Лог от улицы Советская до проспекта Карла Маркса | Километр | 0 | 0 | 0 | 5,06 | 0 | 0 |
| 2.1.2 Проектирование и реконструкция перекрестка проспект Карла Маркса - улица Московская за счет устройства съезда с улицы Московская в сторону железнодорожного вокзала | Километр | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 Проектирование и реконструкция трамвайной линии по улице Зеленый Лог за счет устройства съезда в западном направлении на разворотное кольцо конечного пункта «Зеленый Лог» | Километр | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 Проектирование и реконструкция перекрестка улица Советская - улица Труда за счет устройства двухсторонних стрелочных переводов и съездов по улице Советская в северном направлении и улицы Труда в восточном направлении | Километр | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 Проектирование и реконструкция перекрестка улица Грязнова - проспект Карла Маркса за счет устройства съезда с улицы Грязнова в сторону южных районов | Километр | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 2.1.6 Проектирование и реконструкция перекрестка улица Труда - проспект Карла Маркса за счет устройства съезда с улица Труда в сторону улица Зеленый Лог в восточном направлении | Километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| 2.1.7 Проектирование и строительство автодороги для разворота автобусов большого класса перед поселком Нежный | Километр | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 Проектирование и строительство площадки для разворота автобусов большого класса в районе Правобережных очистных сооружений | Кв. метр | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 2.1.9 Строительство первой полосы для поворота направо на перекрестке Западное шоссе - улица Гагарина при движении в западном направлении | Километр | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Модернизация парка городского пассажирского транспорта | Штуки | 16 | 18 | 5 | 5 | 3 | 15 |
| 2.2.1 Приобретение пассажирских четырехосных трамвайных вагонов одностороннего движения с низким уровнем пола для маломобильных групп населения и с уменьшенным удельным электропотреблением на тягу | Штуки | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 15 |
| 2.2.2 Приобретение низкопольных городских автобусов среднего класса с откидной площадкой, работающих на газомоторном топливе, для маломобильных групп населения | Штуки | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 Приобретение низкопольных городских электробусов среднего класса с откидной площадкой для маломобильных групп населения | Штуки | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Модернизация энергохозяйства наземного электротранспорта | Штуки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2.3.1 Проектирование и строительство тяговой подстанции в районе улицы Радужная | Штуки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3.2 Проектирование, строительство и реконструкция тяговых подстанций | Штуки | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2.4 Реконструкция производственно-технической базы городского автобусного транспорта | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 Проектирование и монтаж системы контроля загазованности и автоматической вентиляции стояночного и ремонтного боксов для хранения, технического обслуживания и ремонта автобусов, работающих на газомоторном топливе | Куб. метр | 0 | 117800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 Капитальный ремонт помещения для технического обслуживания и ремонта автобусов | Кв. метр | 0 | 0 | 3186,8 | 3186,8 | 0 | 0 |
| 2.4.3 Капитальный ремонт административно-бытового комплекса | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111,6 | 0 |
| 2.4.4 Проектирование и строительство поста диагностики технического состояния автобусов | Штуки | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Корректировка существующих маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | Штуки | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.5.1 Корректировка трамвайных маршрутов в связи с вводом в эксплуатацию трамвайных линий по улице Радужная южнее улицы Зеленый Лог от улицы Советская до проспекта Карла Маркса | Штуки | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 2.6 Проведение мониторинга и разработка рекомендаций по повышению скорости сообщения на трамвайной маршрутной сети | Этапы НИР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Развитие инфраструктуры для грузового и легкового автомобильного транспорта, а также обновление парка коммунальной техники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 Развитие единого парковочного пространства | Кв. метр | 32935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 Устройство парковочного кармана по улице Жукова у дома №17 | Кв. метр | 157,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 Устройство парковочного кармана по улице Зеленый Лог в районе домов №№33-35 (вдоль трамвайных путей) | Кв. метр | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 Устройство парковочного кармана по улице Бориса Ручьева между домами № 1 и № 3 | Кв. метр | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 Устройство парковочного кармана по улице Галиуллина у дома 41/1 | Кв. метр | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 Устройство парковочного кармана по улице Трамвайная у дома № 30 | Кв. метр | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 Устройство парковочного кармана по улице Труда у дома 7/1 | Кв. метр | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 Устройство парковочного кармана по улице Труда у дома 11/1 | Кв. метр | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8 Устройство парковочного кармана по улице Калмыкова у дома №8 (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40» города Магнитогорска) | Кв. метр | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.9 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса у дома №198/3 | Кв. метр | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10 Устройство парковочного кармана по улице Тевосяна за домом №27 | Кв. метр | 237,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.11 Устройство парковочного кармана по улице Доменщиков у дома №23/1 | Кв. метр | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.12 Устройство парковочных карманов по улице Доменщиков у домов №№9, 11/2, 13/1, 15, 17, 17/1 | Кв. метр | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.13 Устройство парковочных карманов по улице Галиуллина у домов №№26/1, 28/1 | Кв. метр | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.14 Устройство парковочного кармана по улице Галиуллина у дома №24/1 | Кв. метр | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.15 Устройство парковочных карманов по улице Жемчужная у домов №№ 1, 7, 9, 15, 17, 19, 19/1 | Кв. метр | 1032,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.16 Устройство парковочных карманов по улице Зеленодольская у домов №№25, 26 | Кв. метр | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.17 Устройство парковочных карманов по улице Фрунзе, у домов №№13 17 | Кв. метр | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.18 Устройство парковочного кармана по улице Суворова у дома №123 (восточная сторона) | Кв. метр | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 3.1.19 Устройство парковочного кармана в районе Государственного автономного учреждения здравоохранения «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск», улица Суворова в районе дома №100 (южная сторона) | Кв. метр | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.20 Устройство парковочного кармана в районе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, улица Галиуллина в районе дома №11/1 (восточная сторона) | Кв. метр | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.21 Устройство парковочного кармана в районе Муниципальног казенного учреждения культуры «Централизованная детская библиотечная система» города Магнитогорска, улица Суворова в районе дома №121/1 (южная сторона) | Кв. метр | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.22 Устройство парковочного кармана проспект Ленина у дома №116Б (южная сторона) | Кв. метр | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.23 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса в районе дома №145/2 (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 147» города Магнитогорска) | Кв. метр | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.24 Устройство парковочного кармана у Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 66» города Магнитогорска (южная сторона) проспект Ленина в районе дома №96 | Кв. метр | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.25 Устройство парковочного кармана у частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования учебно-производственного центра «Резерв» по улице Советской армии в районе дома №51/1 (восточная сторона) | Кв. метр | 302,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.26 Устройство парковочного кармана у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 145 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска, проспект Карла Маркса в районе дома №154/1 (восточная сторона) | Кв. метр | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.27 Устройство парковочного кармана у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад N 98» города Магнитогорска проспект. Карла Маркса в районе дома №123/1 (западная сторона) | Кв. метр | 357,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.28 Ремонт и устройство парковочного кармана по проспекту Ленина в районе дома №108/1 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города Магнитогорска) | Кв. метр | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.29 Устройство парковочного кармана у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №114 общеразвивающего вида» города Магнитогорска», улица Мичурина в районе дома №91/1 (южная сторона) | Кв. метр | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.30 Устройство парковочного кармана по улице Гагарина в районе дома №33 (западная сторона) | Кв. метр | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.31 Устройство парковочного кармана по улице Грязнова в районе домов №№13, 13/1 | Кв. метр | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.32 Устройство парковочного кармана по улице Енисейская в районе домов №№137, 137/1 (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 135» города Магнитогорска) | Кв. метр | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.33 Строительство парковочного кармана по улице Сталеваров в районе дома №15 | Кв. метр | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.34 Устройство парковочного кармана у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 148 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска, проспект Ленина в районе дома №68/3 (северная сторона) | Кв. метр | 247,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.35 Устройство парковочного кармана по улице имени газеты «Правда» в районе дома №12 | Кв. метр | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.36 Устройство парковочного кармана У Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад N 135» города Магнитогорска, улица Грязнова в районе дома №8 | Кв. метр | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 3.1.37 Устройство парковочного кармана у Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» города Магнитогорска, проспект Карла Маркса в районе дома №168/1 (западная сторона) | Кв. метр | 357,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.38 Устройство парковочного кармана по улице Завенягина в районе дома №6/2 (западная сторона) | Кв. метр | 302,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.39 Устройство парковочного кармана по улице Индустриальная в районе дом №26 | Кв. метр | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.40 Устройство парковочного кармана вдоль второстепенного проезда по проспекту Карла Маркса (западная сторона) от улицы Советской Армии до улицы Сталеваров | Кв. метр | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.41 Устройство парковочного кармана по улице Суворова в районе дома №134А | Кв. метр | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.42 Устройство парковочного кармана по улице Суворова у домов №№130, 132,132/1 | Кв. метр | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.43 Устройство парковочного кармана по улице Дружбы в районе домов №№40, 42, по улице Мичурина, в районе дома №105 | Кв. метр | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.44 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса в районе дома №115 | Кв. метр | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.45 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса в районе дома №123 | Кв. метр | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.46 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса в районе домов №№119, 119/1 | Кв. метр | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.47 Устройство парковочного кармана по проспекту Карла Маркса в районе дома №125, по улице Советской Армии в районе дома № 27 | Кв. метр | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.48 Устройство парковочного кармана по улице Гагарина в районе домов №№51, 53, 55, 57, по улице Енисейская в районе домов №№72,72/1,74, по улице Индустриальная в районе домов №№49, 51, 51/1 | Кв. метр | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.49 Устройство парковочного кармана по улице Советская в районе домов №№131,133,135,137, 137/1, 139, по улице Грязнова в районе домов №№1, 3 | Кв. метр | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.50 Устройство парковочного кармана по улице Грязнова в районе домов №№15, 17, по улице Суворова в районе дома №№120/3 | Кв. метр | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Обновление парка коммунальной техники | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3.2.1 Обновление автопарка МП трест «Теплофикация» | Штуки | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3.2.2 Обновление парка спецтехники МП трест «Теплофикация» | Штуки | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4. Развитие инфраструктуры для пешеходного движения, движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1 Развитие инфраструктуры для пешеходного движения | Кв. метр | 43662,5 | 10542 | 11409 | 10989 | 11724 | 24525 |
| 4.1.1 Устройство тротуаров по улице 50-летия Магнитки на участках: улица Ворошилова – проспект Карла Маркса (прямое направление), проспект Карла Маркса – улица Жукова (прямое и обратное направления), улица Жукова – улица Советская (прямое и обратное направления), улица Советская – улица Тевосяна (прямое и обратное направления), улица Тевосяна – шоссе Западное (прямое и обратное направления) | Кв. метр | 0 | 7611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 Устройство тротуаров по улице Вокзальная на участках: улица Байкальская – улица Разина (прямое направление), улица Бехтерева – улица Николая Шишка (обратное направление), улица Энергетиков – улица Донская (обратное направление) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 3939 | 0 | 0 |
| 4.1.3 Устройство тротуаров по улице Гагарина на участке: улица Лесопарковая – шоссе Западное (прямое и обратное направления) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 7050 | 0 | 0 |
| 4.1.4 Устройство тротуаров по улице Зеленая на участках: улица Лесопарковая – проезд Зеленый (прямое и обратное направления), проезд Зеленый – шоссе Западное (прямое и обратное направления) | Кв. метр | 0 | 0 | 6330 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 Устройство тротуаров по улице Оренбургская на участках: улица Советская – улица Санаторная (прямое и обратное направления), улица Санаторная – улица Лесопарковая (прямое и обратное направления) | Кв. метр | 0 | 2931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 Устройство тротуаров по улице Галиуллина на участках: улица Доменщиков – улица Завенягина (обратное направление), улица Завенягина – улица Сталеваров (обратное направление), улица Сталеваров – улица Советской Армии (обратное направление), улица Советской Армии – улица Советская | Кв. метр | 3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 Устройство тротуаров по улице Завенягина на участках: проспект Ленина – улица Вознесенская (обратное направление), улица Вознесенская - Казачья Переправа (обратное направление) | Кв. метр | 0 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 Устройство тротуаров по улице Московская на участках: Северный переход - Белорецкое шоссе (прямое направление), Белорецкое шоссе – улица Бехтерева (прямое направление), улица Бехтерева – улица Рылеева (прямое направление), улица Рылеева – улица Николая Шишки (прямое направление) | Кв. метр | 0 | 0 | 3771 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.9 Устройство тротуаров по улице 9 Мая на участках: Северный переход - 11 проходная (прямое и обратное направления), 11 проходная – Кирпичный проезд (обратное направление), Кирпичный проезд – Саратовский переулок (обратное направление), Саратовский переулок – остановка общественного транспорта «МКЗ» (обратное направление), улица Пржевальского – остановка общественного транспорта «МКЗ» (прямое направление), остановка «МКЗ» - Саратовский переулок (прямое направление), Саратовский переулок - 11 проходная (прямое направление) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 11724 | 0 |
| 4.1.10 Устройство тротуаров по улице Кирова на участках: улица Пржевальского – улица Фадеева (прямое и обратное направления), улица Фадеева – улица Щорса (прямое и обратное направления), улица Щорса – улица Коммунальная (прямое и обратное направления), улица Коммунальная – улица Электросети (прямое и обратное направления), улица Электросети – улица Студенческая (прямое и обратное направления), улица Студенческая – улица Луговая (прямое и обратное направления), улица Луговая – улица Харьковская (прямое и обратное направления), улица Харьковская – проспект Пушкина (прямое и обратное направления) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16215 |
| 4.1.11 Устройство тротуаров по улице Профсоюзная на участке: улица Кирова – улица Зеленцова (прямое и обратное направления) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| 4.1.12 Устройство тротуаров по улице Советская на участках: улица Вокзальная – улица Новосельная (прямое направление), улица Новосельная – улица Кизильская (прямое направление), улица Кизильская – улица Пугачева (прямое направление), улица Пугачева – улица Уральская (прямое направление) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 |
| 4.1.13 Устройство тротуаров по улице Труда на участках: улица Тевосяна – улица Труда, у дома №57 (прямое и обратное направления), улица Советская – улица Тевосяна (обратное направление), улица Калмыкова – улица Кронштадтская (прямое направление), улица Кронштадтская – улица Кронштадтская (прямое направление), улица Кронштадтская – проспект Ленина (прямое направление), улица Труда, от дома №57 до дома №69 (прямое направление) | Кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 |
| 4.1.14 Устройство тротуара от улицы Жукова, в районе дома №29/1 (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» города Магнитогорска) до улицы Жукова, в районе дома №27 | Кв. метр | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.15 Устройство тротуара на пересечении улиц Калмыкова - Владислава Кушнарева (подходы к пешеходным переходам) | Кв. метр | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.16 Устройство тротуара в районе ограждения детских учреждений Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70» города Магнитогорска (улица Зеленый Лог в районе дома №23/1) и филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 им. Н.Д. Сергиенко» города Магнитогорска (улица Зеленый Лог в районе дома №23/2) | Кв. метр | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.17 Устройство тротуара вдоль ограждения Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47 им. И.П. Кузенова» города Магнитогорска (проспект Карла Маркса, в районе дома №216, к. 1) (с западной стороны) | Кв. метр | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.18 Устройство тротуара по проспекту Карла Маркса в районе домов №194/1, №194/3 от парковки до детского клуба «Вега» муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» | Кв. метр | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.19 Устройство тротуара «Сквер Мастеров» | Кв. метр | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.20 Устройство тротуара вдоль парковки Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67» города Магнитогорска улица Калмыкова в районе дома №5 | Кв. метр | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.21 Устройство тротуара на участке от улицы Маяковского в районе дома №23 до Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Магнитогорска | Кв. метр | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.22 Устройство тротуара на нечетной стороне зданий по улице Харьковская от существующего перехода в районе здания № 92/1 по улице Кирова до пересечения улицы Харьковская с улицей Электросети | Кв. метр | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.23 Устройство тротуара вдоль ограждения Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска по улице Труда, в районе дома №49 | Кв. метр | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.24 Устройство тротуара по улице Труда между домами №№ 16, 18 | Кв. метр | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.25 Устройство тротуара по улице Зеленый Лог с южной стороны до улицы Советская до улица Жукова | Кв. метр | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.26 Устройство тротуара по улице Трамвайная в районе дома №30 | Кв. метр | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.27 Устройство тротуара по улице Балтийская | Кв. метр | 2 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.28 Устройство тротуара по улице Калмыкова в районе дома №10/1 | Кв. метр | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.29 Устройство тротуара от пересечения улицы 50-летия Магнитки с шоссе Западное до контрольно-пропускного пункта поселка «Светлый» | Кв. метр | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.30 Устройство тротуара от остановки общественного транспорта «Калмыкова» до переулка Исторический в районе дома №8 | Кв. метр | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.31 Устройство тротуара на участке от тротуара, расположенного вдоль улицы Труда, до проезда, расположенного вдоль дома №35 по улице Труда, между стоянками | Кв. метр | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.32 Устройство тротуара по улице Калмыкова на участке от улицы Жемчужная до улицы Орловская | Кв. метр | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.33 Устройство тротуара к скверу «Молодежный» от улицы Тевосяна (выход из сквера) | Кв. метр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.34 Устройство тротуара от бульвара «Огни Магнитки» до улицы Галиуллина (вдоль проезда) | Кв. метр | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.35 Устройство тротуара от центрального выезда и калитки поселка «Молодежный» | Кв. метр | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.36 Устройство тротуара по улице Лесопарковая в районе дома №95 | Кв. метр | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.37 Устройство тротуара по улице Суворова в районе дома №135 (центральный вход в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39» города Магнитогорска) | Кв. метр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.38 Ремонт пешеходной дорожки по улице Советская (от дома № 127 до дома № 139) | Кв. метр | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.39 Ремонт тротуара в районе дома № 74А по проспекту Ленина (при ремонте учесть организацию двух ступеней) | Кв. метр | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.40 Ремонт и строительство тротуара с северной стороны Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска по улице Суворова от дома № 116/3 до дома № 114Б | Кв. метр | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.41 Устройство и ремонт тротуара по улице Галиуллина в районе дома №12 | Кв. метр | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.42 Устройство тротуара у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №12» города Магнитогорска, переулок Советский в районе дома №8/1 (западная сторона) | Кв. метр | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.43 Устройство тротуара по улице Сталеваров от дома №18 до дома №18/2 | Кв. метр | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.44 Устройство пешеходной дорожки у магазина «Пятерочка» от Безымянного проезда вдоль проспекта Карла Маркса в районе дома №141/5 | Кв. метр | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.45 Ремонт тротуара по улице Завенягина от дома №170 по проспекту Карла Маркса до дома №16 по улице Завенягина | Кв. метр | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.46 Ремонт и строительство тротуара у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 147» города Магнитогорска, проспект Карла Маркса в районе дома №145/2 | Кв. метр | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.47 Ремонт тротуара по проспекту Карла Маркса в районе домов №№143-147 | Кв. метр | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.48 Ремонт и строительство тротуара у Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №137» города Магнитогорска по улице Суворова в районе дома №129/1 | Кв. метр | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.49 Ремонт тротуара по улице Сталеваров в районе дома №26/4 (с южной стороны) | Кв. метр | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.50 Ремонт пешеходной дорожки вдоль проспекта Ленина (от улицы Сталеваров до перекрестка до улицы Советской Армии | Кв. метр | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.1.51 Ремонт и строительство тротуара по западной стороне улицы Индустриальная от улицы Правда до улицы Оранжерейная | Кв. метр | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.52 Ремонт тротуара по второстепенному проезду от проспекта Ленина в районе дома №130 до проспекта Карла Маркса в районе дома № 149/2 | Кв. метр | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.53 Ремонт участков тротуара вдоль зданий №№168, 164 по проспекту Карла Маркса до сквера | Кв. метр | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.54 Ремонт тротуара по улице Советская от дома № 159 (западная сторона дороги) до дома № 154/1 вдоль парка «Притяжение» | Кв. метр | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.55 Ремонт тротуара по улице Сталеваров от проспекта Карла Маркса до улицы Галиуллина (восточная сторона) | Кв. метр | 2 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.56 Устройство тротуара по улице Марджани от улицы Грязнова до улицы Советской Армии | Кв. метр | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.57 Устройство тротуара по улице Зеленая от въезда в поселок «Нежный» до улицы Юбилейная | Кв. метр | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.58 Устройство тротуара по улице Юбилейная от улицы Зеленая до улицы Отрадная (восточная сторона) | Кв. метр | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.59 Устройство тротуара по улице Отрадная от улицы Юбилейная до улицы Татьяничевой | Кв. метр | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.60 Устройство тротуара по улице Люгарина от улицы Зеленая до улицы Гагарина | Кв. метр | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.61 Устройство тротуара по Западному шоссе от остановки общественного транспорта («Коттеджный поселок Соты» до улицы Зеленая) | Кв. метр | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.62 Устройство тротуара от Специализированного управления пусконаладочных работ до поселка «Западный-1» | Кв. метр | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.63 Устройство тротуара по улице Юбилейная от улицы Отрадной до улицы Гагарина | Кв. метр | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.64 Устройство тротуара по проспекту Карла Маркса в районе дома №123 до дома №123/1 | Кв. метр | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.65 Устройство тротуара по улице Грязнова в районе дома №10/1 до улицы Советская, в районе дома №143/3 | Кв. метр | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.66 Устройство и ремонт тротуара по улице имени газеты «Правда» в районе дома №63/2 | Кв. метр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.67 Устройство тротуара за домом по проспекту Карла Маркса за домом№164/3 | Кв. метр | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Развитие инфраструктуры для движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения | Штуки | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 52 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.2.1 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по улице Комсомольская: переулок Саткинский (прямое направление), улица Белинского (прямое направление), улица Ушинского (прямое и обратное направления), улица Кутузова (прямое и обратное направления), улица Донская (обратное направление), улица Бакинская (прямое направление), переулок Каслинский (обратное направление), переулок Чебышева (обратное направление) | Штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4.2.2 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по Северному переходу: Белорецкое шоссе (прямое и обратное направления), улица Бехтерева (прямое направление) | Штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4.2.3 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по улице 9 Мая: остановка общественного транспорта «МКЗ» (прямое и обратное направления), Саратовский переулок (прямое и обратное направления), 11 проходная (прямое и обратное направления), Кирпичный проезд (обратное направление) | Штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 4.2.4 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по улице Пржевальского: улица Кирова (прямое направление), улица 9 Мая (обратное направление) | Штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4.2.5 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по улице Кирова: улица Верхняя (прямое и обратное направления), улица Трубная (прямое направление), улица Дежнева (прямое направление), улица Электросети (прямое и обратное направления), улица Харьковская (прямое и обратное направления), улица Луговая (прямое и обратное направления), улица Студенческая (прямое и обратное направления), улица Коммунальная (прямое и обратное направления), улица Щорса (прямое и обратное направления), улица Фадеева (прямое и обратное направления), улица Пржевальского (прямое направление), улица Агаповская (обратное направление) | Штуки | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 16 |
| 4.2.6 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по Западному шоссе: улица Зеленый Лог (прямое направление), улица 50-летия Магнитки (прямое и обратное направления), улица Звездная (прямое и обратное направления), улица Парадная (прямое и обратное направления), улица Художника Соловьева (прямое и обратное направления), съезд к объездной дороге (прямое и обратное направления), улица Чемпионов (прямое и обратное направления), улица Видная (прямое и обратное направления), улица Зеленая (прямое и обратное направления) | Штуки | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 4.2.7 Устройство бордюрного пандуса на перекрестках по Западному шоссе: улица Привольная (прямое и обратное направления), улица Светлая (прямое и обратное направления), улица Усадебная (прямое и обратное направления), улица Гагарина (прямое и обратное направления), улица Тенистая (прямое и обратное направления), бульвар Юности (прямое и обратное направления), улица Вишневая (прямое и обратное направления), улица Цветочная (прямое и обратное направления), улица Российская (прямое и обратное направления) | Штуки | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |
| 5. Организация дорожного движения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 Повышение безопасности дорожного движения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1 Обустройство пешеходных переходов | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1.1 Устройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке Западное шоссе - улица Гагарина через улицы Гагарина по западной стороне перекрестка (площадь 22,5 кв. метра) с установкой двух дорожных знаков | Штуки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 Нанесение дорожной разметки для обозначения пешеходного перехода по диагоналям на перекрестке Западное шоссе - улица 50-летия Магнитки | Кв. метр | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 Устройство нерегулируемых пешеходных переходов через улицу Энергетиков и улицу Вокзальная на перекрестке Дачное шоссе - улица Энергетиков - улица Вокзальная (площадь 45 кв. метров) с установкой четырех дорожных знаков | Штуки | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 Обустройство остановочных пунктов на маршрутной сети транспорта общего пользования | Штуки | 66 | 66 | 36 | 36 | 36 | 180 |
| 5.1.2.1 Обустройство остановочных пунктов на трамвайной маршрутной сети | Штуки | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
| 5.1.2.2 Обустройство остановочных пунктов на автобусной маршрутной сети | Штуки | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 5.2 Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, перегруженности участков дорог и перекрестков движением | Проводимые мероприятия | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 Проведение мониторинга и разработка рекомендаций по сокращению дорожных заторов на перекрестках дорожной сети Магнитогорска | Проводимые мероприятия | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.1 Перекрестки: улица Кирова - проспект Пушкина, проспект Пушкина - улица Маяковского, улица Профсоюзная - улица Кирова | Проводимые мероприятия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.2 Перекрестки: улица Кирова - улица Магнитная, улица Магнитная - шоссе Космонавтов, улица Завенягина - улица Вознесенская | Проводимые мероприятия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 5.2.1.3 Перекрестки: проспект Ленина - улица Завенягина, проспект Ленина - улица Бориса Ручьева, проспект Ленина - улица Труда | Проводимые мероприятия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.4 Перекрестки: проспект Карла Маркса - улица Завенягина, проспект Карла Маркса - улица Бориса Ручьева, проспект Карла Маркса - улица Труда | Проводимые мероприятия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.5 Перекрестки: улица Завенягина - улица Галиуллина - улица Доменщиков, улица Доменщиков - улица Советская, улица Советская - улица Труда | Проводимые мероприятия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.6 Перекрестки: улица Тевосяна - улица 50-летия Магнитки, улица Тевосяна - улица Труда, улица Советская - улица 50-летия Магнитки | Проводимые мероприятия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.7 Перекрестки: улица Грязнова - улица Ленина, улица Грязнова - проспект Карла Маркса, улица Грязнова - улица Советская | Проводимые мероприятия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.8 Перекрестки: улица Советской Армии - проспект Ленина, улица Советской Армии - проспект Карла Маркса, улица Советской Армии - улица Советская | Проводимые мероприятия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.9 Перекрестки: улица Советская - улица Оренбургская, улица Зеленая - улица Экологическая, улица Зеленая - улица Притяжения | Проводимые мероприятия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.10 Перекрестки: улица Советская - улица Гагарина, улица Советская - улица Комсомольская, улица Советская - улица Московская, улица Советская - улица Вокзальная | Проводимые мероприятия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.11 Перекрестки: проспект Карла Маркса - улица Гагарина, проспект Карла Маркса - улица Ленинградская, проспект Карла Маркса - улица Московская | Проводимые мероприятия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.12 Перекрестки: проспект Ленина - улица им. газеты Правда (нечетная сторона), улица Ленина - улица Гагарина, проспект Ленина - улица Ленинградская | Проводимые мероприятия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.13 Перекрестки: площадь Ленина, проспект Ленина - улица Комсомольская, проспект Ленина - улица Московская | Проводимые мероприятия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.14 Перекрестки: площадь Носова, улица Московская - улица Николая Шишки, улица Московская - Мостовой проезд | Проводимые мероприятия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Внедрение интеллектуальных транспортных систем | Этапы НИР | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5.3.1 Разработка мобильного приложения «Зеленый коридор в Магнитке» для автоматизации определения пассажиром кратчайшего маршрута своей поездки на городском транспорте общего пользования | Этапы НИР | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 Разработка системы автоматизированного мониторинга исполнения перевозчиком договорных обязательств на основе нейросетевого распознавания движущихся объектов | Этапы НИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Таблица приложения № 3 (продолжение)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 5.3.3 Разработка системы оценки соответствия топологии маршрутной сети и расписания движения городского транспорта потребностям населения в трудовых передвижениях с учетом автоматизации пропускного режима (наличия систем контроля доступа) на городских предприятиях и учреждениях, расширения городской застройки | Этапы НИР | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.4 Разработка системы оптимизации и визуализации транспортных потоков на перекрестках дорожной сети Магнитогорска | Этапы НИР | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Развитие мониторинга и контроля за работой объектов транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Проводимые мероприятия | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 24 |
| 5.4.1 Оптимизация топологии маршрутной сети и расписания движения (городской электротранспорт, автобусы, эксплуатируемые муниципальным и частными перевозчиками) (раз в три года) | Проводимые мероприятия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5.4.2 Разработка Документа планирования регулярных перевозок пассажиров на территории Магнитогорска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (раз в пять лет) | Проводимые мероприятия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.4.3 Проведение мониторинга дорожного движения на сети дорог в границах Магнитогорска (раз в пять лет) | Проводимые мероприятия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.4.4 Проведение мониторинга качества транспортного обслуживания населения Магнитогорска пассажирским городским наземным электро- и автомобильным транспортом, включая оценку соответствия топологии маршрутной сети и расписания движения городского транспорта потребностям населения в трудовых передвижениях (ежегодно) | Проводимые мероприятия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5.4.5 Проведение мониторинга суточных пассажиропотоков на маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров Магнитогорска (раз в три года) | Проводимые мероприятия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5.4.6 Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Магнитогорска (раз в пять лет) | Проводимые мероприятия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5.4.7 Проведение мониторинга состояния парковочного пространства Магнитогорска для грузового и легкового автомобильного транспорта (раз в три года) | Проводимые мероприятия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5.4.8 Проведение оценки состояния ключевых объектов транспортной инфраструктуры | Проводимые мероприятия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

Таблица приложения № 3 (окончание)

| Наименование мероприятий, показатели | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |
| 5.4.9 Разработка и актуализация ПОДД улично-дорожной сети Магнитогорска | Километр | 10,079 | 10,079 | 10,079 | 10,079 | 10,079 | 50,393 |

Приложение № 4

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2026 – 2035 годы

Сводные мощностные характеристики мероприятий по видам объектов транспортной инфраструктуры

| Наименование целевого индикатора | Сводные показатели | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие дорожного хозяйства | Строительство улично-дорожной сети | Километр | 0,82 |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети |  | 3,15 |
|  | Капитальный ремонт улично-дорожной сети | Кв. метр | 1923226,0 |
| 2. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования | Проектирование, строительство и реконструкция трамвайных линий и дорожной сети для движения автобусов | Километр | 7,28 |
|  | Приобретение пассажирских четырехосных трамвайных вагонов одностороннего движения с низким уровнем пола для маломобильных групп населения и с уменьшенным удельным электропотреблением на тягу | Штуки | 40 |
|  | Приобретение низкопольных городских автобусов среднего класса с откидной площадкой, работающих на газомоторном топливе, для маломобильных групп населения | Штуки | 10 |
|  | Приобретение низкопольных городских электробусов среднего класса с откидной площадкой для маломобильных групп населения | Штуки | 12 |
|  | Проектирование, строительство и реконструкция тяговых подстанций | Штуки | 6 |
|  | Проектирование и монтаж системы контроля загазованности и автоматической вентиляции стояночного и ремонтного боксов для хранения, технического обслуживания и ремонта автобусов, работающих на газомоторном топливе | Куб. метр | 117800 |
|  | Капитальный ремонт ремонтного бокса для технического обслуживания и ремонта автобусов, административно-бытовых помещений | Кв. метр | 7485,2 |
|  | Проектирование и строительство поста диагностики технического состояния автобусов | Штуки | 1 |
|  | Проведение мониторинга и разработка рекомендаций по повышению скорости сообщения на трамвайной маршрутной сети | Этапы НИР | 3 |
| 3.Развитие инфраструктуры для грузового и легкового автомобильного транспорта, а также обновление парка коммунальной техники | Развитие единого парковочного пространства | Кв. метр | 32935 |
|  | Обновление парка коммунальной техники | Штуки | 20 |

Таблица приложения № 4 (окончание)

| Наименование целевого индикатора | Сводные показатели | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Развитие инфраструктуры для пешеходного движения, движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения | Развитие инфраструктуры для пешеходного движения | Кв. метр | 112851,5 |
|  | Развитие инфраструктуры для движения СИМ и велосипедов, маломобильных групп населения | Штуки | 156 |
| 5. Организация дорожного движения | Обустройство пешеходных переходов | Штуки | 4 |
|  | Обустройство остановочных пунктов на маршрутной сети транспорта общего пользования | Штуки | 420 |
|  | Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, перегруженности участков дорог и перекрестков движением | Проводимые мероприятия | 14 |
|  | Внедрение интеллектуальных транспортных систем | Этапы НИР | 12 |
|  | Развитие мониторинга и контроля за работой объектов транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Проводимые мероприятия | 53 |
|  | Разработка и актуализация ПОДД улично-дорожной сети г. Магнитогорска | Километр | 100,788 |