ПРОЕКТ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

______________                                    _________________

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2026-2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050, Уставом города Магнитогорска, Положением о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.02.2018 № 29, рассмотрев результаты публичных консультаций, проведенных в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.06.2016 № 89, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2026-2035 годы (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| С.Н. Бердников | А.О. Морозов |

Приложение

к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов

от________ №______

Утверждена
Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов

Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска
на 2026-2035 годы

Паспорт

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2026-2035 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 3. Генеральный план города Магнитогорска, утвержденный постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.05.2000 № 428 (далее –Генеральный план). 4. Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.11.2018 № 169 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года». 5. Постановление администрации города Магнитогорска от 17.10.2024 № 10958-П «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития города Магнитогорска на 2025 год и плановый период 2026-2030 годы». 6. Постановление администрации города Магнитогорска от 14.10.2025 № 8809-П «О прогнозе социально-экономического развития города Магнитогорска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». 7. Постановление администрации города Магнитогорска от 27.12.2021 № 14678-П «Об утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года». 8. Основные показатели социально-экономического развития города Магнитогорска, подготовленные Управлением экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска. 9. Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 25.10.2024 № 11290-П «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы» |
| Заказчик Программы, местонахождение заказчика | Администрация города Магнитогорска (далее – администрация города), 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, глава города Магнитогорска Бердников Сергей Николаевич, телефон 49-85-00, факс 27-87-54 |
| Разработчики Программы, их местонахождение | МКУ «Управление капитального строительства», 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Профсоюзная, дом 12а, телефон 37-67-71, директор Астафьев Данил Петрович; Управление образования администрации города Магнитогорска, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, телефон 49-05-32, начальник управления Гофштейн Олег Георгиевич; Управление культуры администрации города Магнитогорска, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, телефон 49-85-75, начальник управления Чмеленко Елена Юрьевна; Управление по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Октябрьская, дом 5/1, телефон 49-85-89, и.о. начальника управления Абдуллин Денис Маратович |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является обеспечение комплексного и устойчивого социально-экономического развития города Магнитогорска (далее – город). Задачами Программы являются: – обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города, – обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, – обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры, – достижение расчетного уровня обеспеченности населения города услугами в областях образования, культуры, физической культуры и спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, – повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | В области образования: – охват детей 3-7 лет дошкольным образованием– 100 процентов, – доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену, – 100 процентов; в области культуры: – посещаемость объектов культуры за календарный год – 100 798 единиц; в области физической культуры и спорта: – удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, –70 процентов |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Строительство объектов социальной инфраструктуры общего образования, дошкольного образования, культуры, физической культуры и спорта на территории города |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2026-2035 годы 1 этап – 2026-2030 годы; 2 этап – 2031-2035 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет (1 этап) с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 17412,08млн рублей, в том числе: федеральный бюджет –10565,39 млн рублей; областной бюджет – 6302,48 млн рублей; местный бюджет – 544,21 млн рублей; иные источники –0,00 млн рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры. В результате реализации мероприятий Программы, ориентированных на развитие учреждений образования планируется обеспечить 100-процентный охват детей 3-7-летнего возраста услугами дошкольного образования. В период до 2035 года предусматривается ввести в эксплуатацию 1570мест в учреждениях дошкольного образования и провести капитальный ремонт 2 зданий детский садов общей вместимостью 335 мест. В результате строительства школ (3049 мест) удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, вырастет до 100 процентов всей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие культуры, будет способствовать сохранению стабильно высокой посещаемости объектов культуры (100 798 единиц). Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие сферы физической культуры и спорта, обеспечит рост удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70 процентов |

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры города

Описание социально-экономического состояния города, сведения о градостроительной деятельности.

Развитие территорий города осуществляется в соответствии с Генеральным планом и утвержденной документацией по планировке территории (далее – ДПТ).

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры для территорий перспективного строительства утверждается ДПТ.

Местные нормативы градостроительного проектирования города утверждаются решением Магнитогорского городского Собрания депутатов.

В соответствии с основными показателями социально-экономического развития города за 2024 год среднегодовая численность населения по состоянию на 01.01.2025 составила 408,601 тыс. человек.

Согласно прогнозу социально-экономического развития города Магнитогорска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденному постановлением администрации города Магнитогорска от 14.10.2025 № 8809-П, среднегодовая численность населения на 2025-2027 годы определена в двух вариантах прогноза (консервативный и базовый):

1) 2026 год – 407,8/408,7 тыс. человек;

2) 2027 год – 406,9/409,9 тыс. человек;

3) 2028 год – 406,4/411,3 тыс. человек.

Согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития города Магнитогорска на 2025 год и плановый период 2026-2030 годы, утвержденному постановлением администрации города Магнитогорска от 17.10.2024 № 10958-П, численность населения на 2025-2030 годы определена в двух вариантах прогноза (консервативный и базовый):

1) 2025 год – 406,7/407,8 тыс. человек;

2) 2026 год – 405,3/407,7 тыс. человек;

3) 2027 год – 403,9/407,6 тыс. человек;

4) 2028 год – 403,1/407,7 тыс. человек;

5) 2029 год – 402,3/407,8 тыс. человек;

6) 2030 год – 401,9/408,0 тыс. человек.

При освоении территорий города важно соблюдать принцип комплексности застройки, то есть одновременно жилищное строительство и строительство объектов социальной инфраструктуры.

Нормативная правовая база города в области градостроительной деятельности достаточна для функционирования и устойчивого развития социальной инфраструктуры.

1.1. Характеристика существующего состояния в области образования.

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения в муниципальной сети города функционирует в статусе юридических лиц 53 общеобразовательные организации. На 1 сентября 2025 года в общеобразовательных организациях города обучались 54 711 человек. В две смены вели обучение 26 общеобразовательных организаций (49,06процентов от общего количества общеобразовательных организаций. В таких условиях обучалось 6 888человек, что составляет 12,59 % от общей численности обучающихся.

Для повышения доступности качественного образования необходимо организовать образовательную деятельность в одну смену обучения в условиях безопасности и комфортности.

Обучение в две смены не позволяет качественно организовать образовательную деятельность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, снижает доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качество предоставления услуг дополнительного образования детей.

Общеобразовательные организации должны иметь все ресурсы, необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности, помещения, в том числе современные учебные, информационно-библиотечные, спортивные, помещения для питания, медицинского назначения, административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации образовательной деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организация образовательной деятельности в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного общего образования, обеспечить за 11 лет обучения обучающимся до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основных общеобразовательных программ, создать условия для использования сетевой формы реализации образовательных программ, организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам.

При организации образовательной деятельности в одну смену расширяются возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, экскурсий, делаются более доступными занятия туризмом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни, снижается утомляемость обучающихся и социальная напряженность в семьях.

Наиболее остро проблема перегруженности общеобразовательных организаций обучающимися во вторую смену стоит в южной части города. С учетом продолжающейся активной застройки этой части города, проблема будет усугубляться.

Для обеспечения односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории города, необходимо дополнительно создать 3049новых местза счет строительства4 новых зданий общеобразовательных организаций.

Охват дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет составляет 100 процентов, с 1 года до 7 лет –87,1 процента. Отмечается переуплотнение детьми детских садов южной части города от 30 до 70 процентов.

Для обеспечения доступности дошкольного образования в городе функционирует 104 дошкольных образовательных учреждения, реализующих программы дошкольного образования, в которых получают услуги дошкольного образования 22 769 детей, в том числе 5 280 воспитанников раннего возраста.

Для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей с трех лет, проживающих на территории города, необходимо создать дополнительно 1570 мест посредствомстроительства 7 новых зданий детских садов. Кроме того, 2 здания детских садов общей вместимостью 335 мест нуждаются в проведении капитального ремонта.

Реализация основных мероприятий Программы в области образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,государственной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области», государственной программой «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П.

1.2. Характеристика существующего состояния в области культуры.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию города. В настоящее время в ведении Управления культуры администрации города находятся 20 муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, в которых работают около 1200 сотрудников и обучаются более 4000 детей. На балансе учреждений находятся 40 зданий и помещений, которые ежегодно посещают сотни тысяч человек. Планомерно проводятся текущие и капитальные ремонты зданий, обновляется инженерная инфраструктура, приобретается современное интерактивное, звуковое и световое оборудование для учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации города.

Основными целями и задачами этих учреждений являются: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры, содействие возрождению, сохранению и развитию народного творчества, различных форм культуры, всех жанров и видов искусства, организация культурно-просветительской и досуговой деятельности населения города.

В 2024 году увеличился охват населения библиотечным и музейным обслуживанием. Количество пользователей в муниципальных библиотеках, на конец года составило 126 782 человека. Фонды библиотек пополнились на 14 589 изданий и составляют 713 003 единиц. Посещения музеев составило 42 300 единиц. Охват населения клубными формированиями сохраняется, в учреждениях клубно-досугового типа, в которых продолжает функционировать 51 клубное формирование.

Учреждения дополнительного образования реализуют широкий спектр общеобразовательных программ, как предпрофессиональных, так и общеразвивающих.

Общее количество программ на 2024-2025 учебный год составило 110. В соответствии с концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года осуществляется планомерное увеличение предпрофессиональных программ.

Разнообразие предлагаемых образовательных программ, высокое качество оказываемых услуг и профессиональный уровень преподавательского состава, привлекают все больше и больше юных дарований города в школы искусств, что подтверждается стабильным ростом числа учащихся. Общий контингент на начало 2024-2025 учебного года составил 4059 детей.

Магнитогорские театры ежегодно выпускают новые театральные постановки. При создании которых используются современные технологии театрального искусства. Проводятся текущие ремонты, в результате которых создаются более комфортные условия для работы сотрудников, театры становятся более привлекательными для зрительской аудитории.

Строительство нового театра позволит реализовывать новые формы мероприятий, будет способствовать созданию условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг муниципальных театров, что в свою очередь может способствовать сохранению стабильно высокого числа зрителей на спектаклях.

Развитие сферы культуры осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», о Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 № 2501-р, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. Характеристика существующего состояния в области физической культуры и спорта.

Реализация основных мероприятий Программы в области физической культуры и спорта основывается на вовлечении населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе через повышение доступности объектов спорта. Для решения поставленных задач, а также в целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в городе необходимо обеспечить сохранение и развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» в качестве одного из целевых показателей установлено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70%.

Структура физкультурного движения в городе представлена 360 организациями, в которых занимаются 232 590 человек, что составляет 60% жителей города от среднегодовой численности постоянного населения города в возрасте 3-79 лет. Основой развития спорта в городе является система подготовки спортивного резерва, включающая 4 спортивные школы и 1 спортивную школу Олимпийского резерва.

Организации физической культуры располагают следующей материальной базой: 2 стадиона, 335 плоскостных сооружений, 335спортивных залов, (в том числе 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, специализированный зал настольного тенниса), 4 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа, 4 плавательных бассейна, 12 стрелковых тиров, 2 гребные базы, полигон для ледолазания, 30 лыжных баз, биатлонный комплекс и другие спортивные сооружения.

Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры физической культуры и спорта включает строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (далее – ФОК).

В результате реализации мероприятий по развитию объектов физической культуры и спорта к 2030 году удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, приблизится к 70 процентам, что повысит качество оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению, улучшит достижения магнитогорских спортсменов.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта включают:

1) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне;

2) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 147 микрорайоне.

Новый ФОК в 149 микрорайоне будет состоять из двух совмещённых строительных объёмов. Это зал с бассейном для плавания и прыжков в воду со вспомогательными помещениями, расположенными на трех этажах, а также пятиэтажный тренировочный блок с административными помещениями и техподпольем. Общая площадь объекта составит более 4 тыс. кв. метров.

Реализация проекта способствует решению социально-экономических проблем в области улучшения здоровья населения, формирования здорового образа жизни, профилактической работе по борьбе с наркоманией, употреблением алкоголя и правонарушениями. В результате эксплуатации спортивного объекта увеличится удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, снизится дефицит спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов с игровыми, тренировочными залами и плавательными бассейнами, будут созданы дополнительные рабочие места для дипломированных специалистов, тренеров, тренеров-преподавателей. Строительство объекта завершится в 2027 году.

Строительство ФОКа в 147 микрорайоне запланировано на 2027-2028 годы при условии выделения финансирования.

Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта является вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе через повышение доступности объектов спорта. Для решения поставленных задач, а также в целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в городе необходимо обеспечить сохранение и развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья, создать условия для подготовки спортивных сборных команд.

Развитие сферы физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, распоряжением Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-Р «Об утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г.», постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2020 № 733-П «О государственной программе Челябинской области «Развития физической культуры и спорта в Челябинской области».

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города

Программа включает в себя реализацию мероприятий, структурированных по 3 направлениям (Приложение № 1).

Формирование комфортного жизненного пространства на территории города включает мероприятия по видам объектов социальной инфраструктуры:

– объекты системы образования;

– объекты культуры;

– объекты физической культуры и спорта.

2.1. В сфере образования предусматривается реализация мероприятий, которые предназначены для решения задач Программы:

1) создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города.

В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных организациях, расположенных на территории города путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в соответствии с национальными стандартами и сводами правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)», в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в том числе с использованием типовых проектов зданий общеобразовательных и дошкольных организаций, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательной деятельности, функциональную гибкость помещений, позволяющую использовать помещения для разных видов учебной деятельности и обучающихся разных возрастов.

Мероприятия в сфере образования включают:

– строительство 4 общеобразовательных организаций;

– строительство 7 дошкольных образовательных учреждений;

– капитальный ремонт 2 зданий дошкольных образовательных учреждений.

2.2. Выполнение мероприятий в области культуры позволит привлечь население к культурно-досуговой деятельности, повысит качество и разнообразие услуг в области культуры и искусства.

В результате реализации мероприятий по развитию учреждений культуры к 2035 году посещаемость объектов культуры за календарный год составит 100798 единиц.

Мероприятия по развитию учреждений культуры включают:

– строительство музыкального театра;

– капитальный ремонт МКУК «Магнитогорский историко-краеведческий музей»;

– капитальный ремонт Библиотеки-филиала №7 МБУК «Объединение городских библиотек» города Магнитогорска;

– капитальный ремонт МБУДО «ДШИ «Дом музыки».

2.3. Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры физической культуры и спорта включает строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (далее – ФОК).

В результате реализации мероприятий по развитию объектов физической культуры и спорта к 2030 году удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, приблизится к 70 процентам, что повысит качество оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению, улучшит достижения магнитогорских спортсменов.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта включают:

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне;

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 147 микрорайоне.

3. Оценка объема и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города

Финансирование проектирования и строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории города осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер. Объемы финансирования программы за счет бюджетных средств уточняются в соответствии с объемами, выделенными на проектирование, строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, в том числе в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы.

Объем финансовых ресурсов для реализации Программы с 2026 по 2035 год составляет 17412,08 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 10565,39 млн рублей;

областной бюджет – 6302,48 млн рублей;

местный бюджет – 544,21 млн рублей;

иные источники - 0,00 млн рублей.

Сводная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города по видам объектов социальной инфраструктуры Программы приведена в Приложении № 2, оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Программы приведена в Приложении № 3 к Программе.

4. Целевые индикаторы программы

Количество объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2026-2035 годах:

1) 7 дошкольных образовательных учреждения на 1570 мест,

2) 4 общеобразовательных учреждения на 3049 мест,

3) музыкальный театр (большой зал на 700 посадочных мест),

4) 2 объекта физической культуры и спорта.

Количество капитально отремонтированных объектов:

1) 2 дошкольных образовательных учреждения на 335 мест,

2) 4 здания учреждений культуры.

Целевые индикаторы программы представлены в приложении 4 к настоящей программе.

5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города

5.1. В сфере развития образования в результате реализации мероприятий Программы планируется в период до 2028 года ввести в эксплуатацию 1570мест в учреждениях дошкольного образования и 3049 мест в общеобразовательных учреждениях.

В результате строительства новых зданий детских садов (1570 мест) охват детей 3-7 лет дошкольным образованием останется 100-процентным, снизится переукомплектованность в детских садах южной части города.

В результате проведения капитального ремонта зданий детских садов (335 мест) будет обеспечена реализация программ дошкольного образования в условиях современной развивающей предметно-пространственной среды.

В результате строительства школ (3049 мест) доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену, вырастет до 100 процентов от всей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

5.2. Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие учреждений культуры, будет способствовать сохранению количества посещений муниципальных учреждений за календарный год.

5.3. Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие сферы физической культуры и спорта, обеспечит рост удельного веса населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом, до 70 процентов.

Сводные мощностные характеристики по видам объектов социальной инфраструктуры приведены в Приложении № 5 к Программе.

6. Предложения по совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города

В целях совершенствования нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры целесообразно предусмотреть ряд мероприятий:

1. Своевременные внесения изменений в действующие правовые акты города:

1) в Генеральный план города Магнитогорска:

– при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий программы;

– при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

– при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии города, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

2) в местные нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательства;

3) в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой.

2. Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с целью определения потребности и возможности размещения объектов социальной инфраструктуры.

3. Модернизация нормативного правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры с использованием информационного ресурса, в частности для планирования муниципальных программ и формирования отчетности по ним и возможность информационного взаимодействия и обмена данными с информационными системами, интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Российской Федерации и государственных (муниципальных) программ.

Реализация Программы возможна в рамках существующего нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Приложение № 1
к Программе комплексного развития 
социальной инфраструктуры города
Магнитогорска на 2026-2035 годы

Перечень
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города

| № | Наименование мероприятия | Местополо- жение | Техноэконо- мические параметры (вид, назначение, мощность, площадь, категория и т.д.) | Срок реализа- ции, годы | Ответствен- ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | По объектам образования |  |  |  |  |
| 1 | Строительство школы на 500 мест в микрорайоне «Магнитный» | Мкр. «Магнитный» | Обществен- ные здания и сооружения, социальное назначение, 500 мест, 1 категория, 13219,6 кв. м | 2026-2027* | МКУ «УКС», УО |
| 2 | Строительство школы на 825 мест в поселке «Западный-1» | Поселок «Западный-1» | Обществен- ные здания и сооружения, социальное назначение, 825 мест, 1 категория, 14349 кв. м | 2026-2027* | МКУ «УКС», УО |
| 3 | Строительство школы на 500 мест в пос. Димитрова | Поселок «Димитрова» | Обществен- ные здания и сооружения, социальное назначение, 500 мест, 1 категория, 13219,6 кв. м | 2026 | МКУ «УКС», УО |
| 4 | Строительство школы на 1224 места в 148 микрорайоне | 148 микрорайон | Обществен- ные здания и сооружения, социальное назначение, 1224 места, 1 категория, 13219,6 кв. м | 2028-2029* | МКУ «УКС», УО |
| 5 | Строительство детского сада на 230 мест в 144 микрорайоне | 144 микрорайон | Социальный объект, социальное назначение, 230 мест, 1 категория, 4653,09 кв. м | 2026 | МКУ «УКС», УО |
| 6 | Строительство детского сада на 230 мест в 150 микрорайоне | 150 микрорайон | Социальный объект, социальное назначение, 230 мест, 1 категория, 4653,09 кв. м | 2026 | МКУ «УКС», УО |
| 7 | Строительство детского сада на 230 мест в 143 микрорайоне | 143 микрорайон | Социальный объект, социальное назначение, 230 мест, 1 категория, 4653,09 кв. м | 2026-2027* | МКУ «УКС», УО |
| 8 | Строительство детского сада на 230 мест в поселке «Западный-1» | поселок «Западный-1» | Социальный объект, социальное назначение, 230 мест, 1 категория, площадь будет уточняться по окончании проектирова-ния | 2026-2028* | МКУ «УКС», УО |
| 9 | Строительство детского сада на 190 мест в поселке «Грин-парк» | поселок «Грин-парк» | Социальный объект, социальное назначение, 190 мест, 1 категория, площадь будет уточняться по окончании проектирова-ния | 2028-2029* | МКУ «УКС», УО |
| 10 | Строительство детского сада на 230 мест в поселке «Хуторки-2» | поселок «Хуторки-2» | Социальный объект, социальное назначение, 230 мест, 1 категория, площадь будет уточняться по окончании проектирова-ния | 2028-2029* | МКУ «УКС», УО |
| 11 | Строительство детского сада на 230 мест в поселке «Звездный» | поселок «Звездный» | Социальный объект, социальное назначение, 230 мест, 1 категория, 4651,74 кв. м | 2026-2028* | МКУ «УКС», УО |
| 12 | Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 168 общеразвивающего вида» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 35 | 2а микрорайон | Социальный объект, социальное назначение, 75 мест, 1 категория, 929,8 кв. м | 2026 | МКУ «УКС» |
| 13 | Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 155 комбинированного вида» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 193, корпус № 1 | 132 микрорайон | Социальный объект, социальное назначение, 260 мест, 1 категория, 2333,33 кв. м | 2026-2027 | МКУ «УКС» |
|  | По объектам культуры |  |  |  |  |
| 14 | Строительство музыкального театра | Проспект Ленина, дом 71б | Обществен- ное здание культурного назначения. Большой зал -700 мест. 1 категория. Общая площадь здания определяется проектирова-нием | 2026-2030 | МКУ «УКС» |
| 15 | Капитальный ремонт помещений библиотеки филиала № 7 МБУК «Объединение городских библиотек» города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 12/1 | 17 микрорайон | Обществен- ные здания культурно- образова- тельного назначения. 1 категория. Площадь помещений - 667,6 кв. м | 2026 | МКУ «УКС», УК |
| 16 | Капитальный ремонт МКУК «Магнитогорский историко – краеведческий музей» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 51а | 109 микрорайон | Общественное здание культурного назначения. 1 категория. Площадь помещений - 2983,10 кв. м | 2026-2027 | МКУ «УКС», УК |
| 17 | Капитальный ремонт здания МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г. Магнитогорска, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д.10, корп.4 | 127 микрорайон | Обществен- ные здания культурно- образова- тельного назначения, Вместимость - 120 мест. 1 категория. Площадь помещений - 783,6 кв. м | 2029 | МКУ «УКС», УК |
| 18 | Капитальный ремонт помещений МБУДО «ДХШ» г. Магнитогорска, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.168/1 | Проспект Карла Маркса, д.168/1 | Обществен- ные здания культурно- образова- тельного назначения. 1 категория. Вместимость - 272 места. Площадь помещений - 438,0 кв. м | 2026 | МКУ «УКС», УК |
|  | По объектам физкультуры и спорта |  |  |  |  |
| 19 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне | 149 микрорайон | Обществен- ные здания и сооружения, социальное назначение, единовремен-ная (нормативная) пропускная способность– 180 чел. + 120 чел. (бассейн), 1 категория, 4115 кв. м | 2026-2027 | МКУ «УКС», УФКиС |
| 20 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в 147 микрорайоне | 147 микрорайон | Обществен- ные здания и сооружения, социальное назначение, единовремен-ная (нормативная) пропускная способность – 130 чел., 1 категория, площадь будет уточняться по окончании проектирова-ния | 2026-2027* | МКУ «УКС», УФКиС |

* При условии выделения финансирования.

Приложение № 2
к Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры города
Магнитогорска на 2026-2035 годы

Своднаяоценка
объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города по видам объектов социальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия по видам объектов социальной инфраструктуры, источники финансирования | Итого | Оценка объемов финансирования по годам, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: | 17412,08 | 2915,99 | 6464,41 | 3049,43 | 2528,75 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (далее – ФБ) | 10565,39 | 25 | 3179,89 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (далее – ОБ) | 6302,48 | 2538,79 | 3171,51 | 554,4 | 37,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (далее – МБ) | 544,21 | 352,2 | 113,01 | 41,53 | 37,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники (далее – ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | По объектам образования, в том числе по источникам финансирования: | 5419,21 | 2098,89 | 2687,3 | 595,93 | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 4924,49 | 1789,43 | 2580,66 | 554,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 494,72 | 309,46 | 106,64 | 41,53 | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | По объектам культуры, в том числе по источникам финансирования: | 10722,05 | 140,49 | 3182,9 | 2453,5 | 2491,66 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ | 10565,39 | 25 | 3179,89 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 119,87 | 79,51 | 2,58 | 0 | 37,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 36,79 | 35,98 | 0,43 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | По объектам физкультуры и спорта, в том числе по источникам финансирования: | 1270,82 | 676,61 | 594,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 1258,12 | 669,85 | 588,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 12,7 | 6,76 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3
к Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры города
Магнитогорска на 2026-2035 годы

Оценка
объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города

| № | Наименование мероприятия | Вид работ | Источник финансирования | ВСЕГО, млн руб. | Оценка объемов финансирования по годам, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска | всего по Программе, в том числе: | ИТОГО | 17412,08 | 2915,99 | 6464,41 | 3049,43 | 2528,75 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 10565,39 | 25 | 3179,89 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 6302,48 | 2538,79 | 3171,51 | 554,4 | 37,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 544,21 | 352,2 | 113,01 | 41,53 | 37,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Проектирование и строительство | ИТОГО | 16932,1 | 2598,15 | 6340,43 | 3049,43 | 2490,59 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 10500 | 0 | 3139,5 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 6217,61 | 2494,28 | 3168,93 | 554,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 214,49 | 103,87 | 32 | 41,53 | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Капитальный ремонт | ИТОГО | 479,98 | 317,84 | 123,98 | 0 | 38,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 65,39 | 25 | 40,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 84,87 | 44,51 | 2,58 | 0 | 37,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 329,72 | 248,33 | 81,01 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | По объектам образования | ИТОГО по объектам образования, в том числе: | ИТОГО | 5419,21 | 2098,89 | 2687,3 | 595,93 | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 4924,49 | 1789,43 | 2580,66 | 554,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 494,72 | 309,46 | 106,64 | 41,53 | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Проектирование и строительство | ИТОГО | 5091,28 | 1851,54 | 2606,72 | 595,93 | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 4924,49 | 1789,43 | 2580,66 | 554,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 166,79 | 62,11 | 26,06 | 41,53 | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Капитальный ремонт | ИТОГО | 327,93 | 247,35 | 80,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 327,93 | 247,35 | 80,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Строительство школы на 500 мест в микрорайоне «Магнитный» | Проектирование и строительство | ИТОГО | 973 | 286,28 | 686,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 963,28 | 283,42 | 679,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 9,72 | 2,86 | 6,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство школы на 825 мест в поселке «Западный-1» | Проектирование и строительство | ИТОГО | 2000 | 600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 1980 | 594 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство школы на 500 мест в пос. Димитрова | Проектирование и строительство | ИТОГО | 700,21 | 700,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 693,21 | 693,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство школы на 1224 места в 148 микрорайоне | Проектирование и строительство | ИТОГО | 32,5 | 0 | 0 | 15,99 | 16,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 32,5 | 0 | 0 | 15,99 | 16,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство детского сада на 230 мест в 144 микрорайоне | Проектирование и строительство | ИТОГО | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство детского сада на 230 мест в 150 микрорайоне | Проектирование и строительство | ИТОГО | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство детского сада на 230 мест в 143 микрорайоне | Проектирование и строительство | ИТОГО | 400 | 120 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 396 | 118,8 | 277,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 4 | 1,2 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство детского сада на 230 мест в поселке «Западный-1» | Проектирование и строительство | ИТОГО | 422 | 22 | 120 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 396 | 0 | 118,8 | 277,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 26 | 22 | 1,2 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство детского сада на 190 мест в поселке «Грин-парк» | Проектирование и строительство | ИТОГО | 36,68 | 0 | 0 | 18,05 | 18,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 36,68 | 0 | 0 | 18,05 | 18,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство детского сада на 230 мест в поселке «Хуторки-2» | Проектирование и строительство | ИТОГО | 3,84 | 0 | 0 | 1,89 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 3,84 | 0 | 0 | 1,89 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Строительство детского сада на 230 мест в поселке «Звездный» | Проектирование и строительство | ИТОГО | 422 | 22 | 120 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 396 | 0 | 118,8 | 277,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 26 | 22 | 1,2 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 168 общеразвивающего вида» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 35 | Капитальный ремонт | ИТОГО | 59,33 | 59,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 59,33 | 59,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 155 комбинированного вида» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 193, корпус №1 | Капитальный ремонт | ИТОГО | 268,6 | 188,02 | 80,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 268,6 | 188,02 | 80,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | По объектам культуры | ИТОГО по объектам культуры, в том числе: | ИТОГО | 10722,05 | 140,49 | 3182,9 | 2453,5 | 2491,66 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 10565,39 | 25 | 3179,89 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 119,87 | 79,51 | 2,58 | 0 | 37,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 36,79 | 35,98 | 0,43 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Проектирование и строительство | ИТОГО | 10570 | 70 | 3139,5 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 10500 | 0 | 3139,5 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Капитальный ремонт | ИТОГО | 152,05 | 70,49 | 43,4 | 0 | 38,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 65,39 | 25 | 40,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 84,87 | 44,51 | 2,58 | 0 | 37,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 1,79 | 0,98 | 0,43 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство музыкального театра | Проектирование и строительство | ИТОГО | 10570 | 70 | 3139,5 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 10500 | 0 | 3139,5 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Капитальный ремонт помещений библиотеки филиала №7 МБУК «Объединение городских библиотек» города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 12/1 | Капитальный ремонт | ИТОГО | 36,96 | 36,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 36,6 | 36,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Капитальный ремонт МКУК «Магнитогорский историко – краеведческий музей» по адресу: ул. Советской Армии, 51а | Капитальный ремонт | ИТОГО | 69,99 | 26,59 | 43,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 65,39 | 25 | 40,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 3,9 | 1,32 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0,7 | 0,27 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Капитальный ремонт здания МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г. Магнитогорска, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д.10, корп.4 | Капитальный ремонт | ИТОГО | 38,16 | 0 | 0 | 0 | 38,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 37,78 | 0 | 0 | 0 | 37,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Капитальный ремонт помещений МБУДО «ДХШ» г. Магнитогорска, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.168/1 | Капитальный ремонт | ИТОГО | 6,94 | 6,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 6,59 | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | По объектам физкультуры и спорта | ИТОГО по объектам физкультуры и спорта, в том числе: | ИТОГО | 1270,82 | 676,61 | 594,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 1258,12 | 669,85 | 588,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 12,7 | 6,76 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Проектирование и строительство | ИТОГО | 1270,82 | 676,61 | 594,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 1258,12 | 669,85 | 588,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 12,7 | 6,76 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Капитальный ремонт | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне | Проектирование и строительство | ИТОГО | 979,03 | 592,57 | 386,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 969,25 | 586,65 | 382,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 9,78 | 5,92 | 3,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 147 микрорайоне | Проектирование и строительство | ИТОГО | 291,79 | 84,04 | 207,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 288,87 | 83,2 | 205,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 2,92 | 0,84 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4
к Программе комплексного развития социальной
инфраструктуры города Магнитогорска
на 2026-2035 годы

Целевые индикаторы программы

| № | Наименование показателей | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
|  | По объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей 3-7 лет дошкольным образованием (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену (процентов) | 90,29 | 95,27 | 98,55 | 100 | 100 | 100 |
|  | По объектам культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Посещаемость объектов культуры за календарный год (единиц) | 100798 | 100798 | 100798 | 100798 | 100798 | 100798 |
|  | По объектам физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов) | 57 | 60 | 62 | 67 | 70 | 70 |

Приложение № 5
к Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры города
Магнитогорска на 2026-2035 годы

Сводные мощностные характеристики мероприятий по видам объектов социальной инфраструктуры

| № | Виды объектов социальной инфраструктуры | Сводные показатели мощности мероприятия | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По объектам образования | Число введенных в эксплуатацию мест в дошкольных учреждениях | единиц | 1570 |
|  |  | Число введенных в эксплуатацию мест в общеобразовательных организациях | единиц | 3049 |
| 2 | По объектам культуры | Площадь введенных в эксплуатацию учреждений культуры | тыс. кв. м. | 20,7 |
| 3 | По объектам физкультуры и спорта | Единовременная (нормативная) пропускная способность введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | человек | 310 + 120 (бассейн) |