ПРОЕКТ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О ходе реализации региональных проектов на территории города Магнитогорска в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, рассмотрев представленную информацию о ходе реализации региональных проектов на территории города Магнитогорска в 2024 году, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

Информацию о ходе реализации региональных проектов на территории города Магнитогорска в 2024 году принять к сведению *(прилагается)*.

Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов А.О. Морозов

Согласовано:

Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов А.О.Морозов

Начальник юридического отдела

Магнитогорского городского

Собрания депутатов Е.И.Уржумова

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района, КСП, в дело. РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление.

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА В 2024 ГОДУ**

Национальные проекты – это комплексная программа развития нашей страны, созданная по инициативе Президента Российской Федерации для решения приоритетных задач в различных сферах жизни, таких как экономика, образование, здравоохранение, транспорт и др. Основная цель национальных проектов состоит в повышении качества жизни граждан, укреплении экономики и обеспечении устойчивого развития России в целом. В Челябинской области во исполнение национальных проектов действуют региональные проекты.

В конце 2024 года была успешно завершена реализация первого пакета из 14 национальных проектов. В начале 2025 года стартовала реализация 19 новых национальных проектов, рассчитанных на достижение национальных целей развития России на период до 2030 года.

Магнитогорск стал активным участником реализации национальных проектов. В общей сложности за период с 2019 года администрация города Магнитогорска приняла участие в 20 региональных проектах в рамках 7 национальных проектов: «Демография», «Образование», «Культура», «Экология», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Безопасные качественные дороги».

За шесть лет на реализацию национальных проектов направлено 10,25 млрд. рублей. Все запланированные мероприятия реализованы на 100%. В 2024 году для достижения такого показателя к имеющимся средствам национальных проектов направлено около 177 млн. рублей дополнительного финансирования (по большей части из бюджета города Магнитогорска).

Реализация национальных проектов за шесть лет позволила городу Магнитогорску добиться значительных результатов в разных сферах городской жизни: школьное и дошкольное образование, культура, транспорт, дорожная инфраструктура, благоустройство общественных территорий.

В 2024 году администрация города Магнитогорска приняла участие в 12 региональных проектах в рамках шести национальных проектов. 16 проектных мероприятий были выполнены в полном объеме.

Объем их финансирования составил 2,15 млрд. рублей, из которых 1,97 млрд. рублей – средства национальных проектов, 177,71 млн. рублей – дополнительные средства (не в рамках национальных проектов), направленные на качественную и своевременную реализацию проектных мероприятий.

Город Магнитогорск стал единственным муниципалитетом Челябинской области, который участвовал во всех шести национальных проектах, подразумевающих участие муниципальных образований. Челябинск, к примеру, принял участие только в четырех национальных проектах.

Одним из важнейших проектных мероприятий за последние годы стала рекультивация Магнитогорской городской левобережной свалки в рамках регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Завершение процесса рекультивации свалки позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 17 000 тонн в год.

Региональный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» помогает городу Магнитогорску модернизировать и оснащать знаковые учреждения культуры.

Так, в 2024 году завершился капитальный ремонт здания театра куклы и актера «Буратино», а также по современному модельному стандарту была оснащена Библиотека Крашенинникова – шестая модельная библиотека города Магнитогорска.

Сейчас оба учреждения преобразованы в современные пространства, комфортные для всех групп населения.

Региональный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» помог организовать и провести знаковое мероприятие – военно-исторический лагерь «Страна героев». Соответствующая профильная смена проводилась в детском загородном комплексе «Абзаково».

Региональный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» направлен на организацию мероприятий для детей и молодежи. Знаковым событием, проведение которого финансируется в рамках национального проекта, является традиционный городской фестиваль моды и музыки «Половодье», состоявшийся в июле 2024 года в парке у Вечного огня.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» второй год осуществляются выплаты заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В проекте задействованы 45 городских общеобразовательных учреждений.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» семь городских школ были оснащены современными техническими средствами для успешной реализации дополнительных образовательных программ.

Рекордсменом по количеству мероприятий в 2024 году стал региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование».

Крупным мероприятием стало начало строительства новой школы на 500 учащихся в поселке Димитрова. На базе Магнитогорского городского многопрофильного лицея открылся второй в городе детский технопарк «Кванториум».

Помимо этого реализованы традиционные для регионального проекта мероприятия по обновлению материально-технической базы городских общеобразовательных учреждений.

В прошлом году региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» помог городу Магнитогорску отремонтировать четыре участника улично-дорожной сети протяженностью 6,15 км., а именно: два участка по проспекту Карла Маркса, по одному участку – на проспекте Ленина и улице Труда.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроена знаковая городская общественная территория – сквер Металлургов в Ленинском районе города Магнитогорска.

На реализацию дополнительных мероприятий по благоустройству сквера из бюджета города Магнитогорска направлено 79,5 млн. рублей.

Сейчас сквер является современным, комфортным и безопасным местом отдыха, спорта, досуга не только для горожан различных возрастов, но и для туристов.

В 2024 году в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» гражданам произведены выплаты денежных возмещений за изымаемые жилые помещения в аварийных домах, подлежащих сносу.

В 2024 году продолжилась выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» позволил 2 474 семьям получить финансовую поддержку на 2 518 новорожденных детей.

Также благодаря региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» производились ежемесячные выплаты заработной платы лицам, осуществляющим уход за горожанами пожилого возраста и инвалидами.

Участие города Магнитогорска запланировано и в новых национальных проектах. Так, в 2025 году администрация города Магнитогорска по состоянию на 28 февраля 2025 года принимает участие в восьми региональных проектах в рамках трех национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья».

Всего на данный момент реализуется 16 мероприятий с запланированным объемом ассигнований в размере 595,12 млн. рублей.

Перечень традиционных проектных мероприятий в этом году дополнился такими направлениями, как: капитальный ремонт тепловых сетей, оснащение предметных кабинетов в школах, выплата вознаграждений учителям за классное руководство.

На данный момент в активной стадии проведение торгов и заключение муниципальных контрактов для реализации мероприятий текущего года, связанных как с осуществлением работ, так и закупок необходимых товаров и услуг.