МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

28 мая 2019 года							№60

Об информации о ходе исполнения в 2018 году Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2017-2025 годы, утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 апреля 2017 года №64

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440, Уставом города Магнитогорска, Положением о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 февраля 2018 года №29, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

Информацию о ходе исполнения в 2018 году Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2017-2025 годы, утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 апреля 2017 года №64, принять к сведению (прилагается).

Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов                                                                                  А.О. Морозов

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения  в 2018 году Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города  Магнитогорска на 2017-2025 годы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2017-2025 годы утверждена Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 апреля 2017 года №64 и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции улично-дорожной сети, а также развитие транспорта общего пользования.

Целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса, повышение экологической безопасности здоровья и качественного уровня жизни населения города Магнитогорска.

За 2018 год в рамках исполнения Программы мероприятия в части нового строительства улично-дорожной сети за счет областного бюджета не выполнялись.

В 2018 году за счет средств бюджета города Магнитогорска выполнены проектно-изыскательские работы по следующим мероприятиям:

- реконструкция улицы Зеленой: от кругового движения улицы Зеленой до улицы Оренбургской с расширением перекрестка улиц Оренбургской – Лесопарковой - на сумму 1 858,53 тыс. рублей;

- реконструкция улицы Тевосяна: от улицы 50-летия Магнитки до улицы Зеленый лог (вторая проезжая часть) - на сумму 3345,53 тыс. рублей.

Также в 2018 году основные усилия были сосредоточены на приведении в порядок объектов улично-дорожной сети Магнитогорска:

- выполнен ямочный ремонт в объеме 106 тыс. кв.м, в том числе на внутриквартальных территориях - 43 тыс. кв.м;

- отремонтировано 11 переездов через трамвайные пути;

- выполнен средний ремонт на 48 участках улично-дорожной сети общей протяжённостью 30,5 км на общую сумму 360,7 млн. рублей (Таблица 1);

- выполнены мероприятия по устройству новых светофорных объектов на пересечении улицы Труда с улицей Тевосяна с благоустройством прилегающей территории и пересечении улицы Зелёная и проезда вдоль садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «им. И.В. МИЧУРИНА» (далее – СНТСН им. И.В. Мичурина);

- выполнены мероприятия по уширению дорог, в том числе на пересечении улиц Зеленая - Лесопарковая, Зеленая (объездной) – СНТСН им. И.В. Мичурина и шоссе Западное -50летия Магнитки;

- установлено 8 новых остановочных комплексов по проспекту Ленина;

- на наиболее опасных участках со встречным движением автотранспорта нанесена новая разметка, позволяющая совершать поворот налево и разворот, не создавая помехи для движения транспортных средств в прямом направлении.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет средств федерального бюджета в сумме 41 979, 2 тыс. рублей выполнено:

- обустройство 20 пешеходных переходов в соответствии с изменениями требований национальных стандартов Российской Федерации (29 791,1 тыс. рублей);

- модернизация 20 светофорных объектов (12 188,1 тыс. рублей).

Эти виды работ будут продолжены в 2019 году.

На 2018 год мероприятия по модернизации парка городского пассажирского транспорта Программой запланированы не были, тем не менее в прошлом году приобретены школьные автобусы в количестве 8 единиц для перевозки учащихся до места учебы на сумму 17 973,2 тыс. рублей, в том числе: 14580,0 тыс. рублей (областной бюджет) и 3393,2 тыс. рублей (бюджет города). Данные автобусы предназначены для перевозки детей до места учебы из отдаленных районов города.

Реализация данных мероприятий в совокупности позволяет увеличить пропускную способность улиц города, снизить аварийность отдельных участков улично-дорожной сети, повысить безопасность транспортного обслуживания населения города и создать благоприятные условия для работы как пассажирского транспорта общего пользования, так и личного автомобильного транспорта.

Информация по ремонту улично-дорожной сети города Магнитогорска

в 2018 году

Таблица 1

| п/п | Наименование объекта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автодороги на путепроводе ТЭЦ от радиуса поворота к путепроводу до кругового движения (восточная сторона) | 0,36 |
| 2 | Ремонт автодороги по улице Харьковская от улицы Кирова до улицы Электросети | 0,30 |
| 3 | Ремонт автодороги по проезду от улицы Гагарина до улицы Зеленая | 1,90 |
| 4 | Ремонт автодороги по улице Северный переход от улицы Бехтерева до Мостового проезда, на спусках покрытие выполнить из ЩМА (без западной стороны) | 1,95 |
| 5 | Ремонт автодороги по улице Советская от улицы Уральская до улицы Комсомольская (западная сторона) | 0,23 |
| 6 | Ремонт автодороги по улице Комсомольская от улицы Советская до улицы Сурикова (без разворотной площадки) | 0,81 |
| 7 | Ремонт автодороги по улице Советская от дома 81 до улицы Ленинградской | 0,14 |
| 8 | Ремонт автодороги по улице Советская от магазина (улица Советская, дом №1) до улицы Вокзальная (восточная сторона) | 0,12 |
| 9 | Ремонт автодороги по улице Московская от проспекта Карла Маркса до проспекта Ленина (две стороны) | 0,26 |
| 10 | Ремонт автодороги по улице Чкалова от улицы 9 января до улицы Аэродромная (южная сторона) | 0,52 |
| 11 | Ремонт автодороги по проспекту Карла Маркса от улицы Сталеваров до улицы Советской Армии (восточная сторона) | 0,35 |
| 12 | Ремонт автодороги на левобережное кладбище | 0,31 |
| 13 | Ремонт автодороги по проспекту Карла Маркса от улицы Сталеваров до улицы Завенягина (западная сторона) | 0,56 |
| 14 | Челябинский тракт | 0,19 |
| 15 | Центральный переход | 0,39 |
| 16 | Ремонт автодороги по проспекту Ленина от Арены «Металлург» до улицы Советской Армии | 0,83 |
| 17 | Ремонт автодороги по улице Набережная от дома № 17 до дома № 19 | 0,12 |
| 18 | Ремонт автодороги по улице Суворова от улицы Дружбы до улицы Грязнова | 0,71 |
| 19 | Ремонт автодороги по улице Ленинградская от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса (южная сторона) | 0,29 |
| 20 | Ремонт автодороги по улице Ленинградская от дома 15 по улице Октябрьской (от площади) до улицы Набережная, от дома 16 до дома 14 | 0,49 |
| 21 | Ремонт автодороги по проезду Сиреневый от улицы Калмыкова до улицы Коробова | 0,55 |
| 22 | Ремонт автодороги по улице Ворошилова от улицы Труда до улицы 50- летия Магнитки | 0,48 |
| 23 | Ремонт автодороги по улице Первомайская от проспекта Карла Маркса до улицы Герцена | 0,28 |
| 24 | Ремонт автодороги по улице Пугачева от улицы Мичурина до улицы Суворова | 0,38 |
| 25 | Ремонт автодороги по улице Шота Руставели от улицы Чкалова до улицы Ударников | 0,47 |
| 26 | Ремонт автодороги на площади Горького (проезд от улицы Уральской до улицы Менделеева и проезд от улицы Уральская до улицы Комсомольская) | 0,49 |
| 27 | Ремонт автодороги по улице Менделеева от площади Горького до улицы Строителей | 0,32 |
| 28 | Ремонт автодороги по улице Трамвайная от улицы Чкалова до улицы Чайковского | 0,27 |
| 29 | Ремонт автодороги по улице Калибровщиков от дома 28 далее по улице Станционная до улицы Димитрова | 2,29 |
| 30 | Ремонт автодороги по проспекту Карла Маркса от улицы Бориса Ручьева до улицы Труда (западная сторона) | 0,53 |
| 31 | Ремонт автодороги по проспекту Карла Маркса от улицы Труда до улицы 50-летия Магнитки | 0,62 |
| 32 | Ремонт автодороги по улице Электросети от проспекта Пушкина до улицы Студенческая, далее по улице Студенческая до улицы Кирова | 2,8 |
| 33 | Ремонт автодороги по улице Тургенева от улицы Николая Шишки до улицы Бехтерева | 0,75 |
| 34 | Ремонт проезда по улице Завенягина от дома по проспекту Ленина, 130 до дома по проспекту Карла Маркса, 149/2 | 0,46 |
| 35 | Ремонт автодороги по улице Белинского от улицы Комсомольской до улицы Бестужева | 0,83 |
| 36 | Ремонт автодороги по проспекту Ленина от улицы Калинина до улицы Ленинградской (западная сторона) | 0,19 |
| 37 | Ремонт автодороги по улице Октябрьская от площади Носова до Октябрьской площади (северо-западная сторона) | 0,49 |
| 38 | Ремонт перекрестка переулка Нарвский и улицы Жуковского (поселок Новосеверный) | 0,4 |
| 39 | Ремонт участка автодороги по проспекту Пушкина от улицы Чайковского, далее по улице Чкалова до улицы Фрунзе | 0,55 |
| 40 | Ремонт автодороги по проспекту Ленина от улицы имени газеты «Правда» до улицы Грязнова (восточная сторона) | 0,81 |
| 41 | Ремонт автодороги по Южному переходу (северная проезжая часть от кругового движения до 1-го деформационного шва мостового сооружения и южная проезжая часть от съезда на ЦГЯ до 1-го деформационного шва мостового сооружения) | 1,69 |
| 42 | Ремонт автодороги по Казачьей переправе (северная проезжая часть от улицы Вознесенская до 1-го деформационного шва мостового сооружения) без учета уширения проезжей части | 0,89 |
| 43 | Ремонт дороги по северному проезду проспекта Металлургов, от дома 8 до дома 18 | 0,72 |
| 44 | Ремонт автодороги по улице Рубинштейна в районе Левобережного дворца культуры металлургов (проспект Пушкина, дом 19) | 0,37 |
| 45 | Ремонт автодороги по улице Электросети от улицы Кирова до проспекта Пушкина | 0,67 |
| 46 | Ремонт автодороги по улице Комсомольская от проспекта Ленина до площади Свердлова (две стороны) | 0,78 |
| 47 | Ремонт автодороги по улице Горького от улицы Комсомольской до северного проезда (проспект Металлургов) | 0,35 |
| 48 | Ремонт автодороги по улице Коммунальная от улицы Кирова до проходной публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» | 0,62 |
|  | Итого : | 30,5 |