МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

27 ноября 2012 года							№ 188

Об утверждении городской целевой Программы капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2015 годы

В соответствии с  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2009 года №187, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, принимая во внимание результаты публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении городской  целевой Программы капитального строительства и  капитального ремонта  объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2015 годы», Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

- Утвердить городскую целевую Программу капитального строительства и  капитального ремонта  объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2015 годы (прилагается).

- Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2013 года.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |

УТВЕРЖДЕНА

Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов

от 27 ноября 2012 года №188

Городская целевая Программа

капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2015 годы

ПАСПОРТ

| Полное наименование Программы | городская целевая Программа капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях; создание условий обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям; сокращение очереди на получение места в дошкольных образовательных учреждениях; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями строительства жилья и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения; обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в существующей застройке для обеспечения улучшения состояния территории |
| Муниципальный заказчик | администрация города Магнитогорска, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, телефон 28-84-55, факс 27-87-54, глава города Магнитогорска Тефтелев Евгений Николаевич |
| Руководитель Программы | начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска Терентьев Дмитрий Николаевич, телефон 49-05-20 |
| Разработчик Программы | управление капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, пр.Ленина, 72, начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска Терентьев Дмитрий Николаевич, телефон 49-05-20 |
| Ответственный исполнитель | муниципальное казенное учреждение «Магнитогорскинвестстрой» города Магнитогорска (далее - МКУ «МИС»), 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Профсоюзная, 12а, директор МКУ «МИС» Пашков Евгений Владимирович, телефон 27-89-69 |
| Сроки реализации Программы | - 2013-2015 годы |
| Перечень Подпрограмм | «Капитальное строительство и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2015 годы»; «Капитальное строительство и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2015 годы» |
| Объем финансирования Программы по источникам и срокам | объем финансирования Программы на 2013-2015 годы – 219568,29 тыс. рублей за счет средств бюджета города Магнитогорска, в том числе: 2013 год – 53853,95 тыс. рублей; 2014 год – 81388,68 тыс. рублей; 2015 год – 84325,66 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | в результате реализации мероприятий Программы планируется: по объектам системы образования: - увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, - на 415 мест; - обеспечение процессов капитального строительства и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией (выполнение проектно-сметной документации (далее – ПСД), исполнительной документации, технических паспортов, проведение экспертиз и прочее) - 1 единица; по объектам жилищно-коммунального хозяйства: - капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 53 погонных метра; ремонт системы телемеханики газораспределительных пунктов (далее – ГРП) - 12 штук; замена дренажного кабеля -150 погонных метров; - строительство сетей канализации – 5060 погонных метров; - строительство сетей теплоснабжения – 70 погонных метров; - строительство сетей водоснабжения – 350 погонных метров; - строительство сетей газоснабжения – 6727 погонных метров; - строительство дренажной системы - 450 погонных метров; - обеспечение процессов капитального строительства и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических паспортов, проведение экспертиз и прочее) – 3 единицы |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Необходимость программного решения проблем дошкольного образования на ближайший период обусловлена современной демографической политикой, направленной на повышение рождаемости и оказание поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста. Для города Магнитогорска (далее - город) актуальной является проблема отсутствия достаточного количества мест для обеспечения устройства детей в дошкольные образовательные учреждения.  Анализ статистических данных позволяет констатировать, с одной стороны, высокий спрос на услуги дошкольного образования и содержания, а с другой стороны, ограниченность предложения таких услуг. Снятие остроты проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях возможно за счет  капитального ремонта уже имеющихся зданий с целью создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста, а также за счет строительства новых объектов.

Системы газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития города.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищного строительства, возрастающими требованиями к качеству услуг и надежности работы коммунальных систем.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния, проблем функционирования и потребности обеспечения территории новой застройки города.

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями программы являются:

сокращение очереди на получение места в дошкольных образовательных учреждениях;

- обеспечение детей  дошкольного возраста  местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- создание условий обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями строительства жилья и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в существующей  застройке  для  обеспечения улучшения состояния территории.

Для решения поставленных целей необходима реализация следующих задач:

- расширение сети дошкольных образовательных учреждений путем строительства новых дошкольных образовательных учреждений и дополнительных площадей (пристроев) к существующим дошкольным образовательным учреждениям;

- увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях с целью удовлетворения потребности населения в услугах системы дошкольного образования;

- создание условий для возврата в систему образования ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений (выполнение ПСД);

- повышение надежности и безопасности газопроводных сетей города путем выполнения  капитального ремонта газопроводов;

- обеспечение территории существующей застройки города системами газоснабжения, водоснабжения, канализации;

- строительство подводящих сетей теплоснабжения и канализации к новостройкам города.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на период 2013-2015 годов.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам (показателям) эффективности, предусмотренным Программой.

4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия по капитальному ремонту объектов учреждений образования и объектов ЖКХ за счет средств бюджета города.

5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов,    предусмотренных Программой, будут реализовываться в объеме, обеспеченном финансированием из бюджета города.

Средства федерального и областного  бюджетов, предусмотренные на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, учтенных в Программе, будут отражены в  соответствующих федеральных и областных Программах.

Финансирование мероприятий Программы в 2013-2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составит 219568,29 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы по годам представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование Подпрограммы | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО на 2013-2015 годы | в том числе по годам: |  |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| «Капитальное строительство и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2015 годы» | 152614,34 | 31000,00 | 59288,68 | 62325,66 |
| «Капитальное строительство и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2015 годы» | 66953,95 | 22853,95 | 22100,00 | 22000,00 |
| ИТОГО: | 219568,29 | 53853,95 | 81388,68 | 84325,66 |

Расчёт потребности в финансовых средствах по объектам строительства  и капитального ремонта выполнен в соответствии с имеющейся ПСД либо по аналогичным объектам.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Программы по годам представлено в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование Подпрограммы | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО на 2013-2015 годы | в том числе по годам: |  |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| «Капитальное строительство и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2015 годы» | 152614,34 | 31000,00 | 59288,68 | 62325,66 |
| «Капитальное строительство и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2015 годы» | 66953,95 | 22853,95 | 22100,00 | 22000,00 |
| ИТОГО: | 219568,29 | 53853,95 | 81388,68 | 84325,66 |

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Общая координация хода выполнения Программы осуществляется администрацией города.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Руководитель Программы:

- обеспечивает контроль за реализацией Программы, за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;

- разрабатывает  необходимые изменения в утвержденную Программу, в том числе по результатам проведенных  процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе  производства работ, в связи с изменением мероприятий, в случае  возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

- готовит предложения о корректировке Программы  по целевым индикаторам и затратам, по мероприятиям, по механизму реализации Программы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление экономики администрации города отчет о ходе выполнения Программы и достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

- ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики администрации города доклад о ходе выполнения Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное и целевое использование  средств бюджета города, выделенных на реализацию Программы;

- по заданию руководителя Программы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации мероприятий Программы;

- несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения мероприятий Программы.

Отчет об исполнении мероприятий Программы ежегодно предоставляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов.

8.   ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы планируется:

обеспечение процессов капитального строительства и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических паспортов, проведение экспертиз  и прочее) - 1 единица;

  - по объектам системы образования:

- увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, - на 415 мест;

  - по объектам ЖКХ:

- капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 53 погонных метра; ремонт системы телемеханики ГРП - 12 штук; замена дренажного кабеля - 150 погонных метров;

- строительство сетей канализации - 5060 погонных метров;

- строительство сетей теплоснабжения - 70  погонных метров;

- строительство сетей водоснабжения - 350  погонных метров;

- строительство сетей газоснабжения - 6727  погонных метров;

- строительство дренажной системы -  450  погонных метров;

- обеспечение процессов капитального строительства и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических паспортов, проведение экспертиз  и прочее) – 3 единицы.

9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Показатель целевого  значения эффективности использования бюджетных средств по Программе в целом и по годам планируется принять равным «1».

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

| ДИП = | Фактические индикативные показатели |
| --- | --- |
|  | Плановые индикативные показатели |

# Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

| ПИБС = | Фактическое использование бюджетных средств |
| --- | --- |
|  | Плановое использование бюджетных средств |

# Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы (О)

| О = | ДИП |
| --- | --- |
|  | ПИБС |

| # Значение О | # Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| # более 1,4 | # очень высокая эффективность использования бюджетных средств |
| # от 1 до 1,4 | # высокая эффективность использования бюджетных средств |
| # от 0,5 до 1 | # низкая эффективность использования бюджетных средств |
| # менее 0,5 | # крайне низкая эффективность использования бюджетных средств |

# Оценка эффективности по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по подпрограммам аналогична вышеприведенной методике.

# Подпрограмма «Капитальное строительство и капитальный ремонт

# объектов учреждений  образования города Магнитогорска на 2013-2015 годы»

# ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | капитальное строительство и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2015 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях города; создание условий обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям; сокращение очереди на получение места в дошкольных образовательных учреждениях города. |
| Муниципальный заказчик | администрация города Магнитогорска, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, телефон 28-84-55, факс 27-87-54, глава города Магнитогорска Тефтелев Евгений Николаевич |
| Руководитель Подпрограммы | начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска Терентьев Дмитрий Николаевич, телефон 49-05-20 |
| Разработчик Подпрограммы | управление капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, пр.Ленина, 72, начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска Терентьев Дмитрий Николаевич, телефон 49-05-20 |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | МКУ «МИС», 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Профсоюзная, 12а, директор МКУ «МИС» Пашков Евгений Владимирович, телефон 27-89-69 |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2013-2015 годы |
| Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам | объем финансирования Подпрограммы на 2013-2015 годы – 152614,34 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2013 год – 31000,0 тыс. рублей; 2014 год – 59288,68 тыс. рублей; 2015 год – 62325,66 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов | реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличить сеть дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса; улучшить условия для безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольных учреждениях. Целевые индикаторы: - увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, - на 415 мест; - обеспечение процессов капитального строительства и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических паспортов, проведение экспертиз и прочее) - 1 единица |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В городе функционирует целостная система дошкольного образования с развитой сетью учреждений разных типов и видов, необходимой материально-технической и нормативной базой, позволяющей регулировать взаимоотношения внутри системы образования, а именно: 130 дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается 24 500 детей.

Вместе с тем развитие дошкольного образования осложняется рядом финансово-экономических причин, таких как недостаточное финансирование, приводящее к затруднению выполнения мероприятий по капитальному строительству новых детских дошкольных образовательных учреждений, организации дополнительных мест для приема детей, проведению своевременного капитального ремонта зданий функционирующих учреждений, а также их недостаточному материально-техническому оснащению.

Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях возможно за счет строительства пристроев к уже функционирующим зданиям детских дошкольных образовательных учреждений.

В условиях повышенного спроса на услуги дошкольного образования необходимо продолжить возврат перепрофилированных зданий дошкольных учреждений для использования их по прямому назначению.

Возврат бывших детских садов в систему дошкольного образования повлечет необходимость проведения капитального ремонта, так как все здания были построены в 1960 - 1980-е годы, более того в них были произведены внутренние перепланировки и демонтаж всего оборудования, в связи с чем они не соответствуют новым санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

Таким образом, представленный анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами предусматривает реализацию мероприятий по повышению доступности дошкольного образования и увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.

2.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями Подпрограммы являются:

- обеспечение детей дошкольного возраста  местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- создание условий обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям;

- сокращение очереди на получение места в дошкольных образовательных учреждениях.

Для достижения  целей должны быть решены следующие  задачи:

- расширение сети дошкольных образовательных учреждений путем строительства новых детских дошкольных образовательных учреждений и дополнительных площадей (пристроев) к существующим дошкольным образовательным учреждениям;

- увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях с целью удовлетворения потребности населения в услугах системы дошкольного образования, – на 415 мест;

- создание условий для возврата в систему образования ранее перепрофилированных зданий детских дошкольных образовательных учреждений (выполнение ПСД) -1 единица.

# СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2013-2015 годы.

4. СИСТЕМА  ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2013 году планируется:

- выполнить ПСД на капитальный ремонт здания МОУ «Начальная общеобразовательная школа №3», улица Завенягина, 1/4 - 1 единица;

- начать строительство детских яслей-сада №13 на 220 мест в микрорайоне №142 А.

В 2014 году планируется:

- завершить строительство детских яслей-сада №13 на 220 мест в микрорайоне №142А;

- начать строительство пристроя к детскому саду по адресу: проспект Ленина, 135/4.

В 2015 году планируется:

- завершить строительство пристроя к детскому саду по адресу: проспект Ленина, 135/4 на 120 мест;

- выполнить строительство пристроя к детскому саду по адресу: улица Бибишева, 14 на 75 мест.

5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013-2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 152614,34 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование мероприятия | Вид работ | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Детские ясли-сад №13 на 220 мест в микрорайоне №142 А г.Магнитогорска | строительство | 71614,34 | 30000,00 | 41614,34 | 0,00 |
| 2 | Пристрой к детскому саду по адресу: пр. Ленина, 135/4 в г.Магнитогорске | строительство | 50000,00 | 0,00 | 17674,34 | 32325,66 |
| 3 | Пристрой к детскому саду по адресу: ул. Бибишева, 14, в г.Магнитогорске | строительство | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 4 | МОУ «Начальная общеобразовательная школа №3», ул.Завенягина, 1/4 | проектирование | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  | 152614,34 | 31000,00 | 59288,68 | 62325,66 |

# Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Подпрограммы по годам представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование мероприятия | Вид работ | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Детские ясли-сад №13 на 220 мест в микрорайоне №142 А г.Магнитогорска | строительство | 71614,34 | 30000,00 | 41614,34 | 0,00 |
| 2 | Пристрой к детскому саду по адресу: пр. Ленина, 135/4 в г.Магнитогорске | строительство | 50000,00 | 0,00 | 17674,34 | 32325,66 |
| 3 | Пристрой к детскому саду по адресу: ул. Бибишева, 14, в г.Магнитогорске | строительство | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 4 | МОУ «Начальная общеобразовательная школа №3», ул.Завенягина, 1/4 | проектирование | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  | 152614,34 | 31000,00 | 59288,68 | 62325,66 |

# 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Руководитель Подпрограммы:

- обеспечивает контроль за  реализацией Подпрограммы, за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;

- разрабатывает  необходимые изменения в утвержденную Подпрограмму, в том числе по результатам проведенных  процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе  производства работ, в связи с изменением мероприятий, в случае  возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

- готовит предложения о корректировке Подпрограммы по целевым индикаторам и затратам, по программным мероприятиям, по механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей, с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление экономики администрации города отчет о ходе выполнения Программы и достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

- ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики администрации города доклад о ходе выполнения Программы.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное целевое использование  средств бюджета города,  выделенных на реализацию Подпрограммы;

- по заданию руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации подпрограммных мероприятий;

- несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий.

Отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы ежегодно предоставляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов.

# 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Социальный эффект реализации Подпрограммы оценивается по увеличению сети дошкольных и школьных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

Реализация Подпрограммы  позволит достичь следующих показателей:

| Целевые индикаторы | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Количество вновь введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях, мест | 0 | 220 | 195 |
| Количество выполненной документации (ПСД, исполнительной документации, технических паспортов, проведение экспертиз и прочее) на объекты системы образования, единиц | 1 | 0 | 0 |

# Подпрограмма «Капитальное строительство и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального назначения города Магнитогорска на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | капитальное строительство и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального назначения города Магнитогорска на 2013-2015 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями строительства жилья и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения; обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в существующей застройке для обеспечения улучшения состояния территории |
| Муниципальный заказчик | администрация города Магнитогорска, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, телефон 28-84-55, факс 27-87-54, глава города Магнитогорска Тефтелев Евгений Николаевич |
| Руководитель Подпрограммы | начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска Терентьев Дмитрий Николаевич, телефон 49-05-20 |
| Разработчик Подпрограммы | управление капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, пр.Ленина, 72, начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска Терентьев Дмитрий Николаевич, телефон 49-05-20 |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | МКУ «МИС», 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Профсоюзная, 12а, директор МКУ «МИС» Пашков Евгений Владимирович, телефон 27-89-69 |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2013-2015 годы |
| Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам | объем финансирования Подпрограммы на 2013-2015 годы – 66953,95 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2013 год – 22853,95 тыс. рублей; 2014 год – 22100,0 тыс. рублей; 2015 год – 22000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов | реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания. Целевые индикаторы: - капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 53 погонных метра; ремонт системы телемеханики ГРП - 12 штук; замена дренажного кабеля -150 погонных метров; - строительство сетей канализации - 5060 погонных метров; - строительство сетей теплоснабжения - 70 погонных метров; - строительство сетей водоснабжения - 350 погонных метров; - строительство сетей газоснабжения - 6727 погонных метров; - строительство дренажной системы - 450 погонных метров; - обеспечение процессов капитального строительства и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических паспортов, проведение экспертиз и прочее) – 3 единицы |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Для повышения уровня жизни населения города необходимо  реализовать комплекс мероприятий по обеспечению территории города объектами инженерной инфраструктуры.

В целях обеспечения строящихся микрорайонов и поселков города жилищно-коммунальной инфраструктурой необходимо построить систему бытовой канализации западной и юго-западной части города и выполнить работы по строительству сетей теплоснабжения к 147 микрорайону.

Для обеспечения безопасности и исключения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения города ежегодно выделяются средства на капитальный ремонт газопроводов.

Избыточная влагонасыщенность грунтов на  участке между улицей Гражданская и улицей Желябова в поселке Дзержинского приводит к разрушению фундаментов, затоплению подвалов и погребов, сырости в домах.  Для защиты зоны подтопления и отвода грунтовых вод необходимо строительство дренажной системы по улице Желябова.

С целью создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания,  принято решение о строительстве бытовой канализации в поселке Дзержинского. Ликвидация выгребных ям также позволит уменьшить влагонасыщенность грунтов на территории поселка.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями Подпрограммы являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями строительства жилья и объектов  социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в существующей  застройке города  для  обеспечения улучшения состояния территории.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности и безопасности газопроводных сетей города путем выполнения  капитального ремонта газопроводов;

- обеспечение территории существующей застройки города системами газоснабжения, водоснабжения, канализации;

- строительство подводящих сетей теплоснабжения и канализации к новостройкам города.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2013-2015 годы.

- СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2013 году планируется выполнить:

- капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 15 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;

- строительство  сетей канализации - 1660  погонных метров;

- строительство сетей теплоснабжения - 70 погонных метров;

- строительство сетей водоснабжения - 350 погонных метров;

- обеспечить процессы капитального строительства и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических паспортов, проведение экспертиз и прочее) - 1 единица.

В 2014 году планируется выполнить:

- капитальный  ремонт  газопроводов:  ремонт  изоляции  подземных  газопроводов - 18 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;

- строительство сетей канализации - 2000  погонных метров;

- строительство сетей газоснабжения - 4650 погонных метров;

- обеспечить процессы капитального строительства и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации технических паспортов, проведение экспертиз  и прочее) - 2 единицы.

В 2015 году планируется выполнить:

- капитальный  ремонт  газопроводов:  ремонт  изоляции  подземных  газопроводов - 20 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;

- строительство сетей газоснабжения - 2077 погонных метров;

- строительство сетей канализации - 1400  погонных метров;

- строительство дренажной системы -  450 погонных метров.

5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013-2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 66953,95 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование мероприятия | Вид работ | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Газоснабжение пос. Рабочий-2 | строительство | 16600,00 | 5000,00 | 11600,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт газопроводов | капитальный ремонт | 7500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 3 | Распределительные газопроводы. Газоснабжение п. Карадырский г.Магнитогорск. II-я очередь | строительство | 9500,00 | 0,00 | 0,00 | 9500,00 |
| 4 | Система бытовой канализации западной и юго-западной части г.Магнитогорска | строительство | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска | строительство | 7553,95 | 7553,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Хоз. питьевой водопровод по ул. Вайнера пос. Дзержинский г. Магнитогорска | строительство | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Внутриквартальные сети канализации пос.Новая Стройка, Горнорудный г. Магнитогорска | проектирование строительство | 8500,00 | 1500,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 8 | Система бытовой канализации пос.Дзержинского | проектирование строительство | 5500,00 | 0,00 | 500,00 | 5000,00 |
| 9 | Дренажная система по ул.Желябова пос. Дзержинского | проектирование строительство | 5500,00 | 0,00 | 500,00 | 5000,00 |
|  | ИТОГО: |  | 66953,95 | 22853,95 | 22100,00 | 22000,00 |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Подпрограммы по годам представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование мероприятия | Вид работ | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Газоснабжение пос. Рабочий-2 | строительство | 16600,00 | 5000,00 | 11600,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт газопроводов | капитальный ремонт | 7500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 3 | Распределительные газопроводы. Газоснабжение п. Карадырский г.Магнитогорск. II-я очередь | строительство | 9500,00 | 0,00 | 0,00 | 9500,00 |
| 4 | Система бытовой канализации западной и юго-западной части г.Магнитогорска | строительство | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска | строительство | 7553,95 | 7553,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Хоз. питьевой водопровод по ул. Вайнера пос. Дзержинский г. Магнитогорска | строительство | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Внутриквартальные сети канализации пос.Новая Стройка, Горнорудный г. Магнитогорска | проектирование строительство | 8500,00 | 1500,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 8 | Система бытовой канализации пос.Дзержинского | проектирование строительство | 5500,00 | 0,00 | 500,00 | 5000,00 |
| 9 | Дренажная система по ул.Желябова пос. Дзержинского | проектирование строительство | 5500,00 | 0,00 | 500,00 | 5000,00 |
|  | ИТОГО: |  | 66953,95 | 22853,95 | 22100,00 | 22000,00 |

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Руководитель Подпрограммы:

- обеспечивает контроль за  реализацией Подпрограммы, за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;

- разрабатывает  необходимые изменения в утвержденную Подпрограмму, в том числе: по результатам проведенных  процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ; в связи с изменением объемов работ в процессе  производства работ; в связи с изменением мероприятий; в случае  возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

- готовит предложения о корректировке Подпрограммы по целевым индикаторам и затратам по программным мероприятиям, по механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление экономики администрации города отчет о ходе выполнения Программы и достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

- ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики администрации города доклад о ходе выполнения Программы.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное целевое использование  средств бюджета города,  выделенных на реализацию Подпрограммы;

- по заданию руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации подпрограммных мероприятий;

- несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий.

Отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы ежегодно предоставляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

В результате реализации Подпрограммы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно – коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

| Целевые индикаторы и показатели | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Количество смонтированных дополнительных опор, штук | 10 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированной изоляции подземных газопроводов, погонных метров | 15 | 18 | 20 |
| Количество отремонтированных систем телемеханики ГРП, штук | 4 | 4 | 4 |
| Протяженность замены дренажного кабеля, погонных метров | 50 | 50 | 50 |
| Протяженность построенных сетей канализации, погонных метров | 1660 | 2000 | 1400 |
| Протяженность построенных сетей теплоснабжения, погонных метров | 70 | 0 | 0 |
| Протяженность построенных сетей водоснабжения, погонных метров | 350 | 0 | 0 |
| Протяженность построенных сетей газоснабжения, погонных метров | 0 | 4650 | 2077 |
| Протяженность построенной дренажной системы, погонных метров | 0 | 0 | 450 |
| Количество выполненной документации (ПСД, исполнительной документации, технических паспортов, проведение экспертиз и прочее) на объекты ЖКХ, единицы | 1 | 2 | 0 |