МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

30 апреля 2013 года                                                                    № 70

Об утверждении городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013-2015 годы

В целях повышения уровня комфортности проживания населения в многоквартирных домах города Магнитогорска, снижения уровня аварийности домов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года №9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, принимая во внимание результаты публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2013-2015 годы», Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1.    Утвердить городскую целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 - 2015 годы (прилагается).

2.     Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |

УТВЕРЖДЕНА

Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов

от 30 апреля 2013 года №70

Городская целевая программа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013-2015 годы

- ПАСПОРТ

| Наименование программы | городская целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цель Программы | улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов |
| Муниципальный заказчик | администрация города Магнитогорска 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, Е.Н. Тефтелев, телефон 28-84-55, факс 27-87-54 |
| Руководитель Программы | заместитель главы города Магнитогорска О.В. Грищенко, телефон 49-85-07 |
| Разработчик Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска, начальник П.А. Кузнецов, 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, каб. 441, телефон 49-84-77 |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2013-2015 годы. Программа реализуется в 3 этапа: 1 этап – 2013 год, 2 этап – 2014 год, 3 этап – 2015 год |
| Объем финансирования по источникам и срокам | объем финансирования Программы на 2013-2015 годы - 98 523,997 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд) – 45 867,354 тыс. рублей; - областного бюджета – 28 408,532 тыс. рублей; - бюджета города Магнитогорска (далее – город) (доля софинансирования) – 9 469,511 тыс. рублей; - бюджета города (средства собственника помещений в многоквартирных домах – города) – 2 571,476 тыс. рублей; - товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией, - 12 207,124 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикативных показателей | снижение уровня физического износа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, с уровнем износа от 31 до 65 процентов: в 2013 году - до 53,0 процентов; в 2014 году - до 52,5 процентов; в 2015 году - до 52,0 процентов |

- ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов возложена на собственников помещений - граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

По данным органов технической инвентаризации жилищного фонда количество многоквартирных домов в городе (с учетом домов блокированной застройки) по состоянию на 1 января 2013 года составляет 3324 единицы.

Уровень их физического износа составляет:

от 0 до 30 процентов – 1 383 многоквартирных дома (41,6 процента);

от 31 до 65 процентов – 1 802 многоквартирных дома (54,2 процента);

от 66 до 70 процентов - 50 многоквартирных домов (1,5 процента).

Аварийные дома – 89 многоквартирных домов (2,7 процента).

Программа разработана с целью реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Программные мероприятия, финансируемые за счет средств Фонда, бюджетных средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, а также на привлечение средств бюджета города, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств бюджета города, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией.

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2. Целью Программы является улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан;

- привлечение средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах;

- привлечение средств Фонда и областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Установленная цель Программы должна быть достигнута по окончании срока реализации Программы.

- ГЛАВА 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3. Реализация Программы предусматривается в течение 2013 - 2015 годов в 3 этапа:

1 этап – 2013 год;

2 этап – 2014 год;

3 этап – 2015 год.

В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда, областного бюджета на условиях софинансирования из других источников, в том числе бюджета города, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня физического износа многоквартирных домов до 52 %, в том числе по годам:

2013 год - до 53,0 %;

2014 год - до 52,5 %;

2015 год - до 52,0 %.

Программа досрочно прекращает свое действие в случае отсутствия финансирования из Фонда, областного бюджета.

- ГЛАВА 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач.          Перечень программных мероприятий представлен в таблице 1.

- Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 18 053,83 | 18 053,83 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | 1 194,22 | 1 194,22 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ремонт крыши | 15 522,89 | 15 522,89 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 46 844,81 | 46 844,81 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ремонт подвальных помещений | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Утепление и ремонт фасадов | 16 908,26 | 16 908,26 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ремонт фундаметов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Энергетическое обследование домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 98 523,997 | 98 523,997 | 0,0 | 0,0 |

- ГЛАВА 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5. Обоснование потребности финансирования Программы производится на основании расчета средней стоимости капитального ремонта многоквартирных домов по заключениям областного государственного управления «Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов документов территориального планирования Челябинской области» (далее - ОГУ «Госэкспертиза Челябинской области») с применением индексов-дефляторов по статье расходов «Капитальные вложения».

6. Необходимый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы – 98 523,997 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда  – 45 867,354 тыс. рублей;

- областного бюджета – 28 408,532 тыс. рублей;

- бюджета города (доля софинансирования) – 9 469,511 тыс. рублей;

- бюджета города (средства собственника помещений в многоквартирных домах - города) – 2 571,476 тыс. рублей;

- ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных  специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей  организацией, -  12 207,124 тыс. рублей.

Распределение по годам и источникам финансирования представлено в таблице 2.

- Таблица 2

|  | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства Фонда | Средства областного бюджета | Средства бюджета города | Средства собственников |  | Итого |
|  |  |  |  | Собственника помещений в многоквартир-ных домах города | Собственников помещений в многоквартир-ных домах |  |
| 2013 год | 45 867,354 | 28 408,532 | 9 469,511 | 2 571,476 | 12 207,124 | 98 523,997 |
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 45 867,354 | 28 408,532 | 9 469,511 | 2 571,476 | 12 207,124 | 98 523,997 |

7. Адресный перечень многоквартирных домов города Магнитогорска, подлежащих капитальному ремонту, на 2013 год представлен в Приложении. Объем финансирования Программы на последующие годы будет определен с учетом возможностей бюджета города, областного бюджета, Фонда на соответствующий год.

- ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8. Управление Программой обеспечивается администрацией города в лице управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, которое несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое использование бюджетных средств.

9. Механизм реализации Программы  включает:

1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города, областного бюджета, Фонда;

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

3) корректировку Программы;

4) уточнение объема финансирования Программы.

10. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета города на очередной финансовый год, а также уточняет затраты на программные мероприятия, финансируемые из областного бюджета и Фонда.

11. При необходимости внесения изменений в Программу управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города организует соответствующую работу в установленном порядке.

12. Отчет об исполнении мероприятий Программы ежегодно предоставляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов.

- ГЛАВА 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

13. Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2015 году снижение доли многоквартирных домов с уровнем физического износа от 31 до 65 процентов с 54,2% до 52,0%.

Для достижения запланированных показателей необходимо провести капитальный ремонт 60 многоквартирных домов.

14. Система целевых индикаторов Программы по годам представлена в таблице 3.

- Таблица 3

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения |  | План по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Доля многоквартирных домов по уровню износа от 31 до 65 процентов | процент | 53,0 | 52,5 | 52,0 |
| 2. | Количество капитально отремонтированных домов | единиц | 40 | 20 | 20 |

|  |  |  |  | Приложение к городской целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013-2015 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень многоквартирных домов города Магнитогорска, подлежащих капитальному ремонту, на 2013 год |  |  |  |  |  |
| № | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Общая площадь, кв.м. | Вид работы | Общая стоимость, тыс. рублей |
| 1 | Войкова, дом 48 | 1949 | 203,2 | ремонт крыши | 167,865 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 61,368 |
| 2 | Ворошилова, дом 1 | 1979 | 6844,5 | замена лифтового оборудования | 5 135,287 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 473,933 |
| 3 | Ворошилова, дом 8 | 1982 | 9691 | замена лифтового оборудования | 6 847,050 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 767,940 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 1 310,560 |
| 4 | Ворошилова, дом 16 | 1981 | 11258,2 | замена лифтового оборудования | 6 847,050 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 767,376 |
| 5 | Доменщиков, дом 17 | 1973 | 5839,1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 616,148 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 747,808 |
| 6 | Завенягина, дом 4/2 | 1980 | 8621,3 | замена лифтового оборудования | 6 200,000 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 780,000 |
| 7 | Комсомольская, дом 36 | 1953 | 2176,7 | утепление и ремонт фасадов | 616,000 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной и горячей воды) | 215,897 |
| 8 | Комсомольская, дом 38 | 1958 | 2545,2 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной и горячей воды) | 533,606 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 769,867 |
| 9 | Коробова, дом 8 | 1992 | 13680,6 | ремонт крыши | 753,552 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 1 478,907 |
| 10 | Красноармейская, дом 10 | 1943 | 960,7 | утепление и ремонт фасадов | 1 003,400 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 726,180 |
| 11 | Менделеева, дом 8а | 1957 | 1944,47 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной и горячей воды) | 37,139 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 437,430 |
| 12 | Московская, дом 2 | 1970 | 7504,52 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 1 500,690 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной и горячей воды) | 47,656 |
| 13 | Московская, дом 4 | 1969 | 3523,19 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 864,07 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 452,037 |
| 14 | Московская, дом 20 | 1959 | 2639,2 | утепление и ремонт фасадов | 732,931 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 633,190 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 280,082 |
| 15 | Московская, дом 26/3 | 1964 | 2737,8 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 388,066 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной и горячей воды) | 45,633 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 476,902 |
| 16 | Н. Шишка, дом 13 | 1949 | 1002,3 | ремонт крыши | 439,207 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 417,561 |
| 17 | Н. Шишка, дом 21 | 1960 | 1715,2 | утепление и ремонт фасадов | 534,089 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 262,015 |
| 18 | Первомайская, дом 19 | 1958 | 4182,9 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 335,631 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 919,592 |
| 19 | пр. Карла Маркса, дом 10 | 1962 | 4146,97 | ремонт крыши | 1 775,597 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 599,394 |
| 20 | пр. Карла Маркса, дом 23 | 1952 | 1957,56 | ремонт крыши | 799,623 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 341,238 |
| 21 | пр. Карла Маркса, дом 32 | 1951 | 1910,9 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 194,536 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 602,189 |
| 22 | пр. Карла Маркса, дом 36 | 1953 | 1982,3 | утепление и ремонт фасадов | 482,030 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной и горячей воды) | 303,435 |
| 23 | пр. Карла Маркса, дом 141/3а | 1985 | 4311,8 | замена лифтового оборудования | 3 100,000 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 400,000 |
| 24 | пр. Карла Маркса, дом 183 | 1994 | 7449,6 | замена лифтового оборудования | 1 494,693 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 1 302,578 |
| 25 | пр. Ленина, дом 1/1 | 1959 | 3347,1 | ремонт крыши | 787,555 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 315,343 |
| 26 | пр. Ленина, дом 3 | 1960 | 3233,48 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 269,053 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 643,925 |
| 27 | пр. Ленина, дом 53 | 1953 | 7876,4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 759,725 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 1 382,545 |
| 28 | пр. Ленина, дом 124 | 1981 | 11513,3 | замена лифтового оборудования | 6 200,000 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 1 500,000 |
| 29 | Ленина, дом 138 | 1982 | 6840,5 | замена лифтового оборудования | 4 942,080 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 800,797 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 960,579 |
| 30 | Октябрьская, дом 10 | 1956 | 5046,3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 1 207,104 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 852,995 |
| 31 | Сталеваров, дом 15 | 1981 | 9460,6 | замена лифтового оборудования | 4 650,000 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 750,000 |
| 32 | Строителей, дом 35/1 | 1947 | 1022,7 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 27,906 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 209,974 |
| 33 | Строителей, дом 35/2 | 1949 | 1074,8 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 27,906 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 268,754 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 497,811 |
| 34 | Трамвайная, дом 19 | 1954 | 1652 | утепление и ремонт фасадов | 859,330 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 1 161,100 |
| 35 | Трамвайная, дом 21 | 1956 | 1684,8 | утепление и ремонт фасадов | 883,250 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 1 161,100 |
| 36 | Уральская, дом 4/1 | 1989 | 6404,28 | замена лифтового оборудования | 1 428,647 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии) | 999,337 |
| 37 | Ушакова, дом 61 | 1953 | 1073 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 419,044 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 578,881 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасадов | 466,645 |
| 38 | Чайковского, дом 61а | 1942 | 4308,36 | утепление и ремонт фасадов | 1 751,780 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 1 471,640 |
| 39 | Чекалина, дом 8 | 1964 | 3295,7 | утепление и ремонт фасадов | 331,057 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов (электрической энергии) | 405,027 |
| 40 | Чкалова, дом 23 | 1942 | 972,3 | утепление и ремонт фасадов | 739,840 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 794,240 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 98 523,997 |