МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

30 апреля 2013 года                                                                     № 71

Об утверждении городской целевой программы «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Магнитогорска» на 2013 - 2015 годы

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий проживания, в целях реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», в соответствии с Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года №9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, принимая во внимание результаты публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении городской целевой программы «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы», Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. Утвердить городскую целевую программу «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Магнитогорска» на 2013 - 2015 годы (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |

УТВЕРЖДЕНА

Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов

от 30 апреля 2013 года №71

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах

города Магнитогорска» на 2013-2015 годы

| Наименование Программы | городская целевая программа «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Магнитогорска» на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цели Программы | 1) уменьшение аварийного жилищного фонда города Магнитогорска, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года; 2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Муниципальный заказчик | администрация города Магнитогорска, 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, Е.Н. Тефтелев, телефон 28-84-55, факс 27-87-54 |
| Руководитель Программы | заместитель главы города Магнитогорска О.В. Грищенко, 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, телефон 27-86-33 |
| Разработчик | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска, 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, начальник П.А. Кузнецов, телефон 49-84-77 |
| Этапы и сроки реализации | 2013 - 2015 годы |
| Объем финансирования по источникам и срокам | Общий объем финансирования составляет - 18100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 18100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города; 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей | 1) обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 2) снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории города Магнитогорска, признанных в установленном порядке аварийными; 3) ликвидация 33056,78 кв. метров аварийного жилищного фонда, расположенных в 73 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу |

- 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. На территории города Магнитогорска (далее – город) по состоянию на 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке признано 73 многоквартирных дома.

2. В рамках Программы разработаны мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, которые позволят уменьшить аварийный жилищный фонд города на 33056,78 кв.м.

3. Объектом рассмотрения Программы является совокупность жилых помещений многоквартирных домов города, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, подлежащих расселению на 2013-2015 годы в рамках Программы, приведен в Приложении №1.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

4. Основными целями Программы являются:

1) уменьшение аварийного жилищного фонда города, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года;

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

5. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:

1) формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

3) обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

4) обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования участников Программы.

- 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. Реализация Программы предусматривается в течение 2013-2015 годов в два этапа.

На I этапе осуществляются:

- подготовка заявки в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);

- строительство жилых домов, в том числе долевое, или приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из многоквартирных аварийных домов за счет средств Фонда, областного бюджета и бюджета города.

На II этапе осуществляется переселение граждан из аварийных домов.

7. Перечни аварийных многоквартирных домов на соответствующий год определяются с учетом выделенных средств из федерального, областного бюджетов и бюджета города, возможности подбора равнозначных жилых помещений, приобретаемых на вторичном рынке и в строящихся жилых домах.

Перечень аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в 2013 году, приведен в Приложении №2.

Перечни аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в  2014-2015 годах, будут формироваться на соответствующие годы после подтверждения финансирования из средств Фонда и областного бюджета.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

- 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

8. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач.

9. Мероприятия Программы предусматривают:

1) формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан путем строительства многоквартирных домов, в том числе долевого строительства, или приобретения квартир для последующего предоставления жилых помещений;

2) предоставление нанимателям и собственникам жилых помещений, распложенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, на условиях и в порядке, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

10. Мероприятия Программы включаются в Программу с учетом выделенных средств из Фонда, областного бюджета и бюджета города.

- 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

11. Объем финансирования Программы в 2013 году составляет – 18100,0 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета города 18100,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2014–2015 годы определяется с учетом возможностей Фонда, областного бюджета, бюджета города на соответствующие годы.

Распределение финансирования по годам и источникам представлено в таблице:

| Период действия программы | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Стоимость переселения граждан (долевое финансирование) |  |  | Оплата превышения (дополнительный источник финансирования) |
|  |  | Всего | средства Фонда | средства областного бюджета | средства бюджета города |
| 2013 год | 18100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18100,0 |
| 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 18100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18100,0 |

12. Приобретение жилых помещений с целью реализации Программы осуществляется за счет средств Фонда, областного бюджета, бюджета города в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

13. Переселение граждан осуществляется в пределах общего объема средств, предусмотренных Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы. Планируемые показатели приведены в Приложении №3.

- 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

14. Управление Программой обеспечивается администрацией города, которая осуществляет:

1) планирование и организацию работ по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа;

2) ежегодную инвентаризацию жилищного фонда путем осмотра межведомственной комиссией всего жилищного фонда в плановом порядке, а также организованную на основании обращений граждан;

3) подготовку сведений о наличии жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, а также жилищного фонда с высоким уровнем износа;

4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета города исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города;

5) контроль за ходом реализации Программы;

6) ежегодное представление в Магнитогорское городское Собрание депутатов отчета об исполнении Программы.

15. Программа реализуется путем строительства жилых домов, в том числе долевое, или приобретения жилых помещений в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, представления таким гражданам жилых помещений в  порядке и на условиях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

- 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

16. Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.

17. Конечными результатами реализации Программы будут являться:

- обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории города, признанных в  установленном порядке аварийными;

- ликвидация 33056,78 кв. метров аварийного жилищного фонда, расположенных в 73 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу.

18. Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

- Приложение №1

к городской целевой программе

«Переселение граждан, проживающих

в аварийных жилых домах города Магнитогорска» на 2013-2015 годы

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, подлежащих расселению на 2013-2015 годы

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация | Год ввода дома в эксплуатацию | Общая площадь жилых расселяемых помещений, кв.метров | Площадь расселяемых жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,кв.метров | Площадь расселяемых жилых помещений, находящихся в частной собственности, кв.метров | Количество расселяемых жилых помещений | Количество проживающих, человек | Реквизиты Постановления главы, администрации города о признании дома аварийным и подлежащим сносу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улица Бахметьева, дом 29 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1960 | 174,50 | 174,50 | 0,00 | 5 | 10 | №7452-П от 29.12.2006 |
| 2 | Улица Белинского, дом 57 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 395,10 | 211,40 | 183,70 | 12 | 33 | №7384-П от 29.12.2006 |
| 3 | Улица Белинского, дом 59 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 392,40 | 171,60 | 220,80 | 10 | 26 | №7407-П от 29.12.2006 |
| 4 | Улица Белинского, дом 61 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 394,50 | 255,80 | 138,70 | 9 | 24 | №7430-П от 29.12.2006 |
| 5 | Улица Белинского, дом 67 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 388,30 | 194,90 | 193,40 | 9 | 26 | №7453-П от 29.12.2006 |
| 6 | Улица Белинского, дом 69 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 390,90 | 253,90 | 137,00 | 8 | 28 | №7385-П от 29.12.2006 |
| 7 | Улица Белинского, дом 69а | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 387,30 | 148,10 | 239,20 | 11 | 32 | №7408-П от 29.12.2006 |
| 8 | Улица Белинского, дом 71 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 391,60 | 104,50 | 287,10 | 8 | 29 | №7431-П от 29.12.2006 |
| 9 | Улица Белинского, дом 71а | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 390,60 | 254,10 | 136,50 | 8 | 22 | №7454-П от 29.12.2006 |
| 10 | Улица Белинского, дом 77 | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 390,40 | 195,60 | 194,80 | 10 | 33 | №7386-П от 29.12.2006 |
| 11 | Улица Белинского, дом 79 | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 390,50 | 194,50 | 196,00 | 8 | 36 | №7409-П от 29.12.2006 |
| 12 | Улица Белинского, дом 79а | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 386,60 | 238,30 | 148,30 | 8 | 28 | №7432-П от 29.12.2006 |
| 13 | Улица Белинского, дом 79б | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 389,80 | 91,70 | 298,10 | 8 | 23 | №7455-П от 29.12.2006 |
| 14 | Улица Белинского, дом 81 | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 390,00 | 240,90 | 149,10 | 9 | 29 | №7387-П от 29.12.2006 |
| 15 | Улица Бестужева, дом 12 | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 389,80 | 298,70 | 91,10 | 9 | 28 | №7410-П от 29.12.2006 |
| 16 | Улица Бестужева, дом 14 | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 387,40 | 267,20 | 120,20 | 10 | 41 | №7433-П от 29.12.2006 |
| 17 | Улица Бестужева, дом 6 | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 390,20 | 253,50 | 136,70 | 9 | 30 | №7456-П от 29.12.2006 |
| 18 | Улица Бестужева, дом 8 | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 391,30 | 91,40 | 299,90 | 8 | 27 | №7388-П от 29.12.2006 |
| 19 | Улица Болотникова, дом 15 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 392,40 | 216,20 | 176,20 | 9 | 28 | №7411-П от 29.12.2006 |
| 20 | Улица Болотникова, дом 15а | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 387,80 | 90,70 | 297,10 | 9 | 22 | №7434-П от 29.12.2006 |
| 21 | Улица Болотникова, дом 17 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 393,00 | 137,90 | 255,10 | 8 | 14 | №7457-П от 29.12.2006 |
| 22 | Улица Болотникова, дом 17а | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 390,50 | 225,00 | 165,50 | 9 | 26 | №7389-П от 29.12.2006 |
| 23 | Улица Болотникова, дом 17б | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 388,80 | 148,50 | 240,30 | 8 | 21 | №7412-П от 29.12.2006 |
| 24 | Улица Болотникова, дом 19 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 389,90 | 89,10 | 300,80 | 12 | 29 | №7435-П от 29.12.2006 |
| 25 | Улица Болотникова, дом 19а | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 389,90 | 300,80 | 89,10 | 10 | 29 | №7458-П от 29.12.2006 |
| 26 | Улица Болотникова, дом 20 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 394,50 | 210,10 | 184,40 | 8 | 21 | №7390-П от 29.12.2006 |
| 27 | Улица Болотникова, дом 22 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 394,60 | 302,60 | 92,00 | 8 | 41 | №7413-П от 29.12.2006 |
| 28 | Улица Болотникова, дом 24 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 391,30 | 90,80 | 300,50 | 8 | 20 | №7436-П от 29.12.2006 |
| 29 | Улица Карпинского, дом 4 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1948 | 922,10 | 814,10 | 108,00 | 32 | 75 | №7461-П от 29.12.2006 |
| 30 | Улица Кирова, дом 109 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1945 | 1225,75 | 1225,75 | 0,00 | 28 | 79 | №7393-П от 29.12.2006 |
| 31 | Улица Кирова, дом 113 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1947 | 509,40 | 325,00 | 184,40 | 33 | 49 | №7416-П от 29.12.2006 |
| 32 | Улица Крылова, дом 30 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 392,40 | 300,60 | 91,80 | 9 | 27 | №7417-П от 29.12.2006 |
| 33 | Улица Крылова, дом 32 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 388,50 | 301,00 | 87,50 | 9 | 33 | №7463-П от 29.12.2006 |
| 34 | Улица Крылова, дом 33 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 388,70 | 208,80 | 179,90 | 9 | 31 | №7395-П от 29.12.2006 |
| 35 | Улица Крылова, дом 33а | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 390,40 | 178,98 | 211,42 | 10 | 29 | №7418-П от 29.12.2006 |
| 36 | Улица Крылова, дом 34 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 390,30 | 241,30 | 149,00 | 12 | 24 | №7441-П от 29.12.2006 |
| 37 | Улица Крылова, дом 35 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 388,70 | 210,30 | 178,40 | 11 | 18 | №7464-П от 29.12.2006 |
| 38 | Улица Крылова, дом 35а | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 391,70 | 165,60 | 226,10 | 10 | 33 | №7396-П от 29.12.2006 |
| 39 | Улица Крылова, дом 36 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 391,40 | 166,20 | 225,20 | 10 | 24 | №7419-П от 29.12.2006 |
| 40 | Улица Крылова, дом 37 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 388,00 | 115,80 | 272,20 | 8 | 39 | №7442-П от 29.12.2006 |
| 41 | Улица Крылова, дом 37а | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 388,00 | 116,50 | 271,50 | 8 | 24 | №7465-П от 29.12.2006 |
| 42 | Улица Крылова, дом 38 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 387,90 | 250,90 | 137,00 | 8 | 18 | №7397-П от 29.12.2006 |
| 43 | Улица Маяковского, дом 32 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1957 | 1267,40 | 338,50 | 928,90 | 31 | 86 | №7420-П от 29.12.2006 |
| 44 | Улица Панькова, дом 28 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1958 | 775,62 | 249,00 | 526,62 | 16 | 39 | №7443-П от 29.12.2006 |
| 45 | Улица Панькова, дом 28/1 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1954 | 422,40 | 107,80 | 314,60 | 10 | 35 | №7466-П от 29.12.2006 |
| 46 | Улица Панькова, дом 3 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1939 | 469,20 | 418,10 | 51,10 | 12 | 33 | №7398-П от 29.12.2006 |
| 47 | Улица Панькова, дом 30 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1961 | 303,80 | 196,30 | 107,50 | 8 | 16 | №7421-П от 29.12.2006 |
| 48 | Улица Панькова, дом 5 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1939 | 480,90 | 238,00 | 242,90 | 9 | 30 | №7444-П от 29.12.2006 |
| 49 | Улица Панькова, дом 7 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1937 | 511,30 | 413,30 | 98,00 | 7 | 30 | №7467-П от 29.12.2006 |
| 50 | Улица Салтыкова- Щедрина, дом 10 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1936 | 414,94 | 68,00 | 346,94 | 11 | 22 | №7422-П от 29.12.2006 |
| 51 | Улица Салтыкова- Щедрина, дом 14 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1936 | 399,60 | 176,10 | 223,50 | 11 | 30 | №7445-П от 29.12.2006 |
| 52 | Улица Салтыкова- Щедрина, дом 3 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1940 | 370,70 | 206,30 | 164,40 | 9 | 25 | №7468-П от 29.12.2006 |
| 53 | Улица Салтыкова- Щедрина, дом 4 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1936 | 414,60 | 247,50 | 167,10 | 11 | 27 | №7400-П от 29.12.2006 |
| 54 | Улица Салтыкова- Щедрина, дом 5 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1939 | 468,60 | 416,50 | 52,10 | 8 | 31 | №7423-П от 29.12.2006 |
| 55 | Улица Салтыкова- Щедрина, дом 6 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1940 | 470,00 | 418,10 | 51,90 | 8 | 32 | №7446-П от 29.12.2006 |
| 56 | Улица Салтыкова- Щедрина, дом 7 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1939 | 475,70 | 356,90 | 118,80 | 9 | 22 | №7469-П от 29.12.2006 |
| 57 | Улица Салтыкова- Щедрина, дом 8 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1946 | 405,20 | 340,80 | 64,40 | 10 | 25 | №7401-П от 29.12.2006 |
| 58 | Улица Салтыкова- Щедрина, дом 9 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1947 | 465,70 | 299,20 | 166,50 | 8 | 23 | №7424-П от 29.12.2006 |
| 59 | Улица Танкистов, дом 22 | МУП «ЖРЭУ-4» | 1957 | 344,80 | 344,80 | 0,00 | 8 | 27 | №7472-П от 29.12.2006 |
| 60 | Улица Тимирязева, дом 32 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 389,30 | 193,80 | 195,50 | 8 | 26 | №7447-П от 29.12.2006 |
| 61 | Улица Тимирязева, дом 44а | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 384,70 | 90,10 | 294,60 | 9 | 16 | №7403-П от 29.12.2006 |
| 62 | Улица Тимирязева, дом 44б | ООО «ЖЭУ-1» | 1954 | 397,00 | 231,80 | 165,20 | 9 | 32 | №7426-П от 29.12.2006 |
| 63 | Улица Ушакова, дом 63 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 345,70 | 90,80 | 254,90 | 8 | 24 | №7450-П от 29.12.2006 |
| 64 | Улица Ушакова, дом 65 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 439,00 | 196,80 | 242,20 | 9 | 28 | №7473-П от 29.12.2006 |
| 65 | Улица Ушакова, дом 67 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 390,20 | 299,00 | 91,20 | 9 | 21 | №7405-П от 29.12.2006 |
| 66 | Улица Ушакова, дом 69 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 389,60 | 178,50 | 211,10 | 9 | 27 | №7428-П от 29.12.2006 |
| 67 | Улица Ушакова, дом 71 | ООО «ЖЭУ-1» | 1953 | 392,10 | 150,40 | 241,70 | 8 | 22 | №7451-П от 29.12.2006 |
| 68 | Улица Парковая, дом 10 | ООО «ЖРЭУ 1» | 1946 | 749,27 | 374,635 | 374,635 | 28 | 64 | №11458-П от 21.10.2010 |
| 69 | Улица Парковая, дом 12 | ООО «ЖРЭУ 1» | 1946 | 751,41 | 375,705 | 375,705 | 29 | 67 | №11457-П от 21.10.2010 |
| 70 | Улица Парковая, дом 14 | ООО «ЖРЭУ 1» | 1945 | 571,60 | 285,8 | 285,8 | 13 | 37 | №11456-П от 21.10.2010 |
| 71 | Улица Парковая, дом 16 | ООО «ЖРЭУ 1» | 1945 | 564,99 | 282,495 | 282,495 | 15 | 42 | №11455-П от 21.10.2010 |
| 72 | Улица Парковая, дом 18 | ООО «ЖРЭУ 1» | 1946 | 749,20 | 374,6 | 374,6 | 31 | 84 | №11454-П от 21.10.2010 |
| 73 | Улица Вокзальная, дом 94/1 | ООО «ЖРЭУ 1» | 1954 | 415,1 | 207,55 | 207,55 | 10 | 35 | №13413-П от 06.12.2010 |
| ИТОГО |  |  |  | 33056,78 | 18240,315 | 14816,465 | 826 | 2317 |  |

- Приложение №2

к городской целевой программе

«Переселение граждан, проживающих

в аварийных жилых домах

города Магнитогорска» на 2013-2015 годы

Перечень аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в 2013 году

| № п/п | Адрес много- квартирного дома | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату утверждения региональной программы | Общая площадь жилых помещений многоквар-тирного дома | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан (долевое софинансирование) |  |  |  | Дополнительные источники финансирования (средства бюджета города) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда в форме субсидий муниципальному образованию | за счет средств бюджета Челябинской области в форме субсидий муниципальному образованию | за счет средств бюджета города |  |
|  |  | человек | кв. метров | кв. метров | рублей | рублей |  |  | рублей |
| 1 | Ул. Тимирязева дом 44а | 17 | 384,7 | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 100 000,0 |

- Приложение №3

к городской целевой программе

«Переселение граждан, проживающих

в аварийных жилых домах

города Магнитогорска» на 2013-2015 годы

Планируемые показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемая величина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | ВСЕГО |
| 1 | Площадь расселенных жилых помещений | кв. метров | 9950,23 | 11553,28 | 11553,27 | 33056,78 |
| 2 | Количество расселенных помещений | единиц | 269 | 278 | 279 | 826 |