16 сентября 2009 года                                                         131

О внесении изменений в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и  капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2009 - 2011 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2009 года №15

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2009 - 2011 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2009 года №15 (далее – Программа), следующие изменения:

1) Разделы «Стоимость мероприятий Программы» и «Объемы финансирования   Программы по источникам и срокам» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Стоимость мероприятий Программы | стоимость мероприятий Программы на 2009 - 2011 годы - 1317609,75 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2009 год – 328759,75 тыс. рублей; 2010 год – 459 850,0 тыс. рублей; 2011 год – 529000,0 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Объемы финансирования Программы по источникам и срокам | объем финансирования Программы на 2009 - 2011 годы - 269887,40 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2009 год – 115519,70 тыс. рублей; 2010 год – 77299,40 тыс. рублей; 2011 год – 77068,30 тыс. рублей |

2)  таблицу 1 Программы изложить в следующей редакции:

| Наименование подпрограмм | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО на 2009-2011 годы | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений здравоохранения города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 263 194,33 | 85894,33 | 130300,0 | 47000,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 793780,12 | 198930,12 | 216850,0 | 378000,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 143 000,0 | 19 000,0 | 44 000,0 | 80 000,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры, спорта, туризма города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 103 635,3 | 20 435,3 | 63 700,0 | 19 500,0 |
| «Капитальный ремонт объектов учреждений социального обслуживания населения города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 14 000,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 4 500,0 |
| ИТОГО по Программе | 1317609,75 | 328759,75 | 459850,0 | 529000,0 |

3) таблицу 2 Программы  изложить в следующей редакции:

| Наименование подпрограмм | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО на 2009-2011 годы | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений здравоохранения города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 70890,65 | 70890,65 | 0,00 | 0,00 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 194201,33 | 39833,63 | 77299,40 | 77068,30 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 4242,42 | 4242,42 | 0,00 | 0,00 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры, спорта, туризма города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Капитальный ремонт объектов учреждений социального обслуживания населения города Магнитогорска на 2009-2011 годы » | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по Программе | 269887,40 | 115519,70 | 77299,40 | 77068,30 |

4) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений здравоохранения города Магнитогорска на 2009-2011 годы»:

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы на 2009-2011 годы – 70890,65 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2009 год – 70890,65 тыс. рублей; 2010 год - 0,0 тыс. рублей; 2011 год - 0,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

главу 5  изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2009-2011 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет  70890,65 тыс. рублей.

Объемы финансирования по годам представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Реконструкция муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница №3», ул.Суворова, 100, терапевтический корпус | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница №3», ул.Суворова, 100, инфекционный корпус | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реконструкция лечебного корпуса №1 инфекционного стационара под детскую поликлинику №1 муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница №3», ул.Рубинштейна,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реконструкция крыши и помещений объекта «Гараж- мастерские» муниципального учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи города Магнитогорска», ул.Шосеейная,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция муниципального учреждения здравоохранения «Детский санаторий №1», ул. Калинина, 10/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Проектирование и строительство поликлиники с дневным стационаром и отделением восстановительного лечения мощностью 750 посещений в смену в 144 микрорайоне | 51130,32 | 51130,32 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Установка источников бесперебойного питания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Проектирование и капитальный ремонт стационара №2, ул.Н.Шишка,30, муниципального учреждения здравоохранения «Родильный дом №1 г.Магнитогорска» | 7695,0 | 7695,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Корректировка рабочего проекта «Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом №1 г.Магнитогорска». Стационар 2 по ул.Н.Шишка, 30». Реконструкция. Вспомогательный корпус. Переходы 1,2» | 96,26 | 96,26 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Проектирование и реконструкция подстанции скорой медицинской помощи по ул.Пугачева,4 в Ленинском районе г.Магнитогорска | 11969,07 | 11969,07 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 70890,65 | 70890,65 | 0,0 | 0,0 |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.»;

- 5) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов учреждений  образования  города Магнитогорска на 2009-2011 годы»:

- разделы «Стоимость мероприятий Подпрограммы» и «Объемы и источники финансирования   Подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Стоимость мероприятий Подпрограммы | стоимость мероприятий Подпрограммы на 2009 - 2011 годы - 793780,12 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2009 год - 198930,12 тыс. рублей; 2010 год - 216850,0 тыс. рублей; 2011 год - 378000,0 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы на 2009-2011 годы – 194201,33 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2009 год – 39833,63 тыс. рублей; 2010 год – 77299,40 тыс. рублей; 2011 год – 77068,30 тыс. рублей |

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 144 микрорайоне. | 90000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проектирование и строительство «г.Магнитогорск. Микрорайон 148. Общеобразовательная школа» | 110139,0 | 5 139,0 | 60 000,0 | 45000,0 |
| 3 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы в 149 микрорайоне | 53 850,0 | 0,0 | 3 850,0 | 50000,0 |
| 4 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы с гаражом и бассейном на 825 учащихся в 145 микрорайоне г.Магнитогорска Челябинской области | 110319,4 | 319,4 | 0,0 | 110000,0 |
| 5 | Строительство «г.Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа I. Детские ясли-сад №30 на 220 мест» | 99800,0 | 49800, | 50 000,0 | 0,0 |

| 6 | Проектирование «г.Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа I. Детские ясли-сад №30 на 220 мест» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проектирование и строительство «г.Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа I. Детские ясли-сад №31» | 52 055,6 | 2 055,6 | 0,0 | 50 000,0 |
| 8 | Строительство «г.Магнитогорск. Микрорайон 149. Жилая группа III. Детские ясли-сад №28а на 220 мест» | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 9 | Проектирование и строительство детского сада №2 в 149 микрорайоне | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| 10 | Проектирование и строительство детского сада в 137 микрорайоне | 56 000,0 | 1 000,0 | 15 000,0 | 40 000,0 |
| 11 | Проектирование и капитальный ремонт помещений здания муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №3», расположенного по адресу: ул.Завенягина, 1/4 | 19212,49 | 19212,49 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Проектирование и реконструкция помещений детского сада №14, расположенного по адресу: ул.Чапаева, 15/1 | 31203,63 | 31203,63 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Капитальный ремонт помещений детского сада №36, ул.Фрунзе,28а | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| 14 | Капитальный ремонт детского сада, пр.К.Маркса,8/1 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| 15 | Капитальный ремонт детского сада № 126, ул. К.Цеткин,4а | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 16 | Капитальный ремонт детского сада №168, ул.Строителей,35 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 17 | Капитальный ремонт детского сада «Горный ручеек» дача 1,2, изолятор | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 18 | Капитальный ремонт детского сада №26, ул.Помяловского,7а | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| 19 | Капитальный ремонт детского сада №149, ул.Галиуллина,31/2 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 20 | Капитальный ремонт детского сада №179, ул.Рубинштейна,7 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 21 | Капитальный ремонт детского сада «Горный ручеек», дача 3, 4 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 22 | Капитальный ремонт детского сада №133, ул.Грязнова,33/1 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
|  | ИТОГО | 793780,12 | 198930,12 | 216 850,0 | 378000,0 |

главу 5  изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2009-2011 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет  194 201,33 тыс. рублей.

Объемы финансирования по годам представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 144 микрорайоне | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проектирование и строительство «г.Магнитогорск. Микрорайон 148. Общеобразовательная школа» | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы в 149 микрорайоне | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы с гаражом и бассейном на 825 учащихся в 145 микрорайоне г.Магнитогорска Челябинской области | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Строительство «г.Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа I. Детские ясли-сад №30 на 220 мест» | 38649,7 | 0,0 | 38649,7 | 0,0 |
| 6 | Проектирование «г.Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа I. Детские ясли-сад №30 на 220 мест» | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Проектирование и строительство «г.Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа I. Детские ясли-сад №31» | 40534,15 | 2 000,0 | 0,0 | 38534,15 |
| 8 | Строительство «г.Магнитогорск. Микрорайон 149. Жилая группа III. Детские ясли-сад №28а на 220 мест» | 38649,7 | 0,0 | 38649,7 | 0,0 |
| 9 | Проектирование и строительство детского сада №2 в 149 микрорайоне | 38534,15 | 0,0 | 0,0 | 38534,15 |
| 10 | Проектирование и строительство детского сада в 137 микрорайоне | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Проектирование и капитальный ремонт помещений здания муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №3», расположенного по адресу: ул.Завенягина, 1/4 | 1140,00 | 1140,00 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Проектирование и реконструкция помещений детского сада № 14, расположенного по адресу: ул.Чапаева, 15/1 | 31203,63 | 31203,63 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Капитальный ремонт помещений детского сада №36, ул.Фрунзе,28а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Капитальный ремонт детского сада, пр.К.Маркса,8/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Капитальный ремонт детского сада №126, ул. К.Цеткин,4а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Капитальный ремонт детского сада №168, ул.Строителей,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Капитальный ремонт детского сада «Горный ручеек», дача 1, 2, изолятор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Капитальный ремонт детского сада №26, ул.Помяловского,7а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Капитальный ремонт детского сада №149, ул.Галиуллина,31/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Капитальный ремонт детского сада №179, ул.Рубинштейна,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Капитальный ремонт детского сада «Горный ручеек», дача 3, 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Капитальный ремонт детского сада №133, ул.Грязнова,33/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 194201,33 | 39833,63 | 77299,40 | 77068,30 |

- Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Е.В.Карпова.

| И.о. главы города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| О.В. Грищенко | А.О. Морозов |

Разослано МГСД: главе города, прокурору Ленинского района-2, Г.В. Никифорову, Регистр МНПА, в дело-2. РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление, УКСиБ, отдел информации и общественных связей (для опубликования).