27 января 2010 года                                                          4

Об утверждении мероприятий городской целевой программы «Электронный  Магнитогорск  (2003-2010 годы)», утвержденной Постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 2003 года №71, на 2010 год

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, в рамках реализации городской целевой программы «Электронный Магнитогорск (2003-2010 годы)», утвержденной Постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 2003 года №71,  Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

- Утвердить мероприятия городской целевой программы «Электронный Магнитогорск (2003-2010годы)», утвержденной Постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 2003 года №71, на 2010 год (прилагаются).

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя главы города Магнитогорска В.А. Ушакова и заместителя председателя Магнитогорского      городского Собрания депутатов  В.Ю. Евстигнеева.

| Исполняющий полномочия главы города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района-2, Регистр МНПА, в дело-2.

РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление, управление финансов, управление информационных систем и технологий, отдел информации и общественных связей (для опубликования).

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов

от 27 января 2010 года №4

Мероприятия городской целевой программы

«Электронный Магнитогорск (2003-2010 годы)» на 2010 год

| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки реализации мероприятия | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная разработка, поставка, установка и внедрение автоматизированной системы, обеспечивающей автоматизацию технологических процессов в управлении экономики администрации города | Управление информационных систем и технологий администрации города, управление экономики администрации города | Установка и запуск системы с разграничением функциональных задач для работников управления экономики администрации города, обеспечивающих сбор и анализ информации экономического характера. Формирование отчетных документов в автоматическом режиме | январь-декабрь | 2100,0 |
| 2 | Расширение функциональных возможностей официального Интернет-сайта администрации города (www.magnitog.ru) | Управление информационных систем и технологий администрации города, отдел информации и общественных связей администрации города | Модернизация и дополнение разделов официального Интернет-сайта администрации города в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | апрель-июнь | 400,0 |
| 3 | Комплексная разработка, поставка, установка и внедрение автоматизированной системы, обеспечивающей автоматизацию технологических процессов в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управление информационных систем и технологий администрации города | Установка и запуск системы с разграничением функциональных задач для работников управления жилищно-коммунального хозяйства, выполняющих работы по сбору и анализу информации в жилищно-коммунальной сфере. Формирование отчетных документов в автоматическом режиме | январь-декабрь | 2000,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 4 500,0 |